APSTIPRINĀTS

iepirkuma komisijas

2013. gada 21.maijā sēdē

protokols Nr.1.

_____________________________

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietniece E.Rudzīte

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā

Valsts vides dienesta informācijas sistēmas papildinājumu izstrāde

(iepirkuma identifikācijas nr. VRAA/2013/24/ERAF/MI)

Nolikums

Šī iepirkuma finansēšana tiek veikta no Eiropas Reģionālās attīstības fondu projektu līdzekļiem

Rīga, 2013

# Vispārīga informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs

Nr. VRAA/2013/24/ERAF/MI

## Pasūtītājs

| Pasūtītāja nosaukums | Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – Aģentūra vai Pasūtītājs) un Valsts vides dienests (turpmāk – VVD) |
| --- | --- |
| Adrese | Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010 |
| Reģ. Nr. | 90001733697 |
| Banka | Valsts kase, TRELLV22 |
| Kontaktpersona | Pasūtītāja Administratīva departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste Inga Leite |
| Tālrunis | 67079046 |
| Fakss | 67079001 |
| e-pasta adrese | pasts@vraa.gov.lv; |
| Iesniegšanas laiks | Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās plkst. 8:30-17:00, piektdienās plkst. 8:00-16:30. |

## Iepirkuma priekšmets UN IEPIRKUMA LĪGUMS

### Iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā „Valsts vides dienesta informācijas sistēmas papildinājumu izstrāde” (ID Nr. VRAA/2013/24/ERAF/MI) (turpmāk – iepirkums) iepirkuma priekšmets ir VVD informācijas sistēmu papildinājumu izstrāde euro valūtas ieviešanai.

    - Iepirkuma līguma izpilde tiek daļēji finansēta no Eiropas Reģionālās attīstības fondu projektu līdzekļiem.

    - Plānotā iepirkuma līguma summa ir līdz Ls 8624,00 (astoņi tūkstoši divi simti sešdesmit četri lati un 00 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).

    - Iepirkuma līguma termiņš – 2013.gada 30.novembris.

## PiEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS VIETA UN TERMIŅŠ

  - Piedāvājuma dokumentus Pretendents iesniedz personīgi vai pa pastu slēgtā un aizzīmogotā iepakojumā, kas atbilst nolikuma 3.punktā izvirzītajām noformēšanas prasībām, Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā Administratīvajā departamentā (lietvedībā) līdz 2013.gada 3.jūnijam plkst.11:00.

  - Pretendentu piedāvājumi pēc nolikuma 2.1.punktā minētā termiņa netiks pieņemti. Piedāvājumi, kas saņemti pēc nolikuma 2.1.punktā minētā termiņa, tiks noraidīti un neatvērti nosūtīti atpakaļ Pretendentam.

- PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA

  - Publiskā iepirkuma piedāvājumi jāiesniedz personīgi slēgtā aploksnē vai ierakstītā vēstulē, uz tā jābūt norādītai šādai informācijai: Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona), adrese un kontaktinformācija, kā arī norādei: Piedāvājums iepirkumam „Valsts vides dienesta informācijas sistēmas papildinājumu izstrāde” (ID Nr.VRAA/2013/24/ERAF/MI). Neatvērt līdz 2013.gada 3.jūnija plkst.11:00.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināleksemplārs.

  - Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem (vienā sējumā).

  - Piedāvājumam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

  - Piedāvājumā aiz titullapas jāievieto satura rādītājs.

  - Piedāvājuma titullapā jānorāda Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona), adrese, kontaktinformācija.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.

  - Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:

    - Pieteikums;

    - Kvalifikāciju apliecinoši dokumenti;

    - Tehniskais piedāvājums;

    - Finanšu piedāvājums.

  - Iepirkuma pieteikuma veidlapa jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai (jāpievieno apliecināta pilnvaras kopija). Ja Pretendents ir personu grupa, pieteikuma veidlapa jāparaksta katras personas, kas iekļauta grupā pārstāvim ar paraksta tiesībām vai to pilnvarotai personai (jāpievieno apliecināta pilnvaras kopija).

  - Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

  - Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

- PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

  - Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), apakšuzņēmēji (ja pretendents Darba izpildei plānot piesaistīt apakšuzņēmējus), kā arī persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

  - Pretendentam ir ieviesta sertificēta uzņēmuma kvalitātes vadības sistēma IT sistēmu izstrādē, ieviešanā un apkalpošanā (ISO 9001:2000 vai ekvivalents).

  - Pretendentam ir pieredze e-pakalpojumu un ar tiem saistīto informācijas sistēmu izveides un ieviešanas jomā, ko apliecina vismaz 3 (trīs) Pretendenta veiksmīgi realizēti projekti iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā, kuru ietvaros ir izveidoti e-pakalpojumi un ar tiem saistītās informācijas sistēmas un vismaz vienā no realizētajiem projektiem iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā veikto darbu apjoms (e-pakalpojumu izveide, IS izveide, IS uzturēšana) pēc apjoma ir vienāds vai lielāks pār piedāvāto līgumcenu LVL bez PVN.

  - Pretendents darba izpildei var nodrošināt šādus galvenos speciālistus:

    - projekta vadītājs – augstākā izglītība informācijas tehnoloģijās (IT), ekonomikā vai vadības zinībās. Projekta vadītājam ir pieredze vismaz 1 (vienā) projektā, kas atbilst 4.3.minētajam apjomam. Projekta vadītājam ir PMI (Project Management Institute), PRINCE2, IPMA (International Project Management Associaiton) vai ekvivalents (līdzvērtīgs) projekta vadītāja kvalifikāciju apliecinošs sertifikāts;

    - vadošais sistēmanalītiķis (informācijas sistēmu arhitekts) – maģistra grāds datorzinātnēs. Vismaz 3 (trīs) gadu pieredze sistēmu analīzē un projektēšanā. Piedalījies sistēmanalītiķa / informācijas sistēmas arhitekta lomā vismaz 1 (vienā) projektā, kas atbilst 4.3.punktā noteiktajam apjomam;

    - dokumentu pārvaldības informācijas sistēmu eksperts / biznesa procesu analītiķis – bakalaura grāds datorzinātnēs. Vismaz 3 (trīs) gadu pieredze dokumentu vadības IS plānošanas, izstrādes vai pielāgošanas jomā un vismaz 3 (trīs) gadu pieredze organizāciju procesu modelēšanā un / vai pilnveidošanā;

    - vadošais programmatūras eksperts – bakalaura grāds datorzinātnēs. Vismaz 3 (trīs) gadu pieredze informācijas sistēmu izstrādē un darbā ar izmantojamajām programmatūras komponentēm.

## PretendentA iesniedzamie atlases dokumenti:

### Pieteikums, kurš noformēts atbilstoši nolikuma 2.pielikumam.

### ISO 9001:2000 vai ekvivalents sertifikāts vai tā apliecināta kopija saskaņā ar nolikuma 4.2.punktu.

### Klientu atsauksmes, kuras apliecina Pretendenta atbilstību nolikuma 4.3. un  4.4.punkta prasībām, atbilstoši nolikuma 3.pielikumam. Pretendents ir tiesīgs iesniegt arī citā formātā sagatavotus dokumentus, kas satur visu nolikuma 3.pielikumā norādīto informāciju. Visām informācijas sistēmām, uz kurām Pretendents atsaucas, lai apliecinātu savu atbilstību nolikuma 4.3.punkta prasībām, ir jābūt ieviestām ekspluatācijā (gadījumā, ja sistēma piedāvājumu atvēršanas brīdī darbojas un ir publiski pieejama, nav nepieciešami papildus apliecinājumi par ieviešanu ekspluatācijā un sistēmās realizēto funkcionalitāti).

  - Pretendentu piedāvāto speciālistu pašrocīgi parakstīti dzīvesgājuma (CV) apraksti, kuri apliecina Pretendenta piedāvāto speciālistu atbilstību 4.5.punktā minētajām prasībām un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas.

  - Dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā:

    - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Komercreģistrā reģistrētiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) – Uzņēmumu reģistra vai Komercreģistra izsniegta Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija;

    - Ārvalstu uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā.

    - Personai, kura reģistrēta kā nodokļu maksātājs – nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgs dokuments.

    - Ja Pretendents ir personu apvienība, Pretendents iesniedz:

      - Katras personas, kas iekļauta apvienībā, rakstiskus apliecinājumus saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu, ka uz personu, kas ir iekļauta personu apvienībā, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie nosacījumi;

      - Nolikuma 5.5.1., 5.5.2. un 5.5.3..apakšpunktā noteiktos dokumentus par katru no personām, kas ir iekļauta personu apvienībā.

# Tehniskais piedāvājums

## Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (nolikuma 1.pielikums).

  - Tehnisko piedāvājumu paraksta persona ar Pretendenta pārstāvības tiesībām.

# Finanšu piedāvājums

# Finanšu piedāvājumam jābūt izteiktam latos. Finanšu piedāvājums jāaizpilda saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām un tas iesniedzams, izmantojot sekojošu tabulu:

# 1.tabula

Finanšu piedāvājums

| Nr. | Izmaksu pozīcijas apraksts | Cena, LVL bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projekta dokumentācijas sagatavošanas izmaksas |  |
| 1.1 | Informācijas sistēmas programmatūras prasību specifikācijas izstrādes izmaksas |  |
| 2. | Informācijas sistēmu izstrādes izmaksas |  |
| 2.1. | Informācijas sistēmas programmatūras izstrādes izmaksas, t.sk., datu apmaiņas saskarnes izveides ar ārējām sistēmām izmaksas, tajā skaitā, informācijas sistēmas un Valsts informācijas sistēmu savietotāja sadarbspējas nodrošināšanas izmaksas |  |
| 2.1.1. | Informācijas sistēmas programmatūras izstrādes izmaksas, t.sk., datu apmaiņas saskarnes izveides ar ārējām sistēmām izmaksas, tajā skaitā, informācijas sistēmas un Valsts informācijas sistēmu savietotāja sadarbspējas nodrošināšanas izmaksas |  |
| 2.1.2. | E-pakalpojumu programmatūras pilnveides izmaksas |  |
| 2.2. | Programmatūras projektējuma dokumentācijas izstrādes izmaksas |  |
| 2.3. | Programmatūras lietotāja un administratora rokasgrāmatu izstrādes izmaksas |  |
| 2.4. | Izstrādātās informācijas sistēmas testēšanas izmaksas |  |
| Kopā |  |  |

  - Piedāvājuma cena ir kopējā samaksa par iepirkumu līguma izpildi, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN, ievērojot Tehniskās specifikācijas prasības (nolikuma 1.pielikums).

  - Finanšu piedāvājumu paraksta persona ar Pretendenta pārstāvības tiesībām.

- PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA

## Piedāvājumu vērtēšana notiks šādos posmos:

## iepirkuma komisijas pārbaudīs piedāvājumu atbilstība noformējuma prasībām;

## iepirkuma komisija pārbaudīs Pretendentu atbilstību atlases prasībām. Ja no iesniegtajiem dokumentiem būs konstatējams, ka Pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumus, neatbilst atlases prasībām, Pretendenti no tālākas piedāvājumu vērtēšanas tiks izslēgti. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, Pretendents tiek izslēgts no turpmākas dalības iepirkumā, ja iepirkuma komisija konstatē, ka kāda no personām, kas iekļauta apvienībā, neatbilst nolikuma 5.4.4.1.apakšpunta prasībām;

## Iepirkuma komisija novērtēs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Piedāvājumi, kuri neatbildīs visām tehniskās specifikācijas prasībām, no tālākas vērtēšanas tiks izslēgti.

## Iepirkuma komisija noteiks Pretendentu, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Pretendentam, kurš atbildīs visām atlases prasībām un, kura piedāvājums atbildīs visām tehniskās specifikācijas prasībām un būs ar viszemāko cenu (kopējā līguma summa Finanšu piedāvājumā bez PVN), tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.

## Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas iepirkuma komisija pieprasa no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izziņu, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā un ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Termiņu šādu dokumentu iesniegšanai Pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām, un šos dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas. Šādus dokumentus pasūtītājs nepieprasa, ja attiecīgā informācija ir pieejama publiskajās datubāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās. Ja pasūtītājs nepieciešamo informāciju par pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iepriekš iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

## Pretendentu var izslēgt no dalības iepirkumā, ja iepirkuma komisija konstatē, ka:

    - Piedāvājuma dokumenti nav parakstīti, piedāvājumam pievienoto dokumentu kopijas nav apliecinātas, vai piedāvājuma dokumentus parakstījusi un piedāvājumam pievienoto dokumentu kopijas apliecinājusi persona, kurai nav tiesību parakstīties Pretendenta vārdā;

    - Pretendents, atbilstoši nolikuma prasībām, nav iesniedzis nolikuma 5., 6. un 7.punktā norādītos dokumentus vai dokumentu saturs neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām;

    - Pretendents iesniedzot pieprasīto informāciju, norādījis nepatiesas ziņas vai vispār nav sniedzis ziņas vai arī to saturs neatbilst nolikuma prasībām.

  - Iepirkuma komisija informē visus Pretendentus par iepirkumā izraudzīto Pretendentu, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

# Iepirkuma komisija

## Vispārīgā informācija

### Iepirkumu komisijas funkcijas, tiesības un pienākumi noteikti normatīvajos aktos un šajā nolikumā.

### Iepirkumu komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi, kuri piedalās sēdē.

### Iepirkumu komisija ir tiesīga savā darbā piesaistīt ekspertus.

### Iepirkumu komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz 2/3 no komisijas locekļiem.

### Iepirkumu komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs.

### Iepirkuma komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja iepirkuma komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

## Iepirkumu komisijas tiesības

### Ja iepirkumu komisija  konstatē, ka Pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā ir tiesība pieprasīt, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. Iepirkumu komisija termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai.

### Gadījumā, ja jebkurā vērtēšanas stadijā atklājas, ka Pretendents nav sniedzis nepieciešamās ziņas vai sniedzis nepatiesas ziņas, Iepirkuma komisija ir tiesīga izslēgt Pretendenta piedāvājumu no tālākas vērtēšanas.

### Pieņemt lēmumu par iepirkumā uzvarējušo Pretendentu noteikšanu, pieņemt lēmumu slēgt Līgumu vai izbeigt vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

### Ja iepirkuma uzvarētājs atsakās no Iepirkuma līguma noslēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, par uzvarētāju iepirkumu komisija var atzīt Pretendentu, kurš iesniedzis nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

## Iepirkumu komisijas pienākumi

### Iepirkuma norises laikā nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem, garantējot visiem vienādu piekļuvi informācijai par iepirkumu. Iepirkumu komisija nevienam Pretendentam nerada labvēlīgākus apstākļus.

### Pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu.

# Pretendenti

## Par iepirkuma Pretendentu var būt fiziska vai juridiska persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura:

### saņēmusi nolikumu, piekritusi tā noteikumiem un šajā nolikumā noteiktajā termiņā un kārtībā iesniegusi piedāvājumus;

### atbilst nolikuma noteikumiem.

## Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs izpildīt visas nolikumā un attiecīgajos normatīvajos aktos ietvertās prasības, normas un noteikumus.

## Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai, kā arī to, ka tikai piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota piedāvājumu vērtēšanā.

## Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

## Pretendentu tiesības

### Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu.

## Pretendentu pienākumi

### Iepirkuma uzvarētājam ir pienākums noslēgt Iepirkuma līgumu atbilstoši nolikumam pievienotajam Līguma projektam (Pielikums Nr.5) 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas. Līguma projektu sagatavo Pasūtītājs.

# Nolikuma pielikumi

Šim nolikumam ir pievienoti 4 (četri) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

- pielikums - Tehniskā specifikācija.

- pielikums – Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā.

- pielikums – Pretendenta klienta atsauksmes paraugs.

- pielikums – Līguma projekts.

Pielikums Nr.1

Iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā

„Valsts vides dienesta informācijas sistēmas papildinājumu izstrāde” Iepirkuma

identifikācijas Nr. VRAA/2013/24

/ERAF/MI nolikumam

Tehniskā specifikācija

1.Ievads

## 1.1.Konteksts un dokumenta mērķis

Valsts vides dienests (turpmāk tekstā - VVD) ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk tekstā – VARAM) pakļautībā esoša iestāde. Publisko iepirkumu „Valsts vides dienesta informācijas sistēmas papildinājumu izstrāde” paredzēts veikt Eiropas reģionālā attīstības fonda 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros projektā „Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informācijas sistēmu pielāgošana euro ieviešanai” (projekta identifikācijas Nr.3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/002), kuru īsteno Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

1.2.Iepirkuma mērķis un uzdevumi

Iepirkuma mērķis ir VVD informācijas sistēmas (IS) papildinājumu izveidošana un ieviešana, kas nodrošinās VVD IS parēju no latiem uz eiro.

Iepirkuma ietvaros paredzēts veikt šādus galvenos uzdevumus:

Nodrošināt datu konvertāciju VVD IS sistēmas reģistros;

Nodrošināt labojumus VVD IS moduļos (ekrānformas un atskaites), lai tas atbalstītu eiro apzīmējumu un darbotos ar izmanītiem sistēmas reģistru struktūrām;

Nodrošināt labojumus VVD IS ārējo sistēmu integrācijas moduļos,

Izstrādāt izmaiņas VVD IS sistēmas dokumentācijā.

## 1.3. Saīsinājumu un terminu skaidrojumi

| Saīsinājums | Skaidrojums |
| --- | --- |
| EK | Eiropas Komisija |
| Eksperts | VVD vides eksperts |
| Inspektors | VVD vides inspektors |
| IS | Informācijas sistēma |
| IT | Informācijas tehnoloģija |
| MK | Ministru Kabinets |
| VARAM | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |
| VVD | Valsts vides dienests |

# 2. Esošās situācijas raksturojums

Balstoties uz VVD atklāta konkursa „Valsts vides dienesta informācijas sistēmas izstrāde un apmācība” VVD/2011/15/CS/ERAF/009 nolikumu tika izstrādāta informācijas apstrādes sistēma, kas nodrošina VVD sniedzamo pakalpojumu elektronizāciju e-pakalpojumu veidā un sniegšanu VVD klientiem, kā arī VVD darbības procesu pilnīgu vai daļēju automatizāciju. VVD IS sastāv no:

Publiskās portāla daļas

E- pakalpojumiem

Iekštīkla daļas (Intranet)

Backoffice sistēmas.

Balstoties uz VVD konkursa „Valsts vides dienesta informācijas sistēmas papildinājumu izstrāde” VVD/2012/17/CS/ERAF/009 nolikumu tika izstrādāti sistēmas papildinājumi.

Sakarā ar pareju no lata uz eiro, VVD esošā informācijas sistēmā nepieciešams ieviest sekojošas izmaiņas:

Nodrošināt datu konvertāciju VVD IS sistēmas reģistros;

Nodrošināt labojumus VVD IS moduļos (ekrānformas un atskaites), lai tas atbalstītu eiro apzīmējumu un darbotos ar izmanītiem sistēmas reģistru struktūrām;

Nodrošināt labojumus VVD IS ārējo sistēmu integrācijas moduļos.

3. VVD IS izmaiņu realizācija prasības

## 3.1.Projekta organizatoriskās prasības

1. tabula – Projekta organizatoriskās prasības

| Nr. | Prasība | Apraksts | Prioritāte/ komentāri |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekta pārvaldība |  |  |  |
|  | Projekta kvalitātes vadība | Piegādātājam jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu projekta kvalitātes vadību atbilstoši labās prakses principiem. | 1 |
|  | Projekta darba valoda | Projekta darba valoda ir latviešu valoda. Piegādātājam dokumentētie nodevumi (Projekta dokumentācija) izstrādājami latviešu valodā. Projekta laikā iespējama speciālistu piesaiste, kuri nepārvalda latviešu valodu, šādā gadījumā Piegādātājam šo speciālistu saziņā ar Pasūtītāju jānodrošina tulkošana bez papildu maksas. Atsevišķi projekta dokumentētie nodevumi, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, var tikt izstrādāti kādā svešvalodā. | 1 |
|  | Projekta organizācija | Projekta organizācijas pārvaldības modelis ir jāsaskaņo 10 dienu laika pēc līguma noslēgšanas ar Pasūtītāju. | 1 |

## 3.2.Prasības sistēmas papildinājumu piegādei

### 3.2.1.VVD IS papildinājumu dokumentācijas izstrāde

2. tabula - VVD IS dokumentācijas izstrādes prasības

| Nr. | Prasība | Apraksts | Prioritāte/ komentāri |
| --- | --- | --- | --- |
| - Projekta nodevumi |  |  |  |
| P.1.2.1. | Sistēmas dokumentācija | Piegādātājam VVD IS papildinājumu izstrādes un ieviešanas projekta laikā jāveic izmaiņas dokumentācijā: - VVD IS lietotāju rokasgrāmata. | 1 |
| P.1.2.2. | Noslēguma ziņojums | Projekta noslēguma ziņojums izstrādājami un iesniedzami Pasūtītājam. | 1 |

### 3.2.2. VVD IS papildinājumu izstrāde

Piegādātājs, ņemot vērā izstrādāto un ar Pasūtītāju saskaņoto VVD IS programmatūras projektējuma aprakstu, veic pilnu VVD IS programmatūras, tās saskarņu un IS dokumentācijas labojumu izstrādi.

3. tabula – IS papildinājumu izstrādes prasības

| Nr. | Prasība | Apraksts | Prioritāte/ komentāri |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistēmas izstrāde |  |  |  |
| P.2.1.1. | Sistēmas funkcionalitātes izstrāde | Piegādātājam jāveic pilnvērtīga VVD IS funkcionalitātes papildinājumu izstrāde saskaņā ar tehniskajā specifikācijas noteiktiem uzdevumiem un analizēs fāze definētam detalizētām prasībām. | 1 |
| P.2.1.2. | Saskarņu ar citām sistēmām izstrāde | Piegādātājam jāveic VVD IS sakārņu papildinājumu izstrāde informācijas apmaiņai ar citām informācijas sistēmām saskaņā ar tehniskajā specifikācijas noteiktiem uzdevumiem un analizēs fāze definētam detalizētām prasībām. | 1 |

### 3.2.3.VVD IS testēšana

VVD IS testēšana, kuras ietvaros Piegādātājs veic sistēmas testēšanas darbus un nodrošina atbalstu Pasūtītājam akcepttestēšanas laikā.

4. tabula – IS testēšanas prasības

| Nr. | Prasība | Apraksts | Prioritāte/ komentāri |
| --- | --- | --- | --- |
| P.2.2.1. | Testēšanas dokumentācija | Piegādātājam jānodrošina vismaz šādas testēšanas dokumentācija, kas apliecina Piegādātāja veikto VVD IS (tās komponentes) testēšanas apjomu. Programmatūras testēšanas dokumentācija: - testpiemēra specifikācijas; - testēšanas žurnāls; - testa problēmas ziņojums; - testēšanas kopsavilkuma pārskats. Piegādātājam jānodrošina iepriekš minētās dokumentācijas pieejamība Pasūtītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma. | 1 |
| P.2.2.2. | Akcepttestēšana | Piegādātājam jānodrošina testa vides sagatavošana (t.sk. Sistēmas uzstādīšana un konfigurēšana), kā arī nepieciešamais atbalsts Pasūtītājam, lai Pasūtītājs varētu veikt akcepttestēšanu. | 1 |

### 3.2.4.VVD IS papildinājumu ieviešana

VVD IS papildinājumu ieviešana un konfigurēšana, kuras ietvaros Piegādātājs nodrošina izstrādāto VVD IS komponenšu piegādi, uzstādīšanu produkcijas vidē un nepieciešamo konfigurēšanas darbu veikšanu, lai Pasūtītājs pieņemtu pilnvērtīgi strādājošu VVD IS (tās komponentes).

5. tabula – VVD IS papildinājumu ieviešanas un konfigurēšanas prasības

| Nr. | Prasība | Apraksts | Prioritāte/ komentāri |
| --- | --- | --- | --- |
| P.2.3.1. | Sistēmas uzstādīšana produkcijas vidē | Piegādātājam jānodrošina VVD IS papildinājumu uzstādīšana un konfigurēšana (pielāgošana darbībai konkrētajā vidē) sistēmas produkcijas vidē, Pasūtītājam nododot pilnvērtīgi strādājošu VVD IS. Piegādātājam jānodrošina pirmkodu, izpildkodu, instalācijas pakotņu piegādi, ka arī piegādātājs apņemas izstrādāt izmaiņu ieviešanas atskaiti. | 1 |
| P.2.3.2. | Integrācija | Piegādātājam jānodrošina VVD IS integrācija ar citām informācijas sistēmām saskaņā ar tehniskajā specifikācijas noteiktiem uzdevumiem un analizēs fāze definētam detalizētām prasībām, nodrošinot par integrācijas funkcionalitātes pilnvērtīgu, atbilstošu un drošu darbību. | 1 |

### 3.2.5.VVD IS papildinājumu garantijas nodrošināšana

VVD IS papildinājumu izstrādes un ieviešanas projektā ir veidojamās VVD IS garantijas pakalpojumu nodrošināšana.

## 3.3. VVD IS Funkcionālās prasības

6. tabula - Funkcionālās prasības

| Nr. | Prasība | Apraksts | Prioritāte/ komentāri |
| --- | --- | --- | --- |
| P.3.1.1. | Datu konvertācija datu laukos kas satur naudas vienības | - Tiks izstrādāta universāla datu konvertēšanas funkcionalitāte, kas spēs veikt konvertāciju visos VVD IS datu laukos, kas satur naudas vienības. | 1 |
| P.3.1.2. | Dokumentu sagatavošana | - Tiks izstrādāti papildinājumi VVD IS programmatūrai, lai nodrošinātu dokumentu (izziņām un aprēķināto skaidras naudas maksājumu dokumenti) sagatavošanu eiro. | 1 |
| P.3.1.3. | Datu konvertācija VVD IS reģistros | - Tiks veiktas prasītās izmaiņas programmatūrā, kas nodrošinās datu konvertāciju datu struktūrās, kas savukārt uzglāba informāciju par maksājumiem. | 1 |

### 3.3.1.VVD IS sistēmas reģistri

7. tabula – VVD IS sistēmas reģistri

| Nr. | Prasība | Apraksts | Prioritāte/ komentāri |
| --- | --- | --- | --- |
| P.4.2.1. | Maksas pakalpojumu uzskaites reģistra datu konvertācija no latiem uz eiro | VVD IS nodrošina iespēju lietotājam uzskaitīt klientiem sniegtos maksas pakalpojumus, ja e-pakalpojuma ietvaros ir tikuši sniegti maksas pakalpojumi. VVD IS atbalsta šo pakalpojumu apmaksas uzraudzību, saņemot datus no Valsts kases un ja apmaksa nav veikta, sagatavo attiecīgo brīdinājumu klientam. Funkcionalitātē nepieciešams izmainīt visus datu laukus kas satur naudas vienības no latiem uz eiro | 1 |
| P.4.2.2. | Sūdzību un pārsūdzību reģistrā datu konvertācija no latiem uz eiro | VVD IS nodrošina iedzīvotāju iesniegto sūdzību un iesniegumu par pārkāpumiem uzskaiti un reģistrēšanu atbilstoši VVD lietvedības kārtībai „Sūdzību un pārsūdzību reģistrā”. Reģistrā tiek uzglabāta informācija par klienta pārkāpumu un piešķiramo sodu ar kontroli par soda nomaksu (pēc informācijas saņemšanas no Valsts Kases). Piegādātājam nepieciešams nodrošināt konvertāciju no latiem uz eiro visos datu laukos kas satur naudas vienības. | 1 |
| P.4.2.3. | Informācijas par piemērotajiem sodiem uzturēšana un sodu iekasēšanas uzraudzības reģistra datu konvertācija no latiem uz eiro | Informācijas par piemērotajiem sodiem uzturēšana un sodu iekasēšanas uzraudzības reģistra datu konvertācija no latiem uz eiro. Informācija tiek saņemta no Valsts kases un uzglabāta VVD IS eiro. | 1 |

## Prasības saskarnēm ar ārējām informācijas sistēmām

8. tabula – Prasības saskarnēm ar ārējām IS

| Nr. | Prasība | Apraksts | Prioritāte/ komentāri |
| --- | --- | --- | --- |
| VVD IS informācijas apmaiņa ar citām IS |  |  |  |
| P.5.1.2. | Informācijas apmaiņa ar Valsts Kasi | VVD IS jānodrošina informācijas apmaiņa ar Valsts Kases informācijas sistēmu, lai nodrošinātu iespēju veikt valsts nodevu vides aizsardzības jomā apmaksas kontroli. Informācija par nodevām ir Eiro valūtā. | 1 |
| P.5.1.3. | Informācijas apmaiņa ar LR Iekšlietu ministrijas Sodu reģistru | VVD IS nodrošina informācijas apmaiņa ar LR Iekšlietu ministrijas Sodu reģistru, lai nodrošinātu iespēju VVD IS lietotājiem veikt sodu informācijas ievietošanu un pārskatīšanu par VVD klientu samaksātajiem sodiem. Informācija par sodu apmēriem ir Eiro valūtā. | 1 |

## VVD IS Nefunkcionālās prasības

9. tabula – VVD IS nefunkcionālas prasības

| Nr. | Prasība | Apraksts | Prioritāte/ komentāri |
| --- | --- | --- | --- |
| P.6.1.1. | Ieverot visas aktuālās nefunkcionālās prasības | - Ir nepieciešams ieverot visas aktuālās, nefunkcionālās prasības, kas pašlaik ir realizētas VVD IS sistēmā. | 1 |
| P.6.1.2. | Latu apzīmējumu nomaiņa uz eiro | - Piegādātājs veiks izmaiņas apzīmējumos no LVL, LS, Ls uz EUR; vārdus lati vai lats aizstās ar eiro, apzīmējumus „s” (santīmi) ar „c” (centi), vārdus „santīmi” vai „santīms” ar „centi” vai „cents”. | 1 |
| P.6.1.3. | Ekranformas datu korekcija | - Tiks veiktas izmaiņas VVD IS ekrānformās, lai tas atbalstītu Eiro apzīmējumu un darbotos ar izmanītiem sistēmas reģistru struktūrām. | 1 |
| P.6.1.4. | Atskaišu satura korekcija | - Tiks veiktas izmaiņas atskaitēs, lai tas atbalstītu Eiro apzīmējumu un darbotos ar izmanītiem sistēmas reģistru struktūrām. | 1 |

Pielikums Nr.2

Iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā „Valsts vides dienesta informācijas sistēmas papildinājumu izstrāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2013/24/ERAF/MI nolikumam

Pieteikums iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā „Valsts vides dienesta informācijas sistēmas papildinājumu izstrāde”

(ID Nr. VRAA/2013/24/ERAF/MI)

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Reģistrētā adrese |  |
| Tālr. / Fakss |  |
| E - pasta adrese |  |
| Bankas rekvizīti |  |

Ar šo pieteikumu _________(komersanta nosaukums)______, kura vārdā rīkojas ______ (pārstāvības pamats, vārds, uzvārds)_______ apliecina savu gatavību piedalīties iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā „Valsts vides dienesta informācijas sistēmas papildinājumu izstrāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2013/24/ERAF/MI.

Apliecinām, ka:

1. apņemamies nodrošināt Pakalpojumus iepirkuma „Valsts vides dienesta informācijas sistēmas papildinājumu izstrāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2013/24/ERAF/MI dokumentācijā norādītajā apjomā un termiņos;

2. neesam snieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai;

3. uz mums (un personu apvienības dalībniekiem, ja attiecināms) nepastāv šādi nosacījumi:

3.1. pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam būsim likvidēts;

3.2. Latvijā un valstī, kurā reģistrēti vai atrodas pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

4. piekrītam saņemt ar elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi iepirkuma procedūras norises un iepirkuma līguma (no tā izrietošo saistību) darbības laikā.

Datums ______________________________

Paraksts______________________________

Paraksta atšifrējums ____________________________________

Pielikums Nr.3

Iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā „Valsts vides dienesta informācijas sistēmas papildinājumu izstrāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2013/24/ERAF/MI Nolikumam

Pretendenta klienta atsauksmes paraugs

| Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas Nr. |  |
| --- | --- |
| Līguma noslēgšanas datums, piegādes datums un pakalpojumu sniegšanas laiks, norādot pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas laiku un beigu laiku |  |
| Sniegto pakalpojumu apraksts |  |
| Līguma summa |  |
| Pasūtītāja (klienta) atsauksme par saistību izpildi |  |

Pretendenta atsauksmi paraksta pasūtītāja (klienta) paraksttiesīgā persona

Pielikums Nr.4

Iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā „Valsts vides dienesta informācijas sistēmas papildinājumu izstrāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2013/24/ERAF/MI Nolikumam

Līgums par Valsts vides dienesta informācijas sistēmu papildinājumu izstrādi

(iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2013/24/ERAF/MI)

Rīgā	___.gada __._______

Valsts reģionālās attīstības aģentūra, tās direktores Solvitas Zvidriņas personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra  noteikumiem Nr.689 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums”, turpmāk tekstā – Pasūtītājs Nr.1,

Valsts vides dienests, tās direktores Inga Koļegovas personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumiem Nr.962 „Valsts vides dienesta nolikums”, turpmāk tekstā – Pasūtītājs Nr.2,

abi kopā, turpmāk tekstā – Pasūtītāji, no vienas puses un

[Nosaukums] (vienotais reģ. Nr. [Nr.]), turpmāk tekstā – Uzņēmējs, kura vārdā, saskaņā ar ________Līguma tekstā kopā saukti – Līdzēji un katrs atsevišķi - Līdzējs) brīvi izteikto gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, pamatojoties uz iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 8.1panta kārtībā „Valsts vides dienesta informācijas sistēmu papildinājumu izstrāde”, Iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2013/24/ERAF/MI, (turpmāk tekstā – konkurss), rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs Nr.1 un/vai Nr.2 uzdod, bet Uzņēmējs apņemas atbilstoši Pasūtītāja Nr.1 un/vai Nr.2 Tehniskajai specifikācijai (Līguma 1.pielikums) un Uzņēmēja piedāvājumam (Līguma 2.pielikums) izstrādāt Valsts vides dienesta informācijas sistēmu (turpmāk – Sistēma) papildinājumu izstrādi euro valūtas ieviešanai (turpmāk – Pakalpojumi).

  - Pakalpojumu izpildes termiņš ir līdz 2013.gada 30.novembrim.

- Līguma summa un samaksas kārtība

  - Līguma summa Līguma darbības laikā bez pievienotās vērtības nodokļa nepārsniedz ________________ LVL (summa vārdiem). Pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk tekstā – PVN) tiek piemērots saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Pakalpojumu cenas norādīta Līguma 3.pielikumā atbilstoši Uzņēmēja konkursa piedāvājumā noteiktajai cenai.

  - Samaksu par Pakalpojumu sniegšanu Pasūtītājs Nr.1 veic, pamatojoties uz parakstītu Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas aktu, 20 (divdesmit) darba dienu laikā, skaitot no Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no Uzņēmēja, pārskaitot rēķinā norādīto summu uz Uzņēmēja norādīto bankas norēķinu kontu.

  - Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs Nr.1 veicis pārskaitījumu uz Uzņēmēja norādīto bankas norēķinu kontu.

- Pakalpojumu nodošanas - pieņemšanas kārtība

  - Katrs nodevums, ko Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājiem, ir uzskatāms par pieņemtu pēc tam, kad Pasūtītājs Nr.1 un Pasūtītājs Nr.2 pēc nodevuma pārbaudes ir parakstījis Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Katram nodevuma tīrraksta Uzņēmējs pievienot tikai uz konkrēto nodevumu attiec

  - Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas aktu sagatavo Uzņēmējs.

  - Katrs Nodevums ir uzskatāms par iesniegtu tekošajā darba dienā, ja tā iesniegšanas fakts tiek reģistrēts Pasūtītāja Nr.1 Administratīvajā departamentā Elizabetes ielā 19, Rīgā vai arī nosūtīts elektroniski uz oficiālo e-pasta adresi pasts@vraa.gov.lv, izmantojot drošu elektronisko parakstu darba dienās līdz plkst. 16:00.

  - Pēc Sistēmas programmatūras izstrādes Uzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam Nr.1 Līguma 1.pielikumā noteiktie nodevumi. Sistēmas programmatūras testēšanas dokumentācija jāapliecina Uzņēmēja vadītājam un testēšanas vadītājam.

  - Pasūtītājam Nr.1 programmatūras pirmkodu un izpildkodu (ciktāl tas neaizskar ar likumu aizsargātas trešo personu autortiesības) Uzņēmējs iesniedz elektronisko, uzkopējot uz Pasūtītāja Nr.1 norādīta FTP servera vai ierakstot kompaktdiskā pēc Pasūtītāja Nr.1 izvēles.

  - Sistēmas instalāciju atbilstoši instalācijas rokasgrāmatai veic Pasūtītājs. Ja instalācija nav iespējama, tad Uzņēmējam ir pienākums sniegt atbalstu instalācijas procedūras veikšanā. Ja programmatūras instalācija testēšanas vidē neizdodas, Uzņēmējam ir pienākums pārstādāt nodevumu un iesniegt to atkārtoti.

  - Sistēmas akceptēšana tiek uzsākta pēc Sistēmas veiksmīgas instalācijas veikšanas Pasūtītāja Nr.1 testēšanas vidē. Ja Sistēmas instalācija testēšanas vidē aizkavējusies, tad akcepttestēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā pēc 3 (trīs) darba dienām, skaitot no Sistēmas veiksmīgas instalācijas dienas, ja Līdzēji nevienojas savādāk.

  - Sistēmas akcepttestus veic Pasūtītāju darbinieki vai Pasūtītāju pieaicinātas trešās personas. Uzņēmējam pēc Pasūtītāju pieprasījuma ir jānodrošina akcepttestu norisei nepieciešamās konsultācijas un atbilstošas kompetences pārstāvja klātbūtne. Pamatojoties uz Pasūtītāja Nr.1 iesniegtajiem testēšanas protokoliem un problēmziņojumiem, Uzņēmējam ir jāveic identificēto defektu novēršana un akcepttestēšanas noslēgumā sagatavoto testēšanas pārskatu iesniegšanu Pasūtītājam Nr.1/

  - Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt elektronisku vidi problēmu reģistrēšanai un to risināšanas procesa izsekošanai. Pasūtītāja Nr. darbiniekiem ir jābūt piekļuvei elektroniskajai vide problēmu reģistrēšanai un atgriezeniskās saites nodrošināšanai.

  - Sistēma ir uzskatāma par atbilstošu ekspluatācijas uzsākšanai, ja akcepttestēšanas laikā nav konstatētas problēmas. Gadījumā, ja Sistēmā atklātas problēmas, kuras būtiski neietekmē Sistēmas darbību, tad Līdzēji var vienoties par Sistēmas ekspluatācijas uzsākšanu un termiņu problēmu novēršanai.

  - Gadījumā, ja akcepttestēšanas laikā tiek atklātas problēmas, kas nav operatīvi novēršamas, tad Pasūtītājs Nr.1 ir tiesīgs pārtraukt akcepttestēšanu un tā ir uzskatāma par neveiksmīgu.

  - Termiņš akcepttestēšanas cikla veikšanai Pasūtītājam Nr.1 ir 10 (desmit) darba dienas. Ja šajā termiņā Pasūtītājs Nr.1 nav pieteicis nevienu kļūdu vai Sistēma nav atdota Uzņēmējam kļūdu novēršanai, akcepttestēšanas cikls ir uzskatāms par pabeigtu.

  - Atkārtotos akcepttestēšanas mēģinājumos Pasūtītājam Nr.1 ir tiesības izmantot arī citus (modificētus, jaunus) vai tos pašus testa piemērus, kas izmantoti vienā vai vairākos iepriekšējos akcepttestēšanas mēģinājumos.

  - Atkārtota akcepttestēšana pēc Pasūtītāja Nr.1 ieskatiem var tikt veikta pilnā apjomā, testējot visu Sistēmu.

  - Gadījumā, ja Sistēmas akcepttestēšanu nav izdevies pieņemt pēc 3 (trīs) akcepttestēšanas cikliem, tad Pasūtītājs Nr.1 ir tiesīgs izbeigt šo Līgumu vienpusējā kārtā.

  - Sistēma par akceptētu tiek uzskatīta pēc tam, kad Līdzēji ir parakstījuši Sistēmas nodevuma pieņemšanas – nodošanas aktu, kas ir pamats norēķinu veikšanai, vai Pasūtītājs Sistēmas akcepttestēšanai noteiktajā termiņā nav pieteicis 1.-4. kategorijas problēmas.

- Garantijas

  - Garantijas saistības ir spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus, skaitot no Pakalpojumu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

  - Garantijas saistības attiecas kā uz Pakalpojumiem, tā uz Sistēmas bezkļūdu darbību (tajā skaitā, attiecībā uz funkcionālajām, veiktspējās un drošības prasībām). Garantijas laikā Uzņēmēja pienākums ir veikt bez papildus samaksas novēst visus Pakalpojumu un Sistēmas defektus, kuri ir radušies Uzņēmēja darbu izpildes rezultātā, tai skaitā, piegādātajos nodevumos, kuri netika identificēti testēšanas un ieviešanas fāzē.

  - Gadījumā, ja Sistēmā pēc Pakalpojumu ieviešanas tiek konstatētas kļūdas tās funkcionalitātē, veiktspējas zudumi, informācijas drošības vai integritātes apdraudējumi, Uzņēmējam ir pienākums pierādīt, ka šādu kļūdu cēlonis nav Pakalpojumu izstrāde un ieviešana, pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka šādu defektu cēlonis ir Uzņēmēja rīcība un šādu kļūdu novēršana ir Uzņēmēja atbildība.

  - Gadījumā, ja garantijas laikā tiek atklātas Sistēmas kļūdas, kuras nav saistītas ar izstrādātajiem Pakalpojumiem, Uzņēmējs par šādām kļūdām neatbild.

- Atbildība

  - Par Pakalpojumu izstrādes kavējumu Uzņēmējs maksā Pasūtītājam Nr.1 un/vai Nr.2 līgumsodu 0,1% (vienas procenta desmitdaļas) apmērā no nesavlaicīgi izstrādāto Pakalpojumu vērtības bez PVN par katru Pakalpojumu izstrādes kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 20% no kopējās līguma summas. Par nokavētu Pakalpojumu tiek uzskatīts jebkurš Pakalpojums, kurš veikts pēc termiņa.

  - Par Līgumā noteikto maksājumu termiņa kavējumu Pasūtītājs Nr.1 un/vai Nr.2 maksā Uzņēmējam līgumsodu 0,1% (vienas procenta desmitdaļas) apmērā no savlaicīgi neapmaksātās summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 20% no kopējās līguma summas.

  - Par garantijas saistību izpildes kavējumu Uzņēmējs maksā Pasūtītājam Nr.1 un/vai Nr.2 līgumsodu 0,1% (vienas procenta desmitdaļas) par katru bojājuma novēršanas termiņa kavējuma dienu.

  - Līgumsodu samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzības.

- Līguma pirmstermiņa izbeigšana

  - Pasūtītājs Nr.1 un/vai Nr.2 ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt šo Līgumu Uzņēmēja līgumsaistību nepienācīgas izpildes dēļ, nosūtot Uzņēmējam rakstveida paziņojumu, kurš stājas spēkā 7 (septītajā) dienā pēc tā nodošanas pastā (pasta zīmogs) šādos gadījumos:

    - ja Uzņēmējs kavē Pakalpojumu izstrādi vairāk par 10 (desmit) dienām;

    - ja izstrādātais Pakalpojums neatbilst Līguma 1.un 2.pielikumam  un Uzņēmējs par to ir rakstiski brīdināts un nav novērsis neatbilstības;

    - Uzņēmēja maksātnespējas vai likvidācijas procesa uzsākšanas gadījumā;

    - ja jebkurā Līguma izpildes stadijā atklājas, ka Uzņēmējs konkursa ietvaros iesniedzis Pasūtītājam Nr.1 un Nr.2 nepatiesu informāciju;

  - Līguma pirmstermiņa izbeigšana Uzņēmēja līgumsaistību neizpildes dēļ līgumsoda ziņā ir pielīdzināma Līguma vienpusējai izbeigšanai Uzņēmēja vainas dēļ.

- Konfidencialitātes noteikumi

  - Līdzēji apņemas neizpaust jebkādu informāciju par šo Līgumus, citu Līdzēju, tā uzņēmumu, darbību un klientiem, ko tie ieguvuši Līguma izpildes gaitā, bez otra Līdzēja rakstveida piekrišanas, izņemot Līguma 7.7.punktā minēto apstākļu gadījumā. Šis nosacījums ir spēkā gan Līguma izpildes laikā, gan 5 (piecus) gadus pēc tam.

  - Līdzēji ir tiesīgi sniegt informāciju:

    - saviem darbiniekiem vai konsultantiem, ciktāl konfidenciāla informācija viņiem ir nepieciešama konkrētu ar šī Līguma izpildi saistītu uzdevumu un saistību izpildei. Līdzēju darbiniekiem un konsultantiem ir pienākums parakstīt konfidenciālas informācijas aizsardzības apliecinājumu, kurš satur vismaz līdzvērtīgus informācijas aizsardzības noteikumus kā Līguma noteikumi;

    - apakšuzņēmējiem un to konsultantiem, ja šīs personas ir iesaistītas Līguma izpildē, ar nosacījumu, ka persona, kas saņem konfidenciālu informāciju, pirms tam aizpilda konfidenciālas informācijas aizsardzības apliecinājumu, kurš satur vismaz līdzvērtīgus informācijas aizsardzības noteikumus kā šis Līgums.

  - Ja informāciju pieprasa Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās institūcijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības, tad Līdzējiem ir tiesības izpaust šādu informāciju bez otra Līdzēja iepriekšējas atļaujas.

  - Līdzējiem nav pienākums nodrošināt informācijas konfidencialitāti, ja

    - informācija ir pieejama publiski bez otra Līdzēja vai apakšuzņēmēju apzinātas darbības;

    - informācija ir saņemta no nesaistītas trešās personas puses bez norādes par tās konfidencialitāti;

    - Līdzējs ir piekritis savas konfidenciālās informācijas publiskošanai.

  - Līdzējs atbild par tiešajiem zaudējumiem, kas nodarīti otram Līdzējam un trešajām personām sakarā ar konfidencialitātes noteikumu neievērošanu.

- Līdzēju tiesības un pienākumi

  - Pasūtītājs Nr.1 un Nr.2 apņemas:

    - sniegt Uzņēmējam visu nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama Līguma izpildei;

    - pieņemt kvalitatīvus Pakalpojumus, un samaksāt saskaņā ar Līguma noteikumiem un nosacījumiem.

  - Uzņēmējs apņemas:

    - veikt Papildinājumu izstrādi kvalitatīvi, noteiktajā termiņā atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un Uzņēmēja piedāvājumam.

    - nodrošināt, ka Pakalpojumu nodrošināšanā un garantijas uzturēšanā saskaņā ar šo Līgumu tiek piesaistīti pienācīgi kvalificēti speciālisti un speciālistu skaits ir pietiekams, lai visi darbi saskaņā ar šo Līgumu tiktu veikti noteiktajos termiņos, apjomā un kvalitātē.

    - Gadījumā, ja Līguma izpildes gaitā no Uzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ nepieciešams aizvietot kādu no sākotnēji piedāvātajiem speciālistiem, nodrošināt ne zemākas kvalifikācijas speciālistu iesaisti, iepriekš to rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju Nr.1 un Nr.2. Pasūtītājs Nr.1 un Nr.2 piekrīt speciālistu nomaiņai tikai gadījumā, ja tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajai kvalifikācijai un ir ne zemāka kā sākotnēji piedāvātajiem speciālistiem. Gadījumā, ja Pasūtītājs Nr.1 un/vai Nr.2, pamatojoties uz konstatētām kļūdām, kuras norāda uz nepietiekamu speciālista kvalifikāciju, pieprasījis nomainīt speciālistu, Uzņēmējam ir pienākums veikt šādu nomaiņu 10 (desmit) darba dienu laikā.

  - Uzņēmējs ir tiesīgs slēgt līgumus ar citām fiziskām vai juridiskām personām (turpmāk tekstā – Apakšuzņēmēji), lai izpildītu daļu no veicamā darba apjoma. Šādos gadījumos Uzņēmējs ir atbildīgs par apakšuzņēmēja veikumu tādā pašā mērā kā par savējo, kā arī par to, lai Apakšuzņēmējs pilnībā ievērotu šajā Līgumā noteiktos konfidencialitātes, autortiesību un citus būtiskus noteikumus. Pasūtītājam Nr.1 un/vai Nr.2 ir tiesības šīs Līguma izpildes uzraudzībai piesaistīt trešās personas.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt trešo personu kā ekspertu, lai veiktu Pakalpojumu sniegšanas kvalitātes un atbilstības pārbaudi, tajā skaitā, veiktspējas mērījumus.

- Personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa

  - Pasūtītājs Nr.1. nepiekrīt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - Uzņēmēja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Uzņēmēja personālu vai apakšuzņēmējiem;

    - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā Uzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

  - Pasūtītājs Nr.1. pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Uzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Pakalpojuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā (5) piecu darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

- Līguma pārvaldība un atbildīgās personas

  - Līguma izpildei katrs no Līdzējiem norīko vienu vai vairākas personas, kuru pienākums ir Līguma izpildes administrēšana un kontrole. Par Līguma izpildes gaitu norīkotās personas informē katra savu pusi.

  - Pasūtītāja Nr.1 pilnvarotās personas vārds, uzvārds, pasta adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese.

  - Pasūtītāja Nr.2 pilnvarotās personas vārds, uzvārds, pasta adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese.

  - Uzņēmēja pilnvarotās personas vārds, uzvārds, pasta adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese.

  - Pilnvaroto personu nomaiņas gadījumā viens Līdzējs informē otru Līdzēju par to rakstiski ne vēlāk, kā 3 (trīs) darba dienas iepriekš.

  - Nodevumu, nodevumu izvērtējumu un citu Līguma izpildes gaitā sagatavoto operatīvo dokumentāciju un informāciju viens Līdzējs nodod otram Līdzējam elektroniski uzkopējot uz Pasūtītāja Nr.1 norādītā FTP servera vai ierakstot kompaktdiskā, vai nosūtot ar elektroniskā pasta ziņojumu pēc Pasūtītāja Nr.1 izvēles. Par saņemto dokumentāciju saņēmējs izdara atzīmi uz pavadvēstules vai nosūta elektroniskā pasta ziņojumu ar saņemšanas apstiprinājumu.

  - Jebkurš nodevuma tīrraksts, pretenzija vai cita oficiāla informācija saskaņā ar šo Līgumu tiek iesniegta rakstveidā un tiek uzskatīta par iesniegtu vai nosūtītu tajā pašā dienā, ja tā nodota (reģistrēta) Pasūtītāja Administratīvajā departamentā (1.stāvā) Elizabetes ielā 19, Rīgā vai arī nosūtot elektroniski uz oficiālo e-pasta adresi pasts@vraa.gov.lv, izmantojot drošu elektronisko parakstu, darba dienās līdz plkst.16:00. Ja paziņojums nosūtīts kā reģistrēts pasta sūtījums, tad saņemšanas diena būs pasta paziņojuma datums par šāda sūtījuma izsniegšanu. Visi paziņojumi Līdzējiem tiks nosūtīti uz šā Līguma 7.2. un 7.3.punktā norādītajām adresēm.

- Autortiesības un licences

  - Pasūtītājam Nr.2. pieder visas autora mantiskās tiesības uz Pakalpojumiem, ko veicis Uzņēmējs šī Līguma darbības laikā.

  - autora mantiskās tiesības uz speciālajiem pielāgojumiem pāriet Pasūtītājam Nr.2. ar Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienu.

  - Uzņēmējs garantē, ka ar visiem darbiniekiem un konsultantiem, kurus Uzņēmējs iesaista šī Līguma izpildes nodrošināšanā, ir noslēdzis līgumus, saskaņā ar kuriem autortiesības uz visiem speciālajiem pielāgojumiem pieder Pasūtītājam Nr.2. un Uzņēmējam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs Pasūtītāja Nr.2. tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus to izmantošanai.

  - Līdzējiem (tajā skaitā jebkurām trešajām personām) saglabājas autora mantiskās tiesības uz tiem dokumentiem, materiāliem, datiem, kura ir tikusi izmantota Līguma izpildes ietvaros un uz kurām Līdzējiem vai trešajām personām ir bijušas autora mantiskās tiesības jau pirms Līguma spēkā stāšanās brīža.

- Strīdu izšķiršana

Visas domstarpības, kas Līdzējiem varētu rasties Līguma darbības laikā, risināmas pārrunu ceļā. Ja šādi nav iespējams panākt risinājumu, strīds izšķirams Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Citi noteikumi

  - Šis Līgums stājas spēkā ar tās abpusēju parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz pilnīgai Līdzēju saistību izpildei. Saistības, kuras izriet no šīs Līguma (garantijas saistības, konfidencialitātes saistības, atbildības pienākums) saglabā spēku līdz pilnīgai saistību izpildei.

  - Visi šī Līguma grozījumi stājas spēkā tikai pēc to apliecināšanas ar Līdzēju parakstiem.

  - Līgumā var tikt izdarīti nebūtiski grozījumi un šādi būtiski grozījumi:

    - gadījumā, ja nolūkā samazināt Pasūtītāja izmaksas vai lai novērstu iepriekš neparedzētas nepilnības Līguma izpildes laikā ir nepieciešams aizstāt paredzētās tehnoloģijas vai standartu ekvivalentus, šādu grozījumu rezultātā nevar tikt palielināta Līguma kopējā summa vai samazinātas iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās kvalifikācijas prasības un to nomaiņa pilnībā nodrošina iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības un nekādā veidā nepasliktina sniegto pakalpojumu kvalitāti un nerada Sistēmas darbības riskus;

    - gadījumā, ja stājas spēkā jauni normatīvie akti vai tiek izdarīti grozījumi esošajos, kas regulē ERAF projektu īstenošanu, valsts budžeta finansējuma izlietošanu, Līguma līgumcenai piemērojamās nodokļu likmes vai publisko iepirkumu procedūras ja šie nosacījumi tiek attiecināti uz šo Līgumu. Šajā apakšpunktā minētajos gadījumos Līguma grozījumi tiek izdarīti tikai tādā apjomā, kā to paredz normatīvie akti;

    - Ja viena Līdzēja saistību izpildes nokavējums (tikai tāds nokavējums, kas ietekmē otra Līdzēja spējas izpildīt savas saistības) liedz otram Līdzējam veikt savlaicīgu saistību izpildi, tas tiek pagarināts par pirmā Līdzēja nokavēto laika posmu. Līdzējam, kurš prasa, lai minēto apstākļu dēļ tiktu pagarināts saistību izpildes termiņš, ir pienākums iesniegt pierādījumus, kuri apliecina otra Līdzēja saistību izpildes nokavējuma faktu.

  - Kontaktpersona no Pasūtītāja Nr.1 puses:___________.

  - Kontaktpersona no Pasūtītāja Nr.2 puses:___________.

  - Kontaktpersona no Uzņēmēja puses: _____________.

  - Pie Līguma  tiek pievienoti šādi pielikumi:

    - 1.pielikums – Tehniskā specifikācija;

    - 2..pielikums – Uzņēmēja piedāvājums;

    - 3.pielikums – Uzņēmēja finanšu piedāvājums

  - Jebkuru pretrunu gadījumā jebkuros datos, noteikumos vai nosacījumos jebkurā no Līguma punktiem no vienas puses un pie Līguma noslēgto papildus līgumu noteikumos vai nosacījumos no otras puses, informācija, ko satur šī Līguma punkti, ir noteicošā, ja vien Līdzēji tieši rakstiski nav vienojušies par pretējo. Gadījumā, ja tiek atklāta pretruna starp Līguma 1.pielikumu un 2.pielikumu, tad strīda izskatīšanai piemērojami 1.pielikuma noteikumi.

  - Šis Līgums sastādīts latviešu valodā 3 (trīs) identiskos eksemplāros katrs uz _-____ (______) lappusēm, ar 3 (trīs) pielikumiem, pa 1 (vienam) eksemplāram katram Līdzējam. Visi trīs Līguma eksemplāri ir ar vienādu juridisku spēku.

- Līdzēju rekvizīti un paraksti

Pieteikumu paraksta Pretendents, personu grupas dalībnieki un apakšuzņēmēji uz kura iespējām Pretendents balstās.  Ja pieteikumu neparaksta persona ar pārstāvības tiesībām, obligāti jāpievieno pilnvara.