APSTIRINĀTS

iepirkuma komisijas

2016. gada 16. septembra sēdē

____________________________

Komisijas priekšsēdētājs A. Širaks

Ar 09.11.2016. grozījumiem

Atklāta konkursa

„Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) un Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv pilnveidošana un uzturēšana”

(iepirkuma identifikācijas nr. VRAA 2016/41/ERAF/AK)

nolikums.

Rīga, 2016

# Vispārīga informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs

Nr. VRAA 2016/41/ERAF/AK

## Pasūtītājs

| Pasūtītāja nosaukums | Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – Aģentūra vai Pasūtītājs) |
| --- | --- |
| Adrese | Alberta iela 10, Rīga, LV-1010 |
| Reģ. Nr. | 90001733697 |
| Kontaktpersona | Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta direktora vietnieks Arvis Širaks |
| Tālrunis | 66164622 |
| Fakss | 67079001 |
| e-pasta adrese | pasts@vraa.gov.lv |
| Iesniegšanas laiks | Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās plkst. 8:30-17:00, piektdienās plkst. 8:00-16:30. |

## Iepirkuma priekšmets

### Atklāta konkursa „Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) un Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv pilnveidošana un uzturēšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA 2016/41/ERAF/AK) (turpmāk tekstā – konkurss) iepirkuma priekšmets ir Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) un Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv (izņemot komponenti “Publisko pakalpojumu katalogs”) pilnveidošanas un uzturēšanas pakalpojumi atbilstoši tehniskajai specifikācijai (pielikums Nr.1).

Atkārtota procedūra par atklāta konkursa “Valsts informācijas sistēmu savietotāja un Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv pilnveidošana un uzturēšana” (ID Nr. VRAA 2016/94/ERAF/AK) iepirkuma priekšmeta 1. daļu.

### Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

### CPV kods: 72262000-9 (Programmatūras izstrādes pakalpojumi);

## Vispārīgās vienošanās izpildes termiņš un finansējuma avots

### Vispārīgās vienošanās (turpmāk tekstā – Vienošanās) darbības termiņš ir 48 (četrdesmit astoņi) mēneši no Vienošanās noslēgšanas dienas vai līdz brīdim, kad tiek sasniegta Vienošanās maksimālā summa, atkarībā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais. (09.11.2016. redakcijā)

### Vispārīgās vienošanās izpilde tiks finansēta no ERAF darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.  specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.  pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” projektu līdzekļiem un valsts budžeta līdzekļiem.

## Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA

### Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 12. decembra plkst.14:00, Pasūtītāja Administratīvajā departamentā (2.stāvā), Alberta ielā 10, Rīgā, vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt piegādātam Pasūtītāja adresē līdz augstākminētajam termiņam. Pēc minētā termiņa iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti un izskatīti un tiks atdoti Pretendentam atpakaļ neatvērti. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa iestāšanās Pretendents nevar savu piedāvājumu labot vai grozīt. (09.11.2016. redakcijā)

### Piedāvājumi tiks atvērti piedāvājumu atvēršanas sanāksmē Aģentūrā,  Alberta ielā 10, Rīgā, tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, 2016.gada 12. decembrī plkst.14:00. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. (09.11.2016. redakcijā)

## Piedāvājuma noformēšana

### Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmetu kopā.

### Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja piedāvājumā ietvertie dokumenti ir svešvalodā, tiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Tulkojuma apliecinājumam jāietver uzraksts „Tulkojums pareizs”, personas ar Pretendenta pārstāvības tiesībām pašrocīgs paraksts, paraksta atšifrējums, parakstīšanas vieta un laiks.

### Iesniedzot piedāvājumu Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

### Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē (liela dokumentu apjoma gadījumā var tikt lietots cits iepakojums, piemēram, kaste) vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, uz kura(-as) jānorāda:

### Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

### Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese un saziņas līdzekļi;

### Atzīme „Piedāvājums iepirkumam „Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) un Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv pilnveidošana un uzturēšana” (ID Nr. VRAA 2016/41/ERAF/AK). Neatvērt līdz 2016. gada 12. decembra plkst.14:00.

### Piedāvājumu vēlams sagatavot un iesniegt 3 (trīs) sējumos: atlases dokumenti, tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums.

### Piedāvājumam jābūt cauršūtam un apliecinātam, lapām sanumurētām un ar satura rādītāju.

### Piedāvājumu paraksta Pretendenta paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona. Gadījumā, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, jāpievieno pilnvaras kopija. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

### Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu, un pievieno vienošanos par personu apvienības izveidi.

### Piedāvājums 2 (divos) eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija) ir jāiesniedz rakstiskā dokumenta formā. Piedāvājums jāiesniedz arī elektroniskā formā (vienreiz rakstāmā CD vai citā elektroniskajā datu nesējā), ierakstīts ar MS Office, Open Office, MS Project vai Adobe Acrobat rīkiem nolasāmā formātā. Elektroniskā formā iesniegtajiem piedāvājumiem ir jābūt pieejamām izdrukas un teksta meklēšanas funkcijām. Uz CD vai datu nesēja jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un iepirkuma identifikācijas numuram.

### Oficiāls raksturs ir tikai piedāvājuma oriģinālam rakstiskā dokumenta formā.

### Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un piedāvājuma elektronisko versiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. Visu dokumentu noformējumam jānodrošina to juridiskais spēks.

### Piedāvājumā iekļauto dokumenta kopijas Pretendentam jāapliecina atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

### Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā piekrīt visiem konkursa nolikumā (turpmāk tekstā – Nolikums) ietvertajiem noteikumiem.

### Piedāvājumi, kas iesniegti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti atpakaļ, izņemot gadījumus, ja Pretendents atsauc vai groza piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai Publisko iepirkuma likuma 55.panta 41.daļā noteiktajos gadījumos. Piedāvājumi tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

### Pretendents, kurš būs, iesniedzis vairākus piedāvājuma variantus, tiks no tālākas vērtēšanas izslēgts.

## informācijas sniegšana

### Nolikums, tā grozījumi tiek publicēti Pasūtītāja mājas lapā http://www.vraa.gov.lv/lv/about/iepirkumi/. Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem tiek publicētas Pasūtītāja mājas lapā, adresē http://www.vraa.gov.lv/lv/about/iepirkumi/, norādot arī uzdoto jautājumu (nenorādot jautājuma iesniedzēju), kā arī nosūtītas attiecīgajam ieinteresētajam piegādātājam.

### Ieinteresētajam piegādātājam  ir tiesības pieprasīt papildus informāciju par iepirkumu, tai skaitā, lūgt skaidrot nolikumu. Šie pieprasījumi ir iesniedzami uz šī nolikuma 1.2. punktā minēto adresi pa pastu vai pa faksu vai elektroniski uz nolikuma 1.2. punktā norādīto e-pasta adresi.

### Ja ieinteresētais piegādātājs laikus rakstiski pieprasa papildus informāciju par  nolikumā iekļauto informāciju, iepirkuma komisija sniedz atbildi 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms nolikuma 1.5.1. punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

# Pretendentu atlases prasības

## Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums iepriekšējos 3 (trīs) noslēgtajos finanšu gados (par noslēgto finanšu gadu uzskata gadu, par kuru ir sastādīts un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts gada pārskats) ir ne mazāks kā 3 000 000 EUR (trīs miljoni euro, 00 centi). Pretendentiem, kuri nostrādājuši mazāku laiku par 3 (trīs) gadiem, atbilstība šai prasībai pierādāma par faktiski nostrādāto laiku.

## Uz Pretendentu (tajā skaitā uz visiem personu apvienības dalībniekiem, ja pretendents ir personu apvienība) nedrīkst attiekties Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā un 39.2 panta pirmajā daļā norādītie izslēgšanas noteikumi, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 39.¹ panta otrajā daļā un 39.2 panta trešajā daļā noteikto.

## Uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, kā arī pretendenta norādīto personu, uz kuras spējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācijas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi 39.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētie nosacījumi.

## Uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās pakalpojumu vērtības, ir attiecināmi 39.1 panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā minētie nosacījumi. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 20.panta piekto daļu apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Publisko iepirkumu likuma 20.panta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

## PRETENDENTA TEHNISKAJĀM UN PROFESIONĀLAJĀM SPĒJĀM NOTEIKTĀS PRASĪBAS

    - Pretendents darbojas klienta vajadzībām pielāgotas lietojumprogrammatūras izstrādes un uzturēšanas jomā un tam iepriekšējos 3 (trīs) gados ir iegūta šāda pieredze:

      - veiktas vismaz 2 (divas) tīmekļa bāzētas arhitektūras lietojumprogrammatūras izstrādes un/vai pilnveidošanas;

      - veikts vismaz 1 (viens) projekts, kura ietvaros izstrādāts un/vai pilnveidots vismaz 1 (viens) 4.elektronizācijas līmeņa elektroniskais pakalpojums;

      - lietojumprogrammatūru izstrādē un/vai pilnveidošanā, izmantojot Microsoft datubāzes vadības sistēmu un Microsoft .NET izstrādātās aplikācijas;

    - Pretendents iepriekšējos 3 (trīs) gados ir veiksmīgi realizējis vismaz 1 (vienu) informācijas sistēmu Sitecore tehnoloģijā. (09.11.2016. redakcijā)

    - Pretendents iepriekšējos 3 (trīs) gados ir veiksmīgi realizējis vismaz 1 (vienu) risinājumu, kurā satura meklēšanas funkcionalitātes nodrošināšanai ir izmantots ClusterPoint risinājums. (09.11.2016. redakcijā)

    - Pretendents iepriekšējos 3 (trīs) gados ir veiksmīgi realizējis vismaz 1 (vienu) risinājumu, kur tiek izmantota Microsoft BizTalk tehnoloģija. (09.11.2016. redakcijā)

    - Pretendents iepriekšējos 3 (trīs) gados ir veiksmīgi realizējis vismaz 1 (vienu) risinājumu, kur tiek izmantota mongo DB tehnoloģija. (09.11.2016. redakcijā)

    - Pretendents iepriekšējos 3 (trīs) gados ir veiksmīgi realizējis vismaz 1 (vienu) risinājumu, kurā kopā nodrošināta šādu prasību realizācija: (09.11.2016. redakcijā)

      - autentifikācijas risinājums atbilstoši Single Sign On un Federated identity management principam (vismaz 5 neatkarīgas saintegrētas sistēmas) vai tā ekvivalentam;

      - Risinājumā izmantotas pasūtītāja rīcībā esošas tehnoloģijas (autorizācijas menedžeris NetSqlAzMan (http://netsqlazman.codeplex.com)) un starptautiskie drošības standarti vai to ekvivalenti.

    - Pretendents iepriekšējos 3 (trīs) gados ir veiksmīgi realizējis vismaz 1 (vienu) projektu, kura ietvaros izstrādāta elektronisko pakalpojumu portālu apmaksas sistēma, kur ir integrācija ar vismaz 3 (trīs) dažādu komercbanku internetbanku tiešsaistes maksājumu risinājumiem un risinājuma veiktspēja ir paredzēta apjomam ar ne mazāk kā 2000 darījumu mēnesī. (09.11.2016. redakcijā)

    - Pretendentam iepriekšējos 3 (trīs) gados ir pieredze vismaz tādu koplietošanas vienumu izstrādē, kas tiek veidoti ar mērķi, lai trešo pušu (citu organizāciju) programmētāji var radīt saderīgas, t.i. vienota stila un arhitektūras lietojumprogrammas, kuras izmanto minētos koplietojamos programmatūras vienumus un ir savstarpēji savietojamas un kas izpilda šādas prasības(09.11.2016. redakcijā):

      - vismaz trīs programmatūras izstrādes vadlīniju dokumentu un/vai standartu izstrāde, kas paredzēti trešo pušu programmētājiem un ir publiski pieejami (pretendentam, iesniedzot piedāvājumu ir jānorada saite, kur minētie dokumenti ir pieejami);

      - vismaz trīs programmatūras koda piemēru komplekti, kas paredzēti trešo pušu programmētajiem un veidoti vismaz priekš divām dažādām tehnoloģijām, piemēram .NET un JAVA (pretendentam, iesniedzot piedāvājumu ir jānorāda saite, kur minētie kodu piemēri ir pieejami).

    - Pretendentam iepriekšējos 3 (trīs) gados ir pieredze elektronisko pakalpojumu izstrādē, kur ir realizēti vismaz šādi e-pakalpojumi(09.11.2016. redakcijā):

      - vismaz viens e-pakalpojums, kas nodrošina sinhronus un asinhronus e-pakalpojuma biznesa procesus;

      - vismaz vienā pakalpojumā integrēts drošs elektroniskais paraksts;

      - vismaz viens augstas veiktspējas e-pakalpojums, kas paredzēts lietojuma slodzei ne mazāk kā 5 000 reizes mēnesī.

    - Pretendents var nodrošināt speciālistus ar šādu kvalifikāciju (atbilstību apliecina ar attiecīgiem sertifikātiem un speciālista CV, kas sagatavots saskaņā ar 7.pielikumu) un iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā gūtu pieredzi informācijas sistēmu izstrādei un/vai pilnveidošanai nepieciešamo darbu veikšanā:

      - Projekta vadītājs:

#### augstākā izglītība projektu vadības specialitātē vai augstākā izglītība un starptautiski atzīts sertifikāts projektu vadībā (PMI, PMP, PrinceII, AFW,CompTIA vai līdzvērtīgs);

        - pieredze vismaz 1 (vienā) projektā, kura finanšu apjoms pārsniedz 300`000 EUR (trīs simti tūkstoši euro) un kurā izstrādāts vai pilnveidots vismaz 1 (viens) tīmekļu bāzētas arhitektūras ceturtā līmeņa elektroniskais pakalpojums.

      - Sistēmas arhitekts (viens vai divi speciālisti, kas kopā izpilda apakšpunktos (izņemot 2.5.10.2.1. punkta prasība, kas jānodrošina katram piedāvātajam speciālistam) izvirzītās prasības):

        - augstākā izglītība un iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā praktiska pieredze kā sistēmas arhitektam 1 (vienā) veiksmīgi realizētā projektā, kura finanšu apjoms pārsniedz 300`000 EUR (trīs simti tūkstoši euro) (09.11.2016. redakcijā);

        - pieredze kā sistēmas arhitektam vismaz 1 (vienā) projektā iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā, kurā informācijas sistēmas arhitektūra veidota atbilstoši tīmekļa pakalpju orientētas arhitektūras (SOA – Service oriented architecture) principam;

        - pieredze vismaz 1 (viena) risinājuma projektēšanā, kurā realizēts Single Sign On (SSO) un Federated identity management princips, kur risinājuma realizācijā ir izmantots pasūtītāja rīcībā esošas tehnoloģijas (autorizācijas menedžeris NetSqlAzMan (http://netsqlazman.codeplex.com)) un starptautiski drošības standarti Ekspertam ir pieredze risinājumu izveidē ar XACML 2.0 standartu vai kādu no tā atvasinājumiem:

        - Zināšanu apliecinoši sertifikāti par:

          - risinājumu izveidi atbilstoši SOA un sadalītas arhitektūras principam;

          - risinājumu izveidi atbilstoši Windows Communication Foundation (WCF);

          - tīmekļa bāzētu risinājumu izveidi.

      - Sistēmu analītiķis (viens vai divi speciālisti, kas kopā izpilda apakšpunktos (izņemot 2.5.10.3.1. un 2.5.10.3.2. punktu prasības, kas jānodrošina katram piedāvātajam speciālistam) izvirzītās prasības):

        - augstākā izglītība un starptautiski atzīts sertifikāts sistēmu analīzē OMG Certified UML Professional 2, CBAP vai līdzvērtīgs (09.11.2016. redakcijā);

        - praktiska pieredze kā sistēmu analītiķim vismaz 1 (vienā) veiksmīgi realizētā projektā, kura finanšu apjoms pārsniedz 300`000 EUR (trīs simti tūkstoši euro);

        - pieredze sistēmanalīzes veikšanā vismaz 1 (vienā) projektā, kurā  izstrādāts un/vai pilnveidots vismaz 1 (viens) elektroniskais pakalpojums servisu orientētā arhitektūrā;

        - pieredze vismaz 1 (vienā) projektā, kurā izstrādāta lietojumprogrammatūra, piemērojot Single Sign - On (SSO) pieeju.

      - IT risinājumu eksperts maksājumu datu apstrādei e-pakalpojumu portālos.

        - Augstākā izglītība;

        - praktiska pieredze kā maksājumu datu apstrādes ekspertam vismaz 1 (vienā) veiksmīgi realizētā projektā, kurā realizēts maksājumu modulis e-pakalpojumu maksājumu apstrādei, kur realizētā maksājumu moduļa paredzētā veiktspēja ir vismaz 3000 maksājumu mēnesī.

      - Vismaz 2 (divi) programmētāji, kuriem katram ir augstākā izglītība un pieredze kā programmētājiem vismaz 1 (vienā) veiksmīgi realizētā projektā, kura finanšu apjoms pārsniedz 300`000 EUR (trīs simti tūkstoši euro) un kurā izmantotas sekojošas tehnoloģijas: ASP .NET Web forms, Javascript, css, JQuery, XSD, XML, WCF, WIF, no kuriem (09.11.2016. redakcijā):

        - Vismaz 1 (vienam) kā programmētājam ir pieredze dokumentu glabāšanas risinājuma izstrādē, kurā izmantota mongoDB dokumentu datubāzes tehnoloģija;

        - Vismaz 1 (vienam) ir zināšanu apliecinoši sertifikāti par integrācijas procesu izveide izmantojot MS BizTalk serveri;

        - Vismaz 1 (vienam) ir MCTS: Microsoft. NET Framework (3.5 vai jaunāks), Windows Communication Foundation (WCF) sertifikāts vai ekvivalenti;

        - Vismaz 1 (vienam) ir MCTS: Microsoft .NET Framework application sertifikāts vai ekvivalents;

        - Vismaz 1 (vienam) ir MCTS: Microsoft.NET Framework, Distributed Applications Development sertifikāts vai ekvivalents;

        - Vismaz 1 (vienam) ir Sitecore XP 8 Website Development for .NET sertifikāts vai ekvivalents, un pieredze vismaz 1 (vienas) informācijas sistēmas, kurā izmantota Sitecore tīmekļa vietnes satura pārvaldības sistēma, ieviešanā;

        - Vismaz 1 (vienam) kā programmētājam ir pieredze autentifikācijas un autorizācijas risinājuma izstrādē, kas balstīta NetSqlAzMan tehnoloģiju;

      - Vismaz 1 (viens) testētājs, kuram ir pieredze testējot risinājumus, kuri veidoti servisu orientētā arhitektūrā un zināšanu apliecinošs sertifikāts (ISTQB Advanced Level Certificate vai līdzvērtīgs) vai augstākā izglītība (vismaz bakalaura grāds) datorzinībās ar specializāciju informācijas sistēmu testēšanā.

    - Pretendentam jāpiedāvā darba grupa, kura sastāv no vismaz 6 (sešiem) speciālistiem. Darba grupas speciālistu kvalifikācijai un pieredzei jāatbilst nolikuma 2.5.10. apakšpunktos norādītajām prasībām. Viena speciālista kvalifikācija var atbilst vairākām nolikuma 2.5.10. apakšpunktos norādītajām prasībām, bet piedāvātie speciālisti iepirkumā nevar savienot vairāk kā divas lomas ievērojot, ka programmētāja un testētāja lomas nav savienojamas.

## Pretendenta iesniedzamie atlases dokumenti:

### Pieteikums, kurš noformēts atbilstoši nolikuma 2.pielikumam.

### Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

### Klientu atsauksmes, kuras apliecina Pretendenta atbilstību nolikuma 2.5.1. – 2.5.9. punkta prasībām, kuras ieteicams sagatavot atbilstoši nolikuma 6.pielikumam. Pretendents ir tiesīgs iesniegt arī citā formātā sagatavotus dokumentus, kas satur visu nolikuma 6.pielikumā norādīto informāciju. Šādā gadījumā Pretendentam jāiesniedz brīvā formā sagatavots pārskats par katras prasības izpildi apliecinošā dokumenta nosaukumu un piedāvājuma lappusi, kurā attiecīgais dokuments atrodams.

### Brīvā formā sagatavota izziņa par pretendenta finanšu apgrozījumu pēdējos 3 noslēgtajos finanšu gados. Pretendentiem, kuri nostrādājuši mazāku laiku par 3 (trīs) gadiem - par faktiski nostrādāto laiku.

### Pretendenta piedāvāto speciālistu dzīvesgājuma apraksti (CV) (vēlams sagatavoti saskaņā ar 7. pielikumu), kvalifikāciju apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas, apliecinot atbilstību nolikuma 2.5.10. punkta apakšpunktos minētajām prasībām.

### Pretendenta aizpildīts pārskats par tā atbilstību Nolikuma 2.5. punkta apakšpunktu prasībām norādot prasību un piedāvājuma dokumentu un lapas numuru piedāvājumā, kas apliecina šīs prasības izpildi (pielikums Nr.8.).

### Pretendenta aizpildīts pārskats par tā piedāvāto speciālistu pieredzi, kas balstīts uz piedāvāto speciālistu CV, kopīgu projektu realizācijā, kas tiks ņemts vērā vērtējot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma 6.3. punkta P2 kritērijam (pielikums Nr.9.).

### Apakšuzņēmēju, kuriem nododamo pakalpojuma vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, sarakstu jāiesniedz atbilstoši nolikuma 5.pielikumam.

### Personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai nodrošinātu atbilstību atlases prasībām apliecinājums par piedalīšanos konkursā. Informācijas par šīm personām ir jāiesniedz aizpildot nolikuma 5.pielikumu.

### !!! Ja pretendents savas atbilstības nolikuma 2.1. punkta prasībām apliecināšanai balstās uz citas personas iespējām, piedāvājumam jāpievieno pretendenta un personas, uz kuras finanšu iespējām pretendents balstās, apliecinājums par gatavību juridiski kopā abiem būt atbildīgiem par līguma izpildi, t.sk. finansiālajām saistībām, piemēram, apņemšanos uz līguma izpildes brīdi izveidot apvienību, kas būs solidāri atbildīga par līguma izpildi vai iesniegt citus līdzvērtīgus pierādījumus.

    - Ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, kuru sniedzamā pakalpojuma vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, kā arī personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, jāiesniedz spēkā esoši dokumenti, kas noslēgti ar Pretendentu un apliecina katra apakšuzņēmēja gatavību veikt tam izpildei nodotās līguma daļas (apliecināta sadarbības līguma kopija vai oriģināls vai piekrišanas raksta oriģināls vai apliecināta kopija), kuri jāparaksta apakšuzņēmēja pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

    - Ārvalstu uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā.

    - Personu apvienības gadījumā papildus jāiesniedz:

      - pilnvara par personu apvienības izvirzīto pārstāvi, kas pārstāv personu apvienību iepirkumā un personu apvienības vārdā ir pilnvarota parakstīt visu iepirkuma dokumentāciju;

      - informācija par personu apvienībā ietilpstošajiem dalībniekiem: dalībnieka nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs.

# Tehniskais piedāvājums

## Tehniskajā piedāvājumā Pretendentam jāiekļauj vismaz šāda informācija:

### Pārskats par tehniskās specifikācijas prasību izpildi, kas sagatavots atbilstoši nolikuma pielikumā Nr. 4. sniegtajai formai, tajā norādot prasību un Tehniskā piedāvājuma dokumentu un lapas numuru piedāvājumā, kas apliecina šīs prasības izpildi;

### Brīvā formā sagatavots Tehniskais piedāvājums, kas nodrošina Pretendenta piedāvājuma atbilstību visām Tehniskās specifikācijas prasībām, norādot veidu, kā katra konkrētā prasība tiks nodrošināta;

### Pretendenta darba uzdevuma izpildes piedāvājums, kas satur vismaz šādu informāciju – izpildes termiņš, iesaistītie speciālisti, darbietilpības novērtējums cilvēkstundās atbilstoši Nolikuma pielikuma Nr.1. sniegtajam darba uzdevumam (1.6.punkts).

    - Pretendenta apliecinājums par piedāvāto speciālistu pieejamību (procentos no normālā darba laika (8 stundas dienā) 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma) visā vispārīgās vienošanās izpildes laikā. Ar speciālistu pieejamību tiek saprasts, cik laika no normālā darba dienas laika Pretendents var veltīt pasūtīto darbu veikšanai. Pretendenta piedāvātā speciālistu pieejamība tiks izmantota, plānojot darbu izpildes termiņus iepirkuma līguma izpildes gaitā.

# Finanšu piedāvājums

## Finanšu piedāvājums pakalpojuma nodrošināšanai saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām iesniedzams, izmantojot nolikumam pievienoto atbilstošo formu (pielikums Nr.3.)

  - Finanšu piedāvājumam pievienojams:

    - Darba uzdevuma izpildes aprēķins, ievērojot Nolikuma 3.1.3. punkta prasības un 4.2.2.punktā norādīto un pretendenta piedāvāto darbietilpības novērtējuma metodiku;

## Darbietilpības novērtējuma metodika, kas tiks izmantota līguma izpildes laikā, sagatavotu atbilstoši starptautiski atzītu standartu principiem, piemēram COCOMO II vai līdzvērtīga. Metodikā obligāti arī jāiekļauj informācija par līguma izpildes laikā nodarbināmo speciālistu piedāvāto cilvēkdienas cenu aizpildot šādu formu:

Iepirkuma priekšmeta 1. daļa:

| Nr.p.k. | Speciālists | Speciālista cilvēkdienas cena, bez PVN |
| --- | --- | --- |
| P1 | Projekta vadītājs |  |
| P2 | Sistēmas arhitekts |  |
| P3 | Sistēmu analītiķis |  |
| P4 | IT risinājumu eksperts |  |
| P5 | Programmētājs |  |
| P6 | Testētājs |  |

## Lai novērtētu, ka iesniegtais piedāvājums nav nepamatoti lēts, Pretendents Finanšu piedāvājumam pievieno izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.

- Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 48. panta 1.1 daļu, Pasūtītājam ir pienākums izvērtēt, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts, ja tas konstatē, ka pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.

# Publisko iepirkumu likuma 39. 1 panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumu pārbaude

  - Pasūtītājs pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 39.¹ panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

  - Ja pasūtītājs konstatē, ka apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās pakalpojuma līguma vērtības, vai persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, atbilst 39.¹ panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, tas pieprasa, lai pretendents nomaina attiecīgo personu. Ja pretendents 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām atbilstošu apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. (09.11.2016. redakcijā)

  - Uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšana:

    - Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst šā likuma 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

    - Ja pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus, pasūtītājs izslēdz attiecīgo pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā kā atbilstošu šā likuma 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam.

    - Pasūtītājs izvērtē pretendenta vai personālsabiedrības biedra, ja pretendents ir personālsabiedrība, veiktos pasākumus un to pierādījumus, ņemot vērā noziedzīga nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus. Pasūtītājs var prasīt attiecīgā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomas kompetentām institūcijām atzinumus par pretendenta veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē.

    - Ja pasūtītājs veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tas pieņem lēmumu neizslēgt attiecīgo pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Ja veiktie pasākumi ir nepietiekami, pasūtītājs pieņem lēmumu izslēgt pretendentu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.

# Piedāvājumu vērtēšana

## Piedāvājumu vērtēšana notiks 3 (trīs) posmos:

## Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstība noformējuma prasībām.

## Iepirkuma komisija pārbaudīs Pretendentu atbilstību atlases prasībām. Ja no iesniegtajiem dokumentiem būs konstatējams, ka Pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumus, pēc būtības neatbilst atlases prasībām, Pretendenti no tālākas piedāvājumu vērtēšanas tiks izslēgti.

## Iepirkuma komisija novērtēs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Piedāvājumi, kuri  pēc būtības neatbildīs visām tehniskās specifikācijas prasībām, no tālākas vērtēšanas tiks izslēgti.

## Iepirkuma komisija noteiks Pretendentu, kurš būs iesniedzis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā.

## Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums tiks vērtēts izmantojot šādus kritērijus un vērtēšanas metodiku attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā:

| Vērtēšanas kritērijs Nr. | Kritērijs/ Kritērija punktu piešķiršanas noteikšanas apraksts | Maksimāli saņemamais punktu skaits no 100 |
| --- | --- | --- |
| C1 | Piedāvātā cena pilnveidošanas un uzturēšanas pakalpojumiem: Punktu skaits kritērijā tiek aprēķināts, dalot lētāko piedāvāto cenu ar vērtējamā pretendenta piedāvāto cenu, attiecību reizinot ar punktu skaitu par kritēriju; C1 (lētākā piedāvājuma vērtība)/ C1 (vērtējamā piedāvājuma vērtība)/*50 = pretendentam piešķiramo punktu skaits (matemātiski apaļojot līdz diviem cipariem pēc komata) | 50 |
| C2 | Piedāvātā cena Tehniskās specifikācijas sadaļā „Darba uzdevums” norādītajiem darbiem. Punktu skaits kritērijā tiek aprēķināts, dalot lētāko piedāvāto cenu ar vērtējamā pretendenta piedāvāto cenu, attiecību reizinot ar punktu skaitu par kritēriju; C2 (lētākā piedāvājuma vērtība)/ C2 (vērtējamā piedāvājuma vērtība)/*20 = pretendentam piešķiramo punktu skaits (matemātiski apaļojot līdz diviem cipariem pēc komata) | 20 |
| P1 | Projekta komandas pieejamība (saskaņā ar Nolikuma 3.1.4. punkta prasībām), procentos no normālā darba laika (8 stundas dienā) 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma. Atbilstošo punktu skaitu piešķir saskaņā ar pretendenta piedāvājumu. | 20 |
| 1. | Pretendents piedāvā nodrošināt projekta komandas pieejamību vismaz 80% no normālā darba laika | 20 |
| 2. | Pretendents piedāvā nodrošināt projekta komandas pieejamību vismaz 70% no normālā darba laika | 16 |
| 3. | Pretendents piedāvā nodrošināt projekta komandas pieejamību vismaz 60% no normālā darba laika | 12 |
| 4. | Pretendents piedāvā nodrošināt projekta komandas pieejamību vismaz 50% no normālā darba laika | 8 |
| 5. | Pretendents piedāvā nodrošināt projekta komandas pieejamību vismaz 40% no normālā darba laika | 2 |
| 6. | Pretendents piedāvā nodrošināt projekta komandas pieejamību mazāk par 40% no normālā darba laika (09.11.2016 redakcija) | 0 |
| P2 | Projekta komandas sadarbības pieredze Punktu skaitu piešķir atbilstoši projekta piedāvātās komandas komplektācijai. | 10 |
| 1. | Projekta komandai ir pieredze kopīgu projektu realizācijā | 10 |
| 2. | Projekta komandai, atskaitot vienu speciālistu, ir pieredze kopīgu projektu realizācijā | 8 |
| 3. | Projekta komandai, atskaitot divus speciālistus, ir pieredze kopīgu projektu realizācijā | 5 |
| 4. | Projekta komandai, atskaitot trīs vai vairāk speciālistus, ir pieredze kopīgu projektu realizācijā | 0 |

Maksimālais iespējamais punktu skaits 100 punkti no 100.

## Pretendentam piešķiramo kopējo punktu skaitu aprēķina summējot katrā kritērijā iegūtos punktus.

## Pretendents, kura piedāvājums saņems lielāko punktu kopsummu, tiks atzīts par saimnieciski izdevīgāko un tam tiks piešķirtas Vienošanās slēgšanas tiesības.

## Ja pretendents, kam ir piešķiras Vienošanās slēgšanas tiesības, atsakās slēgt Vienošanos vai nenoslēdz to termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs Vienošanās slēgšanas tiesības piešķirt tam pretendentam, kurš ir atzīts par nākamo saimnieciski izdevīgāko.

# Iepirkuma komisija

## Vispārīgā informācija

### Iepirkumu komisijas funkcijas, tiesības un pienākumi noteikti normatīvajos aktos un šajā nolikumā.

### Iepirkumu komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi, kuri piedalās sēdē.

### Iepirkumu komisija ir tiesīga savā darbā piesaistīt ekspertus.

### Iepirkumu komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz 2/3 no komisijas locekļiem.

### Iepirkumu komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs, tā prombūtnes laikā – komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

### Iepirkuma komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja iepirkuma komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

## IepirkumA komisijas tiesības

### Pārbaudīt Pretendentu iesniegtās informācijas patiesumu, vēršoties pie trešajām personām, vai pieprasīt Pretendentam papildus informāciju, pieprasot Pretendentam uzrādīt darba līgumu, nodokļu pārskatu u.c. dokumentu kopijas. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir uzskatāms par pilnvarojumu Pasūtītājam iesniegt trešajām personām šādus informācijas pieprasījumus un saņemt atbildes. Iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt Pretendentiem iesniegt sniegto pakalpojumu sarakstu un darījumu summu apliecinošu dokumentu (līgumu, preču pavadzīmju vai rēķinu apliecinātas kopijas).

### Gadījumā, ja jebkurā vērtēšanas stadijā atklājas, ka Pretendents nav sniedzis nepieciešamās ziņas vai sniedzis nepatiesas ziņas, Iepirkuma komisija ir tiesīga izslēgt Pretendenta piedāvājumu no tālākas vērtēšanas.

### Pieņemt lēmumu par konkursā uzvarējušā Pretendenta noteikšanu, pieņemt lēmumu slēgt Vienošanos vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

### Iepirkumu komisija piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības atklātā konkursā, ja:

### piedāvājums neatbilst kādai atklāta konkursa nolikumā noteiktajai prasībai vai

### piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu, vai

### Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, vai

### piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc, vai

      - iestājoties Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta 10. daļā noteiktajam termiņam dokumentu iesniegšanai.

## Iepirkumu komisijas pienākumi

### Konkursa norises laikā nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem, garantējot visiem vienādu piekļuvi informācijai par konkursu. Iepirkumu komisija nevienam Pretendentam nerada labvēlīgākus apstākļus.

### Pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu.

### Triju darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt Vienošanos vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, nosūtīt paziņojumu visiem Pretendentiem un triju darba dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas pretendentiem, ievietot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā un pasūtītāja mājaslapā.

# Pretendenti

## Par konkursa Pretendentu var būt fiziska vai juridiska persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura:

### piekritusi iepirkuma nolikuma noteikumiem un tajā noteiktajā termiņā un kārtībā iesniegusi piedāvājumus;

### atbilst konkursa noteikumiem.

### Piedalīšanās konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai konkursā, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs izpildīt visas nolikumā un attiecīgajos normatīvajos aktos ietvertās prasības, normas un noteikumus.

### Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai, kā arī to, ka tikai piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota piedāvājumu vērtēšanā.

### Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

## Pretendentu tiesības

### Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu.

## Pretendentu pienākumi

### Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā akceptē visus nolikumā ietvertos nosacījumus.

### Konkursa uzvarētājam ir pienākums noslēgt Vienošanos atbilstoši nolikumam pievienotajam Vienošanās projektam (pielikums Nr.10) 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas. Vienošanās projektu sagatavo Pasūtītājs.

# Nolikuma pielikumi

Šim nolikumam ir pievienoti 12 (divpadsmit) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

- pielikums – Tehniskā specifikācija un Darba uzdevums;

- pielikums – Pieteikums dalībai atklātā konkursā;

- pielikums – Finanšu piedāvājuma forma;

- pielikums – Tehniskā piedāvājuma satura pārskata forma;

- pielikums – Apakšuzņēmēju saraksta paraugforma

- pielikums – Pretendenta klienta atsauksmes paraugs;

- pielikums – CV paraugforma;

- pielikums – Kvalifikācijas atbilstības tabula;

- pielikums - Pārskats par speciālistu pieredzi kopēju projektu realizācijā;

- pielikums – Vispārīgās vienošanās projekts;

- pielikums – Izmaiņu pieprasījums forma;

- pielikums – Līguma par darba uzdevuma izpildi projekts.

Pielikums Nr.1

Atklāta konkursa „Valsts informācijas sistēmu

savietotāja (VISS) un Vienotā valsts un pašvaldību

pakalpojumu portāla www.latvija.lv pilnveidošana un uzturēšana”

nolikumam ID Nr. VRAA 2016/41/ERAF/AK

Tehniskā specifikācija

Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) un Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv (izņemot komponenti “Publisko pakalpojumu katalogs”) pilnveidošana un uzturēšana

Šī specifikācija ir izmantojama kopā ar Valsts informācijas sistēmu savietotāja (turpmāk – VISS) un  Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv (turpmāk - LVP) dokumentāciju.

Iepazīšanos klātienē ar dokumentācijas aktuālajām versijām nodrošinās Pasūtītājs, iepirkuma procedūras ietvaros, pēc Pretendenta pieprasījuma.

- Izpildītājs nodrošina pilnveidošanas un uzturēšanas pakalpojumus (turpmāk - Pakalpojumi) VISS un LVP programmatūrai, kas sastāv no šādām savstarpēji saistītam funkcionālām komponentēm (turpmāk – visas komponentes kopā - Sistēma):

| - LVP | www.latvija.lv |  |
| --- | --- | --- |
| - LVP lietotāja saskarne | LVP vizuālā portāla daļa, kas nodrošina publisko lietotāju saskarni iedzīvotajiem un komercuzņēmumu pārstāvjiem | .NET, Sitecore 6.5, HTML 5, ASP .NET Web forms, Javascript, css, JQuery, XSD, XML, WCF, WIF |
| - LVP satura vadības sistēma | LVP CMS nodrošina uzturētājiem ērtu un vienkāršu tīmekļa lapas satura ievadi un uzturēšanu. Satura pārvaldībai tiek izmantotas iepriekš sagatavotas programmatūras komponentes. | .NET, Sitecore 6.5 |
| - LVP ietvara programmatūra | Vizuālo elementu (darbības kontroļu), bibliotēku (API), dokumentācijas un vadlīniju kopums, kas nodrošina iespēju izstrādātājiem veidot LVP CMS bāzētas lietotnes | .NET, Sitecore 6.5 |
| - Meklētājs | Portāla meklēšanas funkcionalitāte, kur kā primārais meklēšanas avots tiek izmantota ClusterPoint XML datubāze, kas ir izmitināta VISS infrastruktūrā | ClusterPoint |
| - Klienta darba vieta | Personīgās darba vietas izmantošana, kurā lietotājam tiek nodrošināta iespēja vienkopus redzēt visus saņemtos un nosūtītos paziņojumus, pārskatu par izpildītājiem e-pakalpojumiem, kā arī iespēja mainīt personīgos uzstādījumus un kontaktinformāciju | .NET, Sitecore 6.5 |
| - E-pakalpojumu darba vide | Elektronisko pakalpojumu (e-pakalpojumu) izpilde, kas nodrošina pakalpojumu pieteikšanu, pakalpojuma rezultāta saņemšanu un vajadzības gadījumā pakalpojuma apmaksas veikšanu | .NET, Sitecore 6.5 |
| - LVP vienotas pieteikšanās modulis | LVP vienotas pieteikšanās modulis nodrošina LVP lietotāju autentifikāciju, juridisko personu un to pilnvaroto pārstāvju autentifikāciju un autorizāciju, tajā skaitā arī sadarbību ar pārrobežu elektroniskās identifikācijas programmu STORK | .NET |
| - Banku un citi autentifikācijas nodrošinātāju adapteri | Standartizēta programmatūra-starpnieks, kas nodrošina lietotāju autentifikāciju atbilstoši WS-Security profilam, par autentifikācijas datu avotu izmantojot banku reģistrētos lietotāju datus | .NET |
| - E-pakalpojumus “Pilnvarojums citu e-pakalpojumu izpildei” | Pasūtītāja izveidots e-pakalpojumus, kas LVP un VISS portālos nodrošina fizisku personu pilnvarošanu juridiskas personas vārdā izpildīt e-pakalpojumus un iesniegt e-formas | .NET |
| - VISS portāls (viss.gov.lv) | Tehniskais portāls iestāžu darbiniekiem un izstrādātājiem, nodrošina e-pakalpojumu izveidošanas un integrācijas atbalstu |  |
| - Lietotāja saskarne | Nodrošina back-end darbību iestāžu darbiniekiem un Sistēmas uzturētājiem | .NET, Sitecore 6.5 |
| - Forums | Diskusijas, jaunumi, jautājumi/atbildes un citas lietotāju sazināšanas iespējas | .NET, Sitecore 6.5 |
| - Satura vadības sistēma | VISS nodrošina uzturētājiem ērtu un vienkāršu tīmekļa lapas satura ievadi un uzturēšanu. Satura pārvaldībai tiek izmantotas iepriekš sagatavotas programmatūras komponentes. | .NET, Sitecore 6.5 |
| - VISS portāla ietvara programmatūra | Vizuālo elementu (darbības kontroļu), bibliotēku (API), dokumentācijas un vadlīniju kopums, kas nodrošina iespēju izstrādātājiem veidot VISS portāla CMS bāzētas lietotnes | .NET, Sitecore 6.5 |
| - Meklētājs | Portāla meklēšanas funkcionalitāte, kur ka primārais meklēšanas avots tiek izmantota ClusterPoint XML datubāze, kas ir izmitināta VISS infrastruktūrā | ClusterPoint |
| - Autentifikācijas un autorizācijas risinājums | PFAS AUTH drošības talonu izdošanas risinājums | .NET |
| - Iestādes darbinieka darba vieta (IDDV) | Iestādes darbinieka darba vieta realizē vienu universālu ziņojuma apskates formu, kas, atkarībā no apskatāmā ziņojuma, dinamiski ielādē atbilstošo ziņojuma apskates un apstrādes saskarni | .NET, Sitecore 6.5 |
| - Zināšanu bāzes programmatūra (wiki un palīgsistēma) | Vikivietne (wiki) – tīmekļa vietnes, kur pilnvarotie lietotāji var mainīt (pievienot, rediģēt, dzēst) to saturu ar tīmekļa pārlūka palīdzību. Vikivietņu būtība ir vairāku lietotāju kopīga informācijas rediģēšana, kas ļauj sasniegt augstāku informācijas kvalitāti. Tiek izmantota wiki un palīgsistēmas izveidei. | .NET, Sitecore 6.5 |
| - E-formas | Pasūtītāja izveidots risinājums, kas nodrošina formu elektronizāciju, publikāciju un iesniegšanu VISS portāla ietvaros | .NET, Sitecore 6.5 |
| - VISS | Valsts informācijas sistēmu savietotājs |  |
| - Pieprasījumu serviss | VISS pieprasījumu serviss nodrošina universālu saskarni sinhroniem un asinhroniem pieprasījumiem valsts reģistros | .NET; MS BizTalk |
| - Centralizēts drošības risinājums Iestādes darbinieka darba vieta | PFAS AUTH lietotne lietotāju autentifikācijai un autorizācijai | .NET, NetSqlAzMan, Sitecore 6.5 |
| - Datu izplatīšanas tīkls | Nodrošina virtuālo vidi, kurā iestādes var reglamentēt auto-komunikācijas starp to informācijas sistēmām | .NET, Sitecore 6.5 |
| - VISS saskarnes ar ārējām sistēmām |  |  |
| - Maksāšanas informācijas apmaiņa ar Valsts kasi | Integrācijas process ar Valsts kasi | .NET |
| - Integrācija ar Likumi.lv | Integrācijas process ar Likumi.lv | .NET |
| - Strukturētas adreses pievienošanas komponente | Integrācijas process ar VZD Adrešu reģistru | .NET |
| - Normatīvo aktu reģistrs | Normatīvo aktu atsauču reģistrs nodrošina ārējo normatīvo aktu portālu atsauču uzkrāšanu un centralizētu aktualitātes pārbaudi. | .NET, Sitecore 6.5 |
| - Centralizēta e-dokumentu krātuve | Elektronisko dokumentu krātuve nodrošina vidi elektronisko dokumentu saglabāšanai, pretī sniedzot saglabātā dokumenta unikālu identifikatoru, kas var tikt izmantots tālākā informācijas apmaiņā starp e-pakalpojumu, Latvijas valsts portālu un iestādes darbinieka darba vietu. | .NET, mongoDB 2.6, Sitecore 6.5 |
| - Centralizēti katalogi |  |  |
| - XML resursu katalogs | Resursu datu uzturēšanas katalogs (XSD, XHTML, WSDL, RDF, XSLT un citi XML datu tipi) | .NET |
| - IS servisu katalogs | Tīkla servisu datu uzturēšanas katalogs | .NET |
| - E-pakalpojumu katalogs | E-pakalpojumu reģistrācijas un to metadatu uzturēšanas katalogs | .NET, Sitecore 6.5 |
| - Klasifikatori | Klasifikatoru katalogs nodrošina visu VISS nepieciešamo klasifikatoru uzturēšanu vienotā vienkāršotā datu struktūrā, paralēlu klasifikatora versiju un valodu izmantošanu | .NET |
| - Paziņojumu sūtīšanas sistēma | Paziņojumu (notifikāciju) serviss nodrošina personu un/vai iestāžu apziņošanu par tiem būtiskiem notikumiem vai izmaiņām | .NET |
| - Darbību auditēšanas sistēma | Auditācijas sistēma nodrošina lietotāju un Sistēmas veikto darbību fiksēšanu. Izpildlaika pierakstu žurnāls realizē iespēju saglabāt ziņojumus par Sistēmas paredzēto darbību vai izņēmuma situācijām, kā arī nodrošina šo ziņojumu savstarpēju sasaisti, apvienojot Sistēmas izpildlaika pierakstus ar auditācijas pierakstiem loģiskā plūsmā. | .NET, Sitecore 6.5 |
| - Operatīvais monitorings | Monitorings nodrošina e-pakalpojumu izpildes, Latvijas valsts portāla, un citu VISS komponenšu darbības statistikas attēlojumus un ar lietotāja saskarnes palīdzību realizētus instrumentus padziļinātai procesu un Sistēmas notikumu analīzei. | .NET, Sitecore 6.5 |
| - Datu noliktava | Datu noliktavas risinājums un ETL procesu kopums VISS atskaišu veidošanai | .NET, Microstrategy |
| - Vienotais lietotāju profils | Iedzīvotāju un iestāžu darbinieku vienotais lietotāju profils | .NET |
| - Maksājumu modulis | Maksājumu modulis nodrošina maksājuma dokumentu sagatavošanu, maksājumu apmaksas procesa vadību un sasaisti ar apmaksas nodrošinātājiem | .NET, Sitecore 6.5 |
| - PMLP monitoringa risinājums | Nodrošina informēšanu izmantojot DIT par izmaiņām PMLP IR datos (piemēram, izmaiņas, kas saistītas ar konkrētu personas kodu). | .NET, Sitecore 6.5 |
| - PMLP IR CMIS paroles datu aktualizācijas procesors | Paroles datu aktualizācijas procesors | .NET |
| - PMLP IR CMIS universāla datu izgūšanas servisa saskarne | PMLP IR CMIS universāla datu izgūšanas servisa saskarne | .NET |
| - Datu izgūšanas sistēma | LVP RSS barotnes datu uzturēšanas sistēma | .NET, Sitecore 6.5 |
| - Notikumu abonēšanas Sistēma | Sistēmas notikumu (skaitītāju u.t.t.) izplatīšanas sistēma | .NET |
| - STORK | Nodrošināta sadarbība ar Eiropas Savienības pārrobežu elektroniskās identifikācijas programmu STORK |  |
| - IeM IC paroles datu aktualizācijas procesors | IeM IC paroles datu aktualizācijas procesors | .NET |
| - BizTalk koplietojamas instrumentācijas (orchestration) | Koplietojamās instrumentācijas ietver: - VISS Pieprasījumu servisa SaveResponse metodes izsaukšanu - VISS drošības servisu izsaukšanu no citu e-pakalpojumu BizTalk orchestration - VISS Notifikacijas servisa izsaukšanu | .NET ; MS Biz Talk |
| - Tehniskā atbalsta rīku un vadlīniju komplekts trešo pušu izstrādātājiem |  |  |
| - Latvija.lv e-pakalpojumu ceļvedis | Vizuālo elementu (darbības kontroļu), bibliotēku (API), dokumentācijas un vadlīniju kopums, kas nodrošina iespēju izstrādātājiem veidot un testēt LVP e-pakalpojumus | .NET |
| - KDV formu izstrādes vides ceļvedis | Vizuālo elementu (darbības kontroļu), bibliotēku (API), dokumentācijas un vadlīniju kopums, kas nodrošina iespēju izstrādātājiem veidot un testēt LVP KDV e-pakalpojumu formas | .NET |
| - IDDV formu izstrādes vides ceļvedis | Vizuālo elementu (darbības kontroļu), bibliotēku (API), dokumentācijas un vadlīniju kopums, kas nodrošina iespēju izstrādātājiem veidot un testēt VISS portāla IDDV e-pakalpojumu formas | .NET |
| - Programmatūras koda lietošanas piemēri | Programmatūras koda lietošanas piemēri infrastruktūras komponentēm dažādām tehnoloģiskām platformām (.NET, JAVA, PHP) kopā ap 20 piemēri | .NET, Java, PHP |

- Pakalpojumu vispārējās prasības

  - Sistēmas pilnveidojumu izstrāde un uzturēšana

    - Izpildītājam Sistēmas programmatūras pilnveidojumu izstrādes un uzturēšanas pakalpojuma ietvaros jānodrošina:

      - Sistēmas pilnveidojumu un izmaiņu izstrādi, kas ir saskaņotas ar Pasūtītāju;

      - Vadlīniju un arhitektūras dokumentu pilnveidošana un kodu piemēru precizēšana atbilstoši veiktajiem pilnveidojumiem un izmaiņām;

      - Sistēmas uzturēšanu, tajā skaitā:

        - Darbības problēmu izpēti un novēršanu;

        - Kļūdu labošanu;

        - Izmaiņu pieteikumu novērtēšanu;

        - Piegādāto programmatūras komponenšu laidienu uzstādīšanu, pēc pasūtītāja pieprasījuma;

        - Konsultāciju sniegšanu.

  - Atbilstība esošajam Sistēmas risinājumam

    - Veicot Sistēmas pilnveidojumu izstrādi un uzturēšanu, Izpildītājam ir jānodrošina atbilstība esošajai Sistēmas arhitektūrai, projektējumam un specifikācijām, nodrošinot integritāti ar jau realizēto funkcionalitāti, tajā skaitā jāņem vērā VISS portālā publicēto dokumentāciju.

  - Līguma izpildes valoda

    - Visa komunikācija veicot līguma izpildi, ir jānodrošina latviešu valodā.

  - Veicamo darbu un piegāžu vispārīga atbilstība

    - Izpildītājam jāveic darbi un jāpiegādā visi nodevumi saskaņā ar šīs tehniskās specifikācijas prasībām, līguma nosacījumiem, Latvijas Republikas normatīvo aktu un Eiropas Komisijas direktīvu prasībām, Latvijas Republikas un starptautiskajiem programmatūras izstrādes standartiem, tajā skaitā, ņemot vērā šādu normatīvo aktu prasības:

      - 2016.gada 14.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 374 “Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi”;

      - 2012.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.421 “Valsts informācijas sistēmu savietotāju un integrēto valsts informācijas sistēmu aizsardzības prasības”

      - “Valsts informācijas sistēmu likums”;

      - “Informācijas tehnoloģiju drošības likums”.

  - Nodevumu integritāte

    - Pakalpojuma ietvaros izpildītājam ir jānodrošina visu nodevumu integritāte, piemēram, veicot izmaiņas programmatūrā, ir jāveic arī atbilstošas izmaiņas dokumentācijā.

- Pieteikumu apstrādes pakalpojumu saturs

  - Pieteikumu apstrāde

    - Izpildītājs nodrošina iespēju attālināti (pa telefonu, e-pastu un pieteikumu reģistrācijas sistēmā) pieteikt pieteikumu Pasūtītāja darbiniekiem un Pasūtītāja nolīgtiem trešās puses konsultantiem darba dienās no 8:30 līdz 17:00.

    - Izpildītājam jānodrošina pieteikumu apstrādi pirmdienās-ceturtdienās no 8:30 līdz 17:00 un piektdienās no 8:00 līdz 16:30. Pieteikumi, kas iesniegti pēc noteiktā laika vai izejamā (svētku) dienā, uzskatāmi par nākamajā darba dienā 8:30 no rīta pienākušiem. Darba stundas tiek aprēķinātas darba laikā pirmdienās-ceturtdienās no 8:30 līdz 17:00 un piektdienās no 8:00 līdz 16:30. Ārpus minētā darba laika pieteikumi tiek pieņemti elektroniski un to apstrāde tiek uzsākta nākamās darba dienas sākumā.

    - Izpildītājs nodrošina iespēju Pasūtītājam attālināti sekot savu pieteikumu statusam, pieslēdzoties pie Izpildītāja pieteikumu reģistrācijas Sistēmas ar Interneta starpniecību.

  - Pieteikumu klasifikācija

    - Piesakot pieteikumu, Pasūtītāja kontaktpersona formulē problēmas aprakstu vai jautājumu un pieteikuma risināšanas prioritāti. Pieteikuma prioritātes tiek noteiktas šādas:

      - 1.prioritāte – Avārija (Problēma izraisa pilnīgu Sistēmas darbības apstāšanos un/vai darbs nevar tikt turpināts) - augstas prioritātes kļūda;

      - 2.prioritāte – Kļūda, kuru nevar apiet (Problēma izraisa iekšēju Sistēmas programmatūras kļūdu vai nekorektu darbību, kas rada lielus iespēju zudumus. Nav zināms (klientam) pieņemams problēmas apiešanas risinājums, tomēr ir iespējams darbu turpināt ierobežotā režīmā) – augstas prioritātes kļūda;

      - 3.prioritāte – Kļūda, kuru var apiet (Problēma izraisa minimālus iespēju zudumus. Ietekme uz Sistēmas darbību ir mazsvarīga / sagādā zināmas neērtības, piemēram, manuālu darbu Sistēmas funkcionēšanas atjaunošanai/darba turpināšanai.) - vidējas prioritātes kļūda;

      - 4.prioritāte – Neprecizitāte (Problēma neizraisa iespēju zudumus. Šādu pieteikumu raksturo iekšēja programmatūras kļūda vai nekorekta darbība, kuras ietekmi uz darba turpināšanu var neņemt vērā, kļūda /neprecizitāte produkta dokumentācijā) - vidējas prioritātes kļūda;

      - 5.prioritāte – Izmaiņu pieteikums - Problēma neizraisa iespēju zudumus. Programmatūrā nav kļūda, bet ir radusies nepieciešamība veikt izmaiņas Sistēmas esošajā funkcionalitātē vai to papildināt ar jaunu funkcionalitāti, vai ir nepieciešamība aktualizēt vai paplašināt Sistēmas dokumentāciju vai veikt citus papildus darbus. Pasūtītājs var iniciēt izmaiņu pieprasījuma novērtējumu;

      - 6.prioritāte – Konsultācijas - Problēma neizraisa iespēju zudumus. Programmatūrā nav kļūda, bet Pasūtītājam ir radusies kāda neskaidrība par Sistēmas darbību vai funkcionalitāti, izmantošanu, tehnisko apkalpošanu.

    - Reģistrējot pieteikumu Izpildītājam un Pasūtītājam jāvienojas par pieteikuma vienotu izpratni (galīgo formulējumu, būtību un risināšanas prioritāti). Ja nepieciešams, Pasūtītājs sniedz pieteikuma risināšanai nepieciešamo papildus informāciju.

  - Pieteikumu reakcijas laiki un risināšana

    - Izpildītājam tiek noteikts šāds reakcijas laiks uz saņemtajiem pieteikumiem (ar reakcijas laiku tiek saprasta Pasūtītāja kontaktpersonas informēšana par saņemtu pieteikumu un tā apstrādes uzsākšanu. Reakcijas laikā pieteikums jāreģistrē, jāklasificē un jāsaskaņo ar Pasūtītāju):

      - 1. un 2. prioritātes pieteikumiem reakcija seko ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā;

      - 3. un 4. prioritātes pieteikumiem reakcijas laiks ir 8 (astoņas) darba stundas;

      - 5.prioritātes pieteikumiem – Izpildītājam izmaiņu pieprasījuma novērtēšanu jāveic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tā iniciēšanas un pieprasījuma saņemšanas. Ja izmaiņu pieprasījuma novērtēšana objektīvu apstākļu dēļ nav iespējama 10 (desmit) darba dienu laikā, Izpildītājs par to informē Pasūtītāja pilnvarotos pārstāvjus (norādot iemeslus, kāpēc izmaiņu pieprasījuma pieteikumu nav iespējams novērtēt 10 (desmit) darba dienu laikā). Šādā gadījumā izmaiņu pieprasījuma novērtēšana veicama termiņā, kas noteikts, vienojoties ar Pasūtītāju.

      - 6.prioritāte pieteikumiem – piesakot pieteikumu klātienē vai telefoniski - seko tūlītēja reakcija; piesakot pieteikumu izmantojot citus komunikācijas kanālus – reakcijas laiks ir 8 (astoņas) darba stundas.

    - Izpildītājam jārisina pieteikums visiem pieejamiem saprātīgiem līdzekļiem, ievērojot šādus nosacījumus:

      - termiņš 1.un 2. prioritātes pieteikumu atrisināšanai ir 4 darba stundas no problēmas pieteikšanas brīža. Izpildītājam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par 1. un 2. prioritātes problēmu pieteikumu atrisināšanu. Ja problēmu neizdodas atrisināt pirmajās 4 stundās, Izpildītājam jāinformē Pasūtītājs par problēmas risināšanas statusu, gaitu, paredzamajiem novēršanas termiņiem;

      - termiņš 3.un 4. prioritātes pieteikumu atrisināšanai ir 16 darba stundas no problēmas pieteikšanas brīža. Izpildītājam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par 3. un 4. prioritātes problēmu pieteikumu atrisināšanu. Ja problēmu neizdodas atrisināt pirmajās 16 darba stundās, Izpildītājam jāinformē Pasūtītājs par problēmas risināšanas statusu, gaitu, paredzamajiem novēršanas termiņiem;

      - 5.prioritātes pieteikumu risināšana notiek atbilstoši ar Pasūtītāju saskaņotam izmaiņu pieprasījuma realizācijas grafikam.

  - Izmaiņu pieprasījumu apstrāde, novērtējums un saskaņošana

    - Par izmaiņu pieprasījumu nevar uzskatīt programmatūras prasību un projektējuma kļūdas vai nepilnības, kuras saskaņā ar labu industriālo praksi, Izpildītājam bija savlaicīgi jāidentificē.

    - Programmatūras izmaiņu realizācija, ja tāda izriet no Pasūtītāja pieprasījumiem, tiek organizēta vispārīgajā vienošanā paredzētā veidā.

    - Izpildītājam ir jānodrošina izmaiņu pieprasījumu apstrāde (5. prioritātes pieteikumi), izmaiņu priekšlikumu sagatavošana un novērtēšana šo uzturēšanas pakalpojumu ietvaros bez papildus samaksas.

    - Izmaiņu pieprasījuma novērtējumu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rakstveidā atbilstoši Nolikuma pielikumā Nr.11. pievienotajai veidlapai. Izmaiņu pieprasījuma novērtējumā jāparedz nepieciešamais laiks visu izstrādāto Sistēmas dokumentāciju atjaunošanai (09.11.2016. redakcijā).

    - Izmaiņu pieteikuma novērtēšanu Izpildītājs veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas. Ja izmaiņu pieteikuma novērtēšana objektīvu apstākļu dēļ nav iespējama 10 darba dienu laikā, Izpildītājs par to informē Pasūtītāja pilnvarotos pārstāvjus un vienojas par citiem novērtējuma iesniegšanas termiņiem. Izpildītājs izmaiņu pieteikuma novērtējumā norāda:

      - izmaiņu realizācijas piedāvājuma detalizētu aprakstu pamatojoties uz Nolikuma pielikumā Nr.11 norādīto pasūtītāja iesniegto veidlapu(09.11.2016. redakcijā);

      - paredzamo izmaiņu realizācijas darbietilpību cilvēkdienās;

      - izmaiņu realizācijas izmaksas, pamatojoties uz darbietilpības novērtējumu un cilvēkdienas likmi;

      - izmaiņu realizācijas ietekmi uz esošo funkcionalitāti;

      - paredzamo izmaiņu realizācijas termiņu, iekļaujot arī termiņu, kurā Pasūtītājs testē un akceptē piegādātos nodevumus.

    - Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma bez maksas nodrošina Izpildītāja eksperta klātienes konsultācijas Pasūtītāja darbiniekiem par izmaiņu pieteikuma realizācijas novērtējumā iekļauto darbietilpību, tās noteikšanai izmantoto metodi un tās pielietojumu konkrētajam darbietilpības aprēķinam, kā arī sniedz Pasūtītājam darbietilpības novērtēšanai izmantoto informāciju.

    - Jebkuru izmaiņu pieteikumu realizācijas novērtējumu jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Pēc tam, kad Pasūtītājs ir apstiprinājis Izpildītāja iesniegto izmaiņu pieteikuma novērtējumu vai arī novērtējumu, kurā ir veiktas savstarpēji apstiprinātas izmaiņas, Izpildītājs veic izmaiņu pieprasījuma realizāciju saskaņā ar šīs Tehniskās specifikācijas 3.punktā “Izmaiņu pieprasījuma realizācijas pakalpojuma saturs” aprakstīto kārtību un savstarpēji parakstītu līgumu par darbu izpildi un izpildes termiņiem.

- Izmaiņu pieprasījuma realizācijas pakalpojuma saturs

  - Prasību analīze un specificēšana

    - Izpildītājam ir jāiepazīstas ar par Sistēmu pieejamo dokumentāciju, ar Sistēmas arhitektūru, jāveic detalizēta izmaiņu pieprasījuma prasību analīze, jāizstrādā un ar pasūtītāju jāsaskaņo programmatūras prasību specifikācija (PPS), jāizstrādā un jāsaskaņo programmatūras ārējo saskarņu detalizētas specifikācijas, jāizstrādā un jāsaskaņo programmatūras lietotāja saskarnes prototipi (ekrāna formu piemēri).

  - Prasību analīzes un specificēšanas nodevumi

    - Prasību analīzes un specificēšanas darbu izpildes procesā ir jāizstrādā sekojoši nodevumi:

      - Izstrādājamās papildus funkcionalitātes programmatūras prasību specifikācija, kas ietver visu TS minēto programmatūras risinājumu aprakstu;

      - Izstrādājamās papildus funkcionalitātes un saistīto IS servisu programmatūras projektējuma apraksts, kas ietver visu TS minēto izstrādājamās papildus funkcionalitātes programmatūras risinājuma tehniskās realizācijas aprakstu.

    - Izpildītājam ir jāveic nodevumā iekļaujamās izstrādājamās funkcionalitātes un saistītās dokumentācijas (atbilstoši izstrādājamās funkcionalitātes raksturam) saraksta saskaņošana ar Pasūtītāju.

  - Programmatūras prasību specifikācija

    - Sistēmas programmatūras prasību specifikācijas uzdevums ir nodrošināt vienotu izpratni starp Izpildītāju un pasūtītāju par Sistēmas funkcionālajām, drošības, ātrdarbības un citām prasībām, kas nepieciešama, lai uzsāktu Sistēmas un tās komponentu papildinājumu izstrādi un būtu par pamatu Sistēmas papildinājumu pieņemšanai (resp. – Sistēmas papildinājumu prasību uzskaitījums, kas ir jāizpilda, lai varētu uzskatīt, ka Sistēmas un/vai tās komponentu papildinājumi ir pieņemami ekspluatācijā).

  - Lietojamības testēšana

    - Sistēmas lietotāja saskarņu prototipi ir lietotāja ekrāna formu piemēri, kas ilustrē Sistēmas darbību no lietotāja viedokļa. Sistēmas lietotāja saskarņu prototipos, ņemot vērā Sistēmas esošo stilu un dizainu, ir jādemonstrē ekrāna formu vispārējais projektējums, dizains, ievadāmās/izvadāmās informācijas apjoms, lietotāja kontroles un citi elementi, kas, papildinot Sistēmas programmatūras prasību specifikāciju, nodrošina labāku vienotas izpratnes panākšanu starp Izpildītāju un Pasūtītāju.

    - Lietotāju saskarņu lietojamības testēšana:

      - Sistēmas programmatūras pilnveidošanas ietvaros, kurā tiek izstrādātas vai pilnveidotas lietotāju saskarnes, lietotāju saskarnes izveide vai pilnveidošana ir jāveic ievērojot standartu LVS EN ISO 9241-210:2011 (Cilvēka un sistēmas mijiedarbības ergonomika. 210. daļa: Uz lietotāju orientētie projektēšanas procesi interaktīvajām sistēmām) vai ekvivalents.

      - Tehniskajā piedāvājumā Pretendentam jāiekļauj uz lietotāju orientētas sistēmu lietotāju saskarņu izveides metodikas apraksts, ko Izpildītājs izmantos lietotāju saskarņu lietojamības testēšanā.

      - Ja prototips tiek gatavots eksistējošai lietotāju saskarnei, kuru plānots pilnveidot, tad prototipa sagatavošanā ir jāņem vērā prasībā 3.4.3. “Esošu lietotāja saskarņu lietojamības testēšana” gala lietojamības ziņojumā konstatētais.

      - Izpildītājam jau zemas gatavības (1.lietotāju saskarnes) prototipa sagatavošanas fāzē ir jāiesaista pasūtītājs, prezentējot lietotāja saskarnes skices un organizējot diskusiju darba grupu ar Izpildītāja un Pasūtītāja piedalīšanos. Saskaņā ar darba grupas rezultātiem Izpildītājs sagatavo vidējas gatavības prototipa pirmo versiju.

      - Vienlaicīgi ar programmatūras prasību specifikācijas (PPS) pirmo versiju Izpildītājam ir jāpiegādā vidējas gatavības prototipa pirmā versija kopā ar vidējas gatavības prototipu testēšanas plānu.

      - Izstrādātājs vidējas gatavības prototipa izvērtēšanai, saskaņā ar testēšanas plānu:

        - Prezentē prototipa versiju pasūtītājam:

          - Organizē prototipa versijas apspriešanas darba grupu ar Izpildītāja un pasūtītāja piedalīšanos;

          - Organizē klātienes lietojamības testu un veic prototipa versijas heiristisko novērtēšanu, kurās kā testa dalībnieki var piedalīties gan pasūtītāja, gan Izpildītāja pārstāvji, bet ne vairāk kā 3 dalībnieki vienā iterācijā. Par klātienes lietojamības testu iterācijas skaitu puses vienojas atsevišķi, fiksējot to rakstiski vidējas gatavības prototipu testēšanas plānā un paredzot vismaz vienu iterāciju gala prototipu versijas testēšanai.

          - Pēc katras prototipa iterācijas lietojamības testiem sagatavo un iesniedz lietojamības ziņojumu – rekomendāciju, par katru prototipa versiju, kurā tiek ietverts vismaz:

            - Testa rezultātu apkopojums;

            - Kodolīgs kopsavilkums par testa rezultātiem;

            - Testu laikā fiksētie komentāri, to tips un svarīgums;

            - Priekšlikumi identificēto problēmu novēršanai;

            - Pozitīvās atziņas.

          - Katras prototipa iterācijas lietojamības ziņojumu saskaņo ar pasūtītāju.

          - Balstoties uz saskaņoto lietojamības ziņojumu atbilstoši modificē prototipa versiju

      - Ņemot vērā vidējas gatavības prototipa pēdējās iterācijas saskaņotā lietojamības ziņojumā konstatēto, Izpildītājam jāizstrādā un kopā ar PPS gala versiju jāpiegādā prototipa gala versija.

      - Izpildītājam ir jāorganizē un jāvada lietojamības testi.

        - Pirms klātienes lietojamības testa uzsākšanas Izstrādātājs sagatavo testēšanas plānu, kurā iekļauj informāciju par mērķiem un uzdevumiem, kurus testa dalībniekiem būs jāsasniedz vai jāizpilda testu laikā. Testēšanas plāns jāsaskaņo ar pasūtītāju.

        - Pasūtītājs organizēs testa dalībniekus.

        - Pasūtītājs gala prototipu testos piedalīsies tikai kā neatkarīgs novērotājs, kura komentāri ir jāņem vērā lietojamības ziņojuma sagatavošanā.

      - Izpildītājs var izvēlēties, neatkarīgi no prototipa gatavības pakāpes, veikt lietojamības testus ar ekrānformu prototipiem vai programmatūras prototipiem, saskaņojot izvēlēto metodi ar Pasūtītāju.

    - Esošu lietotāja saskarņu lietojamības testēšana:

      - Izpildītājam:

        - pirms esošas Sistēmas lietotāja saskarnes pilnveidošanas jāorganizē un jāveic tās lietojamības testus izmantojot vismaz šādas testa pieejas:

          - Heiristiskais novērtējums;

          - Izpildot klātienes lietojamības testu ar ne vairāk kā pieciem reāliem Sistēmas lietotājiem.

        - pirms klātienes lietojamības testa uzsākšanas jāsagatavo un ar Pasūtītāju saskaņo testēšanas plānu, kurā iekļauj:

          - informāciju par mērķiem un uzdevumiem, kurus testa dalībniekiem būs jāsasniedz vai jāizpilda testu laikā;

          - lietojamības testu gaitas aprakstu;

          - informāciju par klātienes lietojamības testu iterācijas skaitu;

          - informāciju par testēšanas vidi.

        - testu gala rezultātā par katru iterāciju jāsagatavo un ar Pasūtītāju jāsaskaņo lietojamības ziņojums – rekomendācija, kurā jāietver:

          - testu laikā fiksētie komentāri, to tips un svarīgums;

          - priekšlikumi identificēto problēmu novēršanai;

          - pozitīvās atziņas.

          - heiristiskā novērtējuma kopsavilkums.

        - ņemot vērā saskaņotā lietojamības ziņojumā konstatēto, jāizstrādā un kopā ar PPS jāpiegādā pilnveidojamās lietotāju saskarnes prototips.

      - Pasūtītājam:

      - jānodrošina testa dalībniekus un tiem jābūt neatkarīgām personām, kas nav piedalījušies šīs konkrētās lietotāju saskarņu izstrādes procesā.

      - jānodrošina dalība testos, kā neatkarīgam novērotājam, kura komentāri ir jāņem vērā lietojamības ziņojuma sagatavošanā.

  - Izstrādes vide

    - Izpildītājam ir jānodrošina sava vide (aparatūra, programmatūra, biroja telpas) izstrādes uzdevumu veikšanai, tajā skaitā, izstrādes zarošanai atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.13.apakšpunktam. Izpildītājam pašam ir jānodrošina ārējo saskarņu emulatori (stub), lai veiktu savu programmatūras saskarņu izstrādi neatkarīgi no ārējām informācijas sistēmām, ja gadījumā šādas saskarnes nav iespējams nodrošināt izstrādes vidē.

  - Kvalitātes kontrole un verifikācija

    - Programmatūras izstrādes laikā Izpildītājam ir jāveic programmkoda kvalitātes kontrole, jānodrošina preventīvās un korektīvās darbības, kā arī jāuztur pieraksti par programmprodukta verifikāciju pirms tā nodošanas Pasūtītājam.

    - Izpildītājam piedāvājumā ir jāapraksta Sistēmas programmatūras kvalitātes nodrošināšanas plāns. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir jānodrošina iespēja pasūtītājam iepazīties ar programmprodukta verifikācijas pierakstiem.

  - Projektēšanas un izstrādes vides apraksts

    - Izpildītājam piedāvājumā ir jāapraksta, kā tiks nodrošināta projekta projektēšanas un izstrādes vide, tajā skaitā projekta bibliotēka projekta pārvaldības dokumentācijas uzglabāšanai, vide projekta nodevumu izstrādei, vide izstrādātāja testu veikšanai, emulatori.

  - Izstrādes dokumentācija un programmkoda apraksts

    - Sistēmas programmatūras Izstrādātāja dokumentācijai ir jābūt pietiekošai, lai Pasūtītāja paša vai tā nolīgts trešās puses kvalificēts personāls varētu nodrošināt Sistēmas un tās komponentu turpmāko uzturēšanu, modificēšanu, paplašināšanu, kā arī iespējamo migrēšanu.

    - Programmkoda apraksts var tikt veidots kā strukturēti koda komentāri.

  - Administratora instrukcija un trešās puses programmatūras dokumentācija

    - Sistēmas programmatūras administratora instrukcijai ir jāietver tādi aspekti kā Sistēmas instalācija, konfigurēšana, lietotāju administrēšana, Sistēmas rezerves kopiju veikšana, atjaunošana, nepārtrauktības nodrošināšana, regulārie ikdienas uzdevumi (piemēram, audita ierakstu kontrole un arhivēšana), problēmu identificēšana, Sistēmas veiktspējas un kapacitātes monitorēšana u.c.

    - Papildus izstrādātajai programmatūras administratora rokasgrāmatai ir jāpiegādā arī oriģinālās trešās puses programmatūras dokumentācija, ja tāda ir iekļauta sistēmā (kuru piegādā piegādātājs šī projekta ietvaros), piemēram, datu bāzes, lietojumprogrammu servera u.c. iespējamā dokumentācija.

  - Programmatūras lietotāja palīgs

    - Sistēmas programmatūras lietotāja palīgam ir jānodrošina nepieciešamais informācijas līmenis, kas nepieciešams ārējiem programmatūras lietotājiem, lai varētu izmantot šo informācijas sistēmu.

  - Programmatūras integrācijas instrukcija

    - Sistēmas programmatūras integrācijas instrukcijai ir jāsatur pietiekoša informācija, lai Pasūtītājs un citu iesaistīto institūciju informācijas sistēmu izstrādātāji varētu izstrādāt saskarnes sadarbībai ar Sistēmu.

    - Sistēmas programmatūras integrācijas instrukcijai ir jāsatur atbilstoši piemēri un to apraksti paredzēto darbību veikšanai. Izpildītājam savā piedāvājumā ir jāapraksta Sistēmas programmatūras integrācijas instrukcijas apjoms, jāsniedz iespējamais satura rādītājs un piemēri.

  - Izmaiņu pieprasījumu izstrāde

    - Izpildītājam jāveic izmaiņu pieprasījuma izstrāde, testēšana un saistītās dokumentācijas papildināšana, pamatojoties uz Pasūtītāja prasībām un esošo Sistēmas PPS, PPA un citu dokumentāciju.

  - Versiju kontrole un zarošana

    - Izpildītājam izstrādes laikā ir jānodrošina Sistēmas programmatūras versiju un konfigurāciju pārvaldība.

    - Izpildītājam ir jānodrošina Sistēmas izstrādājamās programmatūras versiju zarošana atbilstoši pieteikuma prioritātei un Pasūtītāja videi, uz kuru pieteikums attiecas, pēc sekojošiem principiem, ja ar Pasūtītāju nav vienošanās par citu kārtību:

      - 1.-4. prioritātes pieteikumi (programmatūras un datu kļūdu labojumi) ir jārealizē:

        - Sistēmas attīstības zarā, ja ar pieteikumu saistītās komponentes versija sakrīt ar tās pašas komponentes versiju Pasūtītāja Sistēmas attīstības vidē;

        - Sistēmas produkcijas zarā, ja ar pieteikumu saistītās komponentes versija sakrīt ar tās pašas komponentes versiju Pasūtītāja Sistēmas produkcijas vidē;

      - 5.prioritātes pieteikumi (izmaiņu pieprasījumi) ir jārealizē attīstības zarā, kur Izpildītāja Sistēmas programmatūras izstrādes vides un tās komponentu versijas un to konfigurācija ir identiskas ar Pasūtītāja Sistēmas attīstības (testa) vides un tās komponentu versijām un konfigurāciju.

    - Izpildītājs organizē un uztur Pasūtītāja Sistēmas un tās komponentu versiju numurēšanu sekojoši:

      - Versija sastāv no trīs numuriem, kas atdalīti ar punktu, kuriem priekšā ir pielikts lielais burts “V” (Piemēram: V.1.4.0);

      - Sistēmas un tās komponentu versijas tiek numurētas neatkarīgi;

      - Pirmais versijas numurs raksturo Sistēmas vai tās komponentes paaudzes versiju;

      - Otrais versijas numurs raksturo Sistēmas vai tās komponentes funkcionalitātes izmaiņu versiju;

      - Trešais versijas numurs raksturo Sistēmas vai tās komponentes kļūdu labojuma versiju;

    - Izpildītājs veic versiju numurēšanu un pārvaldību ar Pasūtītāju saskaņotiem Sistēmas loģiskiem (virtuāliem) vienumiem, kas sastāv no komponentēm.

  - Laidienu noformēšana

    - Izmaiņas Sistēmas programmatūrā (funkcionalitātes un datu kļūdu labojumi, funkcionalitātes izmaiņas vai papildinājumi) pēc nepieciešamības apvieno un noformē piegādei un uzstādīšanai piemērotā formā (turpmāk – laidiens), kurā iekļauj vismaz šādu informāciju:

      - Piegādājamās programmatūras automatizētas uzstādīšanas pakotni (izpildāmu datni) un/vai izpildkodu (ja nav iespējams piegādāt izpildāmu datni) un citas laidiena veiksmīgai uzstādīšanai un darbībai nepieciešamas datnes, kā arī informāciju, kas nosaka aktuālo Sistēmas un izmainītās komponentes versiju, uz kuru attiecas piegādājamās programmatūras izmaiņas;

      - Piegādājamās programmatūras pirmkodu;

      - Atjaunotu, papildinātu vai no jauna radītu saistīto Sistēmas dokumentāciju, ja veiktās izmaiņas, labojumi vai papildinājumi atstāj ietekmi uz dokumentētu Sistēmas funkcionalitāti vai rada jaunu vēl nedokumentētu funkcionalitāti;

      - Piegādājamās programmatūras aprakstu, kurā iekļauj:

        - Laidiena unikālu identifikatoru, kam jāsastāv no:

          - Piegādātāja saīsināta nosaukuma;

          - Sistēmas nosaukuma saīsinājuma un aktualizēta versijas numura;

          - Sistēmas loģiskā vienuma un/vai komponentes saīsinājuma un aktualizēta versijas numura (ja loģiskajā vienumā ir ietvertas vairākas komponentes, visas ir jāuzskaita, norādot arī versiju);

          - Laidiena datuma;

        - Laidienā iekļauto kļūdu labojumu, izmaiņu un/vai uzlabojumu uzskaitījumu un aprakstu vai atsauces uz saistošajiem reģistrētajiem pieteikumiem;

        - Iepriekšējo laidienu izmaiņu vēsturi;

        - Laidiena uzstādīšanas instrukciju;

        - Zināmo ierobežojumu (known issues) uzskaitījumu.

    - Laidienā iekļautajiem programmatūras pirmkodiem ir jābūt skaidri un precīzi dokumentētiem. Tai skaitā, programmatūras kodam jāsatur komentārus, kas ir viegli saprotami atbilstošas kvalifikācijas speciālistiem bez pirmkoda autora iesaistes. Programmatūras pirmkodā komentāru veidā ir jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:

      - funkcijas atribūtu aprakstam, tai skaitā tās uzdevumu, parametru, paredzamo kļūdu, iespējamo rezultātu uzskaitījumam un detalizējumam (metožu līmenī);

      - par veiktajiem labojumiem un to autoriem un labošanas datumiem (klašu līmenī);

      - par konkrētās datnes autoru un tās izveidošanas datumu (klašu līmenī).

    - Izpildītājs, ievērojot visas noformēšanas prasības, nodrošina vairāku laidienu apvienošanu vienā laidienā pirms tā piegādes Pasūtītājam, ja:

      - tie satur programmatūras izmaiņas un/vai kļūdu labojumus, kas attiecas uz vienu un to pašu Sistēmas komponenti;

      - no Pasūtītāja puses ir pieņemta pēdējā laidiena piegāde (izmaiņas var tikt liktas produkcijas vidē), kas attiecas uz vienu un to pašu pieteikumu (izmaiņu un/vai kļūdu), un citas laidiena piegādes vairs nav plānotas.

  - Laidienu piegāde

    - Izpildītājs laidienu piegādā attālināti (elektroniski) ievērojot aprakstīto noformēšanas kārtību un Pasūtītāja noteikto piegādes kārtību, kas ir publicētā portālā viss.gov.lv

    - Izpildītājs nodrošina, ka piegādātie laidieni ir kvalitatīvi notestēti Izpildītāja pusē, t.sk. veikti Sistēmas funkcionalitātes integrētie testi, pēc iespējas samazinot jaunu pieteikumu par piegādāto izmaiņu jomu iespējamību pēc piegādes uzstādīšanas Pasūtītāja vidē. Piegādājot laidienu, tiek piegādāti arī testēšanas protokoli, kas ietver arī testēšanas scenāriju aprakstus.

    - Ja Pasūtītājs ir pieteicis 1. un 2. prioritātes pieteikumus, kas saistīti ar konstatētām programmatūras problēmām Sistēmas produkcijas vidē un ja programmatūras problēmu novēršanu nav iespējams atlikt līdz nākamā kārtējā laidiena piegādes termiņam, Izpildītājs pirms izstrādes saskaņo ar Pasūtītāju izmaiņu (programmatūras koda un/vai datu labojuma) izstrādes zara (attīstības vai produkcijas) versiju un veic ārpus kārtas piegādi.

    - Izpildītājs nodrošina, ka veicot laidiena piegādi, kurā realizēts 5.prioritātes pieteikums (izmaiņu pieprasījums), Pasūtītājam klātienē (uz datu nesēja) tiek piegādāta ar attiecīgo pieteikumu saistītā pavadošā dokumentācija.

    - Izpildītājs pēc pasūtījuma saņemšanas no Pasūtītāja, veic piegādāto laidienu uzstādīšanu Pasūtītāja norādītajās Sistēmas vidēs.

    - Izpildītājs uzstāda laidienu 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas, ja vien pasūtījumā nav noteikts cits (garāks) termiņš.

  - Laidienu akcepttestēšana

    - Laidienu, kas satur Sistēmas attīstības zara versiju, Pasūtītājs uzstāda Pasūtītāja testa vidē, lai validētu veiktās izmaiņas un pēc akceptēšanas arī pirms-produkcijas vidē, lai pārliecinātos par laidienā iekļautās programmatūras savietojamību ar Sistēmas produkcijas vides un tās komponentu versijām un konfigurāciju. Sistēmas attīstības zara  laidienu Pasūtītājs akceptē atbilstoši Līgumā paredzētajai kārtībai. Ja akcepttestēšanas gaitā tiek pieteikti 1. vai 2.prioritātes pieteikumi, iesniegtais Sistēmas laidiens netiek akceptēts un tiek atgriezts Izpildītājam konstatēto kļūdu novēršanai. Ja 1. vai 2.prioritāties pieteikumi netiek pieteikti, Pasūtītājs un Izpildītājs var vienoties par attiecīga nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanu, kurā tiek fiksēts esošais stāvoklis, atlikušās problēmas un termiņus šo problēmu novēršanai.

    - Laidienu, kas satur Sistēmas produkcijas zara versiju, Pasūtītājs uzstāda Pasūtītāja Sistēmas pirms-produkcijas vidē, lai validētu veiktās izmaiņas vai kļūdu labojumus un pārliecinātos par laidienā iekļautās programmatūras savietojamību ar Sistēmas produkcijas vides un tās komponentu versijām un konfigurāciju. Sistēmas produkcijas zara laidienu Pasūtītājs akceptē atbilstoši Līgumā paredzētajai kārtībai. Ja akcepttestēšanas gaitā tiek pieteikti 1. vai 2.prioritātes pieteikumi, iesniegtais programmatūras laidiens netiek akceptēts un tiek atgriezts Izpildītājam konstatēto kļūdu novēršanai.

    - Uzstādītie laidieni nedrīkst negatīvi ietekmēt Sistēmas veiktspējas rādītājus. Ar veiktspējas rādītājiem tiek saprasts:

      - laiks, kas nepieciešams atsevišķu darbību kopuma veikšanai strādājot ar Sistēmu;

      - laiks, kas nepieciešams lietotāju saskarnes formu atvēršanai;

      - reakcijas laiks uz lietotāju veiktajām darbībām lietotāju  saskarnes formā.

    - Izpildītājam jānodrošina nepieciešamais pasūtītāja darbinieku atbalsts akcepttestēšanas procedūru veikšanai.

    - Izpildītājam, plānojot darba izpildes termiņus, jāņem vērā, ka laidiena uzstādīšana, konfigurēšana Pasūtītāja vidē un akcepttestēšana no Pasūtītāja puses ir līdz 20 (divdesmit) darba dienām.

    - Pasūtītāja darbinieki vai pieaicinātie pārstāvji veiks akcepttestēšanu sagatavos akcepttestēšanas protokolu. Konstatējot neatbilstības specifikācijai vai kļūdas, Pasūtītājs veiks kļūdu reģistrēšanu Izpildītājam kļūdu reģistrā un sniegs atzinumu ar akcepttestēšanas rezultātu.

- Sistēmas uzturēšanas pakalpojumu saturs

  - Garantijas apkalpošana

    - Izpildītājam jānodrošina, ka, 12 mēnešu laikā no Sistēmas programmatūras laidienu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas, Izpildītājs bez maksas veiks tādu Sistēmas piegādātās programmatūras uzstādījumu, konfigurācijas parametru vai izpildāmā koda modifikāciju, kuru mērķis ir novērst kļūdas, kā arī datu bojājumus, kas radušies Izpildītājam apzinātas vai neapzinātas rīcības rezultātā un kas apgrūtina Sistēmas izmantošanu atbilstoši Sistēmas tehniskajai specifikācijai, kāda tā bijusi, nododot Sistēmas programmatūras laidienu.

  - Standartprogrammatūras jauninājumi

    - Uzturēšanas pakalpojuma ietvaros Izpildītājs nodrošina, ka gadījumā, ja tiek izdots Sistēmas darbības nodrošināšanā izmantotās standartprogrammatūras (trešās puses programmatūra) jauninājums, Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz atzinumu par jauninājuma ietekmi uz Sistēmas darbību un gadījumā, ja, lai nodrošinātu jauninājuma uzstādīšanu, nepieciešamas izmaiņas Sistēmas programmatūrā, sniedz izvērtējumu par šādu izmaiņu darbietilpību. Izvērtējumu Izpildītājs sniedz Pasūtītājam 80 darba stundu laikā. Ja standartprogrammatūras (trešās puses programmatūra) jauninājums ir kritisks Sistēmas drošībai, Izvērtējumu Izpildītājs sniedz īsākā laikā, par ko puses vienojas atsevišķi.

  - Drošības prasības

    - Nodrošinot Sistēmas uzturēšanu, Izpildītājs nodrošina sekojošas drošības prasības:

      - ar Sistēmu drīkst strādāt tikai autentificēti un autorizēti lietotāji.

      - Sistēmas programmatūras realizācija nesatur OWASP top-10 sarakstā uzrādītās ievainojamības;

      - Nepieļaut SQL injekcijas tipa ievainojamību un nekorekto SQL vaicājumu izsaukumu, pielietot parametrizēto SQL vaicājumu izsaukumu.

      - Sistēmas lietotājam nesniedz informāciju, kas varētu apdraudēt drošību, tai skaitā, nepieļauj iespēju lietotājam veikt analīzi par kļūdas un veikto pārbaužu raksturu. Kļūdas situācijās lietotājam jārāda tikai nepieciešamā informācija, detalizētu tehnisko informāciju nosūtot Sistēmas administratoram.

      - esošais Sistēmas drošības līmenis netiek pazemināts, ja vien tas netiek atsevišķi atrunāts precizētajā Izmaiņu realizācijas piedāvājumā. Gadījumā, ja izmaiņu pieteikuma realizācijas rezultātā tiek pieļautas jaunas Sistēmas ievainojamības, tad tās Izpildītājs novērš nekavējoties pēc Pasūtītāja paziņojuma.

  - Sistēmas pieejamība

    - Sistēmas darbības laiks ir 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā.

    - Sistēmas pieejamība ir 99% mēnesī no Sistēmas darbības laika ieskaitot plānotās un neplānotās dīkstāves.

    - Sistēmas plānotā dīkstāves laiks tiek saskaņots ar Pasūtītāju 2 dienas pirms notikuma. Sistēmas plānotās dīkstāves laiku plāno un kontrolē Pasūtītājs.

    - Dīkstāve var kļūt par plānotu, ja:

      - Tiek saņemts pieteikums 2 darba dienas pirms notikuma;

      - Pret dīkstāvi neiebilst Pasūtītājs;

    - Visas dīkstāves, kuras neatbilst 4.4.4.punktā ietvertajai prasībai, ir uzskatāmas par neplānotām.

  - Atskaites par sniegtajiem pakalpojumiem uzturēšanas ietvaros

    - Izpildītājam uzturēšanas ietvaros jāiesniedz atskaite par iepriekšējā kalendārajā mēnesī veiktajiem ar Pasūtītāju saskaņotiem uzturēšanas darbiem uzrādot:

      - uzturēšanas ietvaros atskaites mēnesī slēgto (atrisināto) pieteikumu sarakstu un to risināšanai patērēto cilvēkdienu skaitu;

      - risināšanā esošo pieteikumu sarakstu;

      - atskaites mēnesī piegādāto laidienu sarakstu.

    - Par atskaites formu Pasūtītājs ar Izpildītāju vienosies vispārīgās vienošanās slēgšanas laikā.

- Prasības darbu organizācijai

  - Izmaksas risku kontrolei, novēršanai vai mazināšanai

    - Izstrādātājam finanšu piedāvājumā ir jāietver izmaksas, kas nepieciešamas risku kontrolei, novēršanai vai mazināšanai.

  - Kvalitātes vadība

    - Izstrādātājam darbu realizācijas laikā ir jānodrošina kvalitātes pārvaldības procesi, kas nodrošinātu prasībām atbilstoša programmprodukta izstrādi un piegādi.

  - Konfigurāciju vadība

    - Izstrādātājam programmatūras projekta realizācijas un Sistēmas garantijas apkalpošanas laikā ir jānodrošina atbilstoša konfigurāciju pārvaldība, lai nodrošinātu programmkoda un dokumentācijas konfigurāciju integritāti.

  - Darbu organizēšanas sanāksmes

    - Lai nodrošinātu komunikāciju un lēmumu pieņemšanu, Izstrādātājam un Pasūtītājs darba realizācijas laikā, ja nepieciešams, nodrošinās kopējas darbu vadības sanāksmes, kurās piedalīsies kompetenti un pilnvaroti pušu pārstāvji.

  - Darbu organizēšanas sanāksmju valoda

    - Darbu organizēšanas sanāksmēm ir jānotiek latviešu valodā.

  - Darbu organizēšanas sanāksmju vieta

    - Darbu organizēšanas sanāksmes notiks Pasūtītāja telpās.

  - Darbu organizēšanas sanāksmju protokolēšana

    - Izstrādātājam jānodrošina sanāksmju protokolēšana un jāiesniedz protokoli Pasūtītājam saskaņošanai un apstiprināšanai.

    - Sanāksmju protokolos ir jāiekļauj vismaz pieņemto lēmumu saraksts, pilnvarotās personas, izpildes termiņi un pārskats par iepriekšējās sanāksmēs nolemto jautājumu izpildi.

  - Darbu organizēšanas sanāksmju laiks

    - Darbu organizēšanas sanāksmes tiks noturētas pēc vajadzības, par to paziņojot vismaz trīs darba dienas iepriekš (pievienojot ierosināto sanāksmes darba kārtību).

- DARBA UZDEVUMS

  - Sistēmas komponentes “Elektronisko dokumentu krātuve” (turpmāk - EDK) pielāgošana darbam atbilstoši Oficiālās elektroniskās adreses likuma prasībām, kuras ietvaros jānodrošina sekojošais:

    - Jāveic prasību analīze un esošo Sistēmas risinājumu izpēte;

    - Jāiesniedz un jāsaskaņo prasību realizācijas piedāvājums ar Pasūtītāju;

    - Jāveic atbilstoši ar Pasūtītāju saskaņotajam prasību realizācijas piedāvājumam precizējumi esošajā prasību izpildē iesaistīto komponentu dokumentācijā (programmatūras prasību specifikācijās, ārējo saskarņu projektējumos un integrācijas instrukcijās, vadlīnijās);

    - Jāveic Sistēmas iesaistīto komponenšu pielāgojumi atbilstoši precizētajai dokumentācijai;

    - Jānodrošina vismaz šādu prasību realizācija:

      - Jānodrošina, ka EDK (piemēram, izmantojot MongoDB standartprogrammatūras iespējas) tiek atbalstīti:

        - slodzes dalīšanas risinājumi izmantojot, piemēram, tādu infrastruktūras risinājumu, kurā vairāki virtuālie serveri paralēli apkalpo ārējās saskarnes izsaukumus un nodod pieprasītājam atbildes, savā starpā secīgi sadalot ienākošos pieprasījumus. EDK ir jābūt spējīgam strādāt ar dinamiski mainīgu šo apstrādi veicošo virtuālo serveru skaitu: gan scenārijos, kur ir viens virtuālais serveris, gan scenārijos, kuros ir divi, gan scenārijos, kuros šo serveru skaits darbības laikā (risinājumu neapstādinot) tiek palielināts vai samazināts;

        - datu glabātuves (datubāzes) apjoma dinamiskas palielināšanas risinājumi izmantojot, piemēram, tādu infrastruktūru, kurā dinamiski, neizslēdzot attiecīgās infrastruktūras vienības vai neapturot EDK darbību, tiek iekļauti papildus datu glabāšanas resursi (ārēji vai lokāli). Neapturot EDK darbību, ir jābūt iespējai palielināt tam pieejamos resursus datu glabāšanai.

      - Jānodrošina tāds EDK objektu pieejas tiesību pārvaldības un kontroles mehānisms (piemēram, izmantojot MongoDB standartprogrammatūras iespējas), kas:

        - neietekmē esošo Sistēmas risinājumu (gan e-pakalpojumu, gan integrācijas) darbību (tiem nav nepieciešams veikt pielāgojumus, lai turpinātu strādāt esošajā režīmā);

        - kontrolē piekļuvi konkrētajai informācijas vienībai gan no integrētās sistēmas puses, gan no iestāžu lietotāju (PFAS AUTH lietotāju, kas izmanto citus piekļuves risinājumus EDK objektiem, piemēram, IDDV) puses (nodrošinot iespēju vienas un tās pašas iestādes (Authority) sistēmai un lietotājam piešķirt dažādas pieejas tiesības), gan no dažādu lietotāju tipu puses:

          - fiziska persona;

          - fiziska persona, kas pārstāv juridisku personu vienpersoniski;

          - fiziska persona, kas pārstāv juridisku personu grupā ar citām fiziskām personām;

          - fiziska persona, kuru ir pilnvarojusi juridiska persona izmantojot EP186;

          - fiziska persona, kuru ir pilnvarojusi cita fiziska persona izmantojot EP186 (tā, kā runa ir par “back-end”, tad ir jāņem vērā arī šāds vēl nerealizēts scenārijs saistībā ar e-adresei nepieciešamo funkcionalitāti).

      - Jānodrošina šādas EDK uzkrāto dokumentu apstrādes iespējas:

        - Pieņemot, ka visus EDK objektus var iedalīt lietojumu grupās (piemēram, EIZZIŅA, EKONS, EPAK, DIV, u.t.t.), Pasūtītāja administratoram ir jāvar izmantojot, piemēram, VISS Portāla EDK UI, iestatīt vienai lietojumu grupai (ar lietojumu grupu tiek saprasts, piemēram, e-izziņa, e-pakalpojums, iesniegums iestādei, DIV, u.t.t.) objektu kopīgu glabāšanas termiņu, kuram iztekot skaitot no EDK objekta izveides datuma, tas (izņemot audita informāciju) ir automātiski jādzēš (skat. prasību 6.1.5.3.6.apakšpunktā);

        - Jāparedz brīdināšanas mehānisms lietotājam, ka tiks dzēsts konkrēts skaits dokumentu, jo tie ir sasnieguši “vecuma” robežas, kā arī jāpiešķir tiem vizuālu pazīmi un jānorāda datums, kurā notiks dzēšana. Pasūtītāja administratoram jānodrošina iespēja iestatīt brīdinājuma parādīšanās slieksni. Brīdinājuma parādīšanās slieksnis mērāms dienās.

        - Dzēšanas procesu ir jāvar iestatīt kā ciklisku automātisku procesu, kas atkārtojas reizi noteiktā periodā, kuru arī nosaka VRAA administrators, izmantojot, piemēram, VISS Portāla EDK UI. Ir jāvar norādīt arī dzēšanas procesa darbībai atļaujamo (atvēlēto) intervālu – cik ilgi process drīkst darboties un kad tas ir jāpatur, pat ja tas nav pilnībā pabeigts, lai nodrošinātu to, ka dienas laikā šis process lieki nenoslogo infrastruktūras darbību.

        - Pēc dzēšanas procesa izpildes Pasūtītāja administratoram uz konfigurējamu e-pasta adresi ir jāsaņem atskaite par dzēsto objektu skaitu katrā lietojumu grupā, kā arī par visām notikušajām apstrādes kļūdām;

        - Drošības risinājumam ir jābūt tādam, lai iepriekš minētos parametrus varētu pārvaldīt tikai autorizēti Pasūtītāja administratori, kā arī visas Pasūtītāja administratoru veiktās parametru izmaiņas ir jāauditē.

        - Dzēšanas rezultāts ir EDK objekta novietošana pagaidu starpliktuvē (piemēram, “TRASH”), no kuras EDK objekti tiek dzēsti pēc noteikta laika pavisam (neatgriezeniski). VRAA administratoram ir jābūt iespējai konfigurēt starpliktuves dzēšanas parametru – termiņu, pēc cik ilga laika no brīža, kad EDK objekts ir starpliktuvē, tas tiks izdzēsts. Gala lietotājam (piemēram, fiziskām personām LVP vidē) starpliktuvē novietotie EDK objekti skaitās dzēsti un nav redzami.

        - Jāparedz arī atjaunošanas procedūra, ja nepieciešams atjaunot konkrētus dzēstus objektus. Piemēram, var izmantot kaut ko līdzīgu MS Windows “Recycle Bin” principam, kur dzēsts dokuments vēl ir pieejams dzēsto dokumentu vietnē, no kurienes to ir iespējams atjaunot. Pieeja šim rīkam/metodei ir jānodrošina Pasūtītāja administratoram.

      - Jānodrošina ar Microstrategy standartprogrammatūras rīkiem veidojamu atskaišu sagatavošana par EDK uzkrāto informācijas apjomu atbilstoši paraugiem tabulā:

| 1.atskaite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | notikumu skaits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbības kods | diena | mēnesis | gads |  |  |  |  |  |  |  |
| GetOrCreateFolder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| getObject |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| u.t.t. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.atskaite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.līmenis | 2.līmenis | 3.līmenis | notikumu skaits |  |  |  |  |  |  |  |
| Iestāde/izsaucējs |  |  | diena |  | mēnesis |  |  | gads |  |  |
| VSAA | Pakalpojums vai sistēma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EP123 | Darbības kods |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GetOrCreateFolder |  |  |  |  |  |  |  |  |
| u.t.t. | u.t.t. | u.t.t. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.atskaite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.līmenis | 2.līmenis | 3.līmenis | datu apjoms (MB un GB) |  |  |  |  | teksta rindiņa |  |  |
| Iestāde/izsaucējs |  |  | Kopējais apjoms |  | Vidējais objekta izmērs |  |  | Objekta tips |  |  |
| VSAA | Pakalpojums vai sistēma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EP123 | Darbības kods |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GetOrCreateFolder |  |  |  |  |  |  |  |  |
| u.t.t. | u.t.t. | u.t.t. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.atskaite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.līmenis | 2.līmenis | 3.līmenis | datu apjoms (MB un GB) |  |  |  |  |  |  |  |
| Iestāde/izsaucējs |  |  | Vidējais apjoma pieaugums (delta) par dienu |  | Vidējais apjoma pieaugums (delta) par nedēļu |  |  | Faktiskais apjoma pieaugums (delta) par mēnesi |  | Faktiskais apjoma pieaugums (delta) par gadu |
| VSAA | Pakalpojums vai sistēma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EP123 | Darbības kods |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GetOrCreateFolder |  |  |  |  |  |  |  |  |
| u.t.t. | u.t.t. | u.t.t. |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - Jāveic konspekta tipa (viss nepieciešamais minimums vienā dokumentā) vadlīniju sagatavošana tādu integrācijas scenāriju vajadzībām, kuru biznesa pamatā notiek informācijas iesūtīšana no ārējās sistēmas uz KDV (tajā skaitā, saglabāšana EDK) vismaz no šādiem dokumentiem:

        - Elektronisko dokumentu krātuve: ārējās saskarnes (Integrācijas instrukcija);

        - Notifikāciju serviss (Integrācijas instrukcija un paraugi).

  - Maksājumu modulim un karšu maksājumu funkcionalitātei jānodrošina sekojošais:

    - Maksājumu modulim:

      - Nodrošināt maksājumu moduļa lapā pogas attēlošanu “Atpakaļ” (jāparedz kā jauna MM versija):

        - Pogas nosaukumam jābūt konfigurējamam.

        - Pogai jānodrošina atgriešanās uz adresi, no kuras lietotājs tika pārvirzīts uz maksājumu moduli.

        - Pogai jābūt pie visa veida izsaukumiem (ārēja sistēma, PPK, Latvija.lv.)

      - Pie vairākiem maksājumiem nodrošināt statusa nodošanu ārējām sistēmām par katru maksājumu. Paredzēt, ka ir iespējams izvēlēties metodi, vai atgriezt par katru maksājumu vai par visiem kopā.

      - Maksājot no PPK, nodrošināt, lai pēc apmaksas veikšanas būtu poga “atgriezties pie pakalpojuma sniedzēja”. Nospiežot šo pogu, jāatgriežas uz pakalpojuma kartiņu, no kuras tika veikta apmaksa.

      - Papildināt CP politiku, lai būtu nodrošināta brīvā meklēšana (pēc jebkuriem maksājuma parametriem) VISS portālā administrēšanas sadaļā, maksājumu moduļa lapā.

      - Pirms apmaksas veikt pārbaudi vai saņēmēja kontam derīguma termiņš nav beidzies. Ja derīguma termiņš beidzies, tad neļaut veikt apmaksu uz šādu kontu izdodot maksātājam atbilstošu kļūdas paziņojumu. Paziņojuma tekstam jābūt konfigurējamam.

      - Izveidot atskaiti par Valsts kases klasifikatoru (iestāžu, EKK, kontu) ielādes rezultātiem, kas tiek saglabāta failā. Atskaitei jābūt XML formātā. Atskaitē jāattēlo informācija par neielādētiem datiem.

Faila nosaukumam jābūt formātā GGGGMMDD.{klasifikatora identifikators}X-KL.xml, kur

GGGGMMDD – atbilstoša ielādēta klasifikatora datums;

{klasifikatora identifikators} – atbilstošu iestāžu klasifikators – “I”; kontu klasifikators – “K”; EKK klasifikators – “E”;

KL – kļūdu faila identifikators;

X – sūtījuma kārtas numurs, vienāds ar klasifikatora kārtas numuru.

Atskaitei apmērām jāizskatās šādi:

<ERRORS>

<ERROR>

<ERRORdescription>Datumam ir jābūt intervālā no "02.01.1800" līdz "31.12.2200".</ERRORdescription>

<IESTADE>

<NOSAUKUMS>LATVIJAS VALSTS PREZIDENTA KANCELEJA</NOSAUKUMS>

<NMR>90000038578</NMR>

<KODS>0001</KODS>

<SPEKA_NO>1900-01-01</SPEKA_NO>

<SPEKA_LIDZ>7777-12-31</SPEKA_LIDZ>

<FSD>7777-12-31</FSD>

<MINISTRIJA>01</MINISTRIJA>

<SEKTORS>S130110</SEKTORS>

<ATVK>0010000</ATVK>

</IESTADE>

</ERROR>

<ERROR>

<ERRORdescription>...</ERRORdescription>

<IESTADE>

<NOSAUKUMS>.....</NOSAUKUMS>

<NMR>.....</NMR>

<KODS>......</KODS>

<SPEKA_NO>.....</SPEKA_NO>

<SPEKA_LIDZ>......</SPEKA_LIDZ>

<FSD>.....</FSD>

<MINISTRIJA>.....</MINISTRIJA>

<SEKTORS>.....</SEKTORS>

<ATVK>.....</ATVK>

</IESTADE>

</ERROR>

</ERRORS>

      - Nodrošināt notifikācijas sūtīšanu par klasifikatoru ielādes procesu (atsevišķi par iestāžu, EKK, kontu klasifikatoru).

        - Notifikācija, ja klasifikatora fails NETIKA apstrādāts, notifikācijā norādot:

- Apstrādātā faila nosaukums;

- Apstrādes laiks;

- Kļūdas apraksts.

        - Notifikācija, ja klasifikatora fails TIKA apstrādāts:

- Apstrādātā faila nosaukums;

- Apstrādes laiks;

- Apstrādāto ierakstu skaits (ierakstu skaits);

- Kļūdaino ierakstu (neuzlādēto) skaits (ierakstu skaits).

  - Sistēmas komponentes “VISS portāls” risinājuma un saistīto risinājumu migrācija uz jaunāko Sitecore versiju, kur migrācijas ietvaros jāveic šādi uzdevumi:

    - migrācijas projekta pārvaldība

      - Migrācijas projekta plāna sastādīšana un uzturēšana;

      - Migrācijas projekta vadīšana;

      - Sanāksmju organizēšana un protokolēšana.

    - no Sitecore platformas atkarīgo Sistēmas komponentu noteikšana un izpēte.

    - izpētes ziņojuma sagatavošana un iesniegšana, kurā iekļauj:

      - Precīzu atkarīgo komponentu, tajā skaitā arī trešo pušu atkarīgo risinājumu (kas izmitināti vai pieejami VISS portālā) vai komponentu sarakstu;

      - Trešo pušu risinājumos vai komponentēs veicamo izmaiņu aprakstu (par katru risinājumu), kas dod priekšstatu trešajai pusei veicamajām izmaiņām;

      - Migrācijas darbu veikšanas kalendāro plānu.

    - migrācijas darbu veikšana nodrošinot:

      - migrējamo Sistēmas komponentu, tajā skaitā DevX un citu grafisko kontroļu drošības, funkcionalitātes un veiktspējas nemainību;

      - Sistēmas portālu un Sitecore CMS prezentācijas slāņu jaunāko versiju atbalstu šādiem pārlūkiem:

        - MS Internet Explorer;

        - MS Edge;

        - Google Chrome;

        - Mozilla Firefox;

        - OS X Safari.

      - migrējamo saistīto datu integritāti;

      - atbilstību platformas ražotāja rekomendācijām un metodikām.

    - Gadījumā, ja ir nepieciešams veikt esošās tehniskās infrastruktūras paplašināšanu, jāiesniedz nepieciešamās infrastruktūras prasības, kas pamatotas ar platformas ražotāja izsniegtu apliecinājumu;

    - Pasūtītāja personāla apmācību par Sitecore jaunās versijas programmatūru par šādām tēmām un šādā apjomā:

      - administrēšana un konfigurēšana 4 administratoriem. Mācību programmas apjoms: 6 stundas;

      - satura pārvaldība un satura ievade 3 sistēmu analītiķiem. Mācību programmas apjoms: 6 stundas.

  - Sistēmas platformas BizTalk un uz tās balstīto risinājumu un datu migrācija uz jaunāko versiju, kur migrācijas ietvaros jāveic šādi darbi:

    - migrācijas projekta pārvaldība

      - Migrācijas projekta plāna sastādīšana un uzturēšana;

      - Migrācijas projekta vadīšana;

      - Sanāksmju organizēšana un protokolēšana.

    - no BizTalk platformas atkarīgo Sistēmas komponentu un uz tām balstīto procesu noteikšana un izpēte.

    - izpētes ziņojuma sagatavošana un iesniegšana, kurā iekļauj:

      - Precīzu atkarīgo komponentu, tajā skaitā arī trešo pušu atkarīgo risinājumu (kas izmitināti Sistēmas infrastruktūrā) vai komponentu sarakstu;

      - Trešo pušu risinājumos vai komponentēs veicamo izmaiņu aprakstu (par katru risinājumu), kas dod priekšstatu trešajai pusei veicamajām izmaiņām;

      - Migrācijas darbu veikšanas kalendāro plānu.

    - migrācijas darbu veikšana nodrošinot:

      - migrējamo Sistēmas komponentu drošības, funkcionalitātes un veiktspējas nemainību;

      - migrējamo saistīto datu integritāti;

      - atbilstību platformas ražotāja rekomendācijām un metodikām.

    - Gadījumā, ja ir nepieciešams veikt esošās tehniskās infrastruktūras paplašināšanu, jāiesniedz nepieciešamās infrastruktūras prasības, kas pamatotas ar platformas ražotāja izsniegtu apliecinājumu.

    - Pasūtītāja personāla apmācību par BizTalk jaunās versijas programmatūras administrēšanu un konfigurēšanu 4 administratoriem. Mācību programmas apjoms: 6 stundas.

Pielikums Nr.2

Atklāta konkursa „Valsts informācijas sistēmu

savietotāja (VISS) un Vienotā valsts un pašvaldību

pakalpojumu portāla www.latvija.lv pilnveidošana un uzturēšana”

nolikumam ID Nr. VRAA 2016/41/ERAF/AK

Pieteikums

atklātam konkursam „Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) un Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv pilnveidošana un uzturēšana”

ID Nr. VRAA 2016/41/ERAF/AK

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Reģistrētā adrese |  |
| Tālr. / Fakss |  |
| E - pasta adrese |  |

Ar šo pieteikumu _________(komersanta nosaukums)______, kura vārdā rīkojas ______ (pārstāvības pamats, vārds, uzvārds)_______ apliecina savu gatavību piedalīties atklātā konkursā “Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) un Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv pilnveidošana un uzturēšana” (ID Nr. VRAA 2016/41/ERAF/AK).

Apliecinām, ka:

- apņemamies nodrošināt tehniskajā specifikācijā paredzētos pakalpojumus atklāta konkursa „Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) un Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv pilnveidošana un uzturēšana”, ID Nr. VRAA 2016/41/ERAF/AK, Nolikumā un Tehniskajā specifikācijā norādītajā apjomā un termiņos;

- apliecinām, ka esam iepazinušies ar atklāta konkursa nolikumu un Tehnisko specifikāciju, neesam identificējuši būtiskas nepilnības, kas palielinātu veicamo darbu apjomus un izmaksas un nebūtiskas nepilnības nav par pamatu neparedzētiem izdevumiem;

- apliecinām, ka uz Pretendentu (tajā skaitā, personu apvienības dalībniekiem) un Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 9., 10. vai 11.punktā minētajām personām neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā norādītie izslēgšanas noteikumi, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta otrajā un 39.2 panta trešajā daļā noteikto (09.11.2016. redakcija).

- visa mūsu piedāvājumā iekļautā informācija ir patiesa;

- esam novērtējuši darba apjomu un noteikti uzņemamies visus riskus, kuri saistīti ar nepareizu darba apjoma prognozēšanu vai nepilnīgu Tehniskās specifikācijas izpratni;

- gadījumā, ja mums tiks piešķirtas tiesības slēgt Vispārīgo vienošanos, apņemamies noslēgt Vispārīgo vienošanos saskaņā ar nolikuma 10. pielikumu.

- piekrītam saņemt ar elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi iepirkuma procedūras norises un Vispārīgo vienošanos (no tā izrietošo saistību) darbības laikā.

Datums ______________________________

Paraksts______________________________

Paraksta atšifrējums ____________________________________

Pielikums Nr.3.

Atklāta konkursa „Valsts informācijas sistēmu

savietotāja (VISS) un Vienotā valsts un pašvaldību

pakalpojumu portāla www.latvija.lv pilnveidošana un uzturēšana”

nolikumam ID Nr. VRAA 2016/41/ERAF/AK

## FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) un Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv (izņemot komponenti “Publisko pakalpojumu katalogs”) pilnveidošanas un uzturēšanas pakalpojumi. (09.11.2016. redakcijā).

- Darba uzdevuma izpildes izmaksas (vērtēšanas kritērijs C2):

| Nr.p.k. | Pakalpojuma izmaksu pozīcija | Izmaksas par 1 c/d euro bez PVN | Darbietilpība c/d | Summa, euro bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistēmas pilnveidošanas pakalpojumi atbilstoši Nolikuma pielikuma Nr.1, 6.1.punktā sniegtajam darba uzdevumam |  |  |  |
| 2 | Sistēmas pilnveidošanas pakalpojumi atbilstoši Nolikuma pielikuma Nr.1, 6.2.punktā sniegtajam darba uzdevumam |  |  |  |
| 3 | Sistēmas pilnveidošanas pakalpojumi atbilstoši Nolikuma pielikuma Nr.1, 6.3.punktā sniegtajam darba uzdevumam |  |  |  |
| 4 | Sistēmas pilnveidošanas pakalpojumi atbilstoši Nolikuma pielikuma Nr.1, 6.4.punktā sniegtajam darba uzdevumam |  |  |  |
| 5 | KOPĀ (pozīcija 1+2+3+4): |  |  |  |

Apliecinām, ka darba izpildes novērtējums atbilst mūsu piedāvātajai darbietilpības novērtējuma metodikai un gadījumā, ja mēs tiktu pasludinātu par atklāta konkursa uzvarētājiem un mums tiktu piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības, apņemamies darba uzdevumus izpildīt par finanšu piedāvājumā norādītajām izmaksām.

- Finanšu piedāvājumā Pretendents nosaka cenu (bez PVN), par kādu viņš veiks darbus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (vērtēšanas kritērijs C1). Finanšu piedāvājums iesniedzams tabulas veidā:

| Pakalpojuma izmaksu pozīcija | Izmaksas norādītas euro bez PVN | Pakalpojuma apjoms | Summa, euro bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistēmas pilnveidošanas pakalpojumi | Par 1 c/d | 7000 |  |
| Sistēmas uzturēšanas pakalpojumi (garantētais uzturēšanas apjoms mēnesī 6 cilvēkdienas) | Par 1 mēnesi | 48 |  |
| KOPĀ |  |  |  |

Finanšu piedāvājuma 1. un 2.punktā norādīto pakalpojumu 1 c/d cenai ir jāsakrīt ar zemāk esošā tabulā norādīto speciālistu 1 c/d vidējo cenu (Sistēmas pilnveidošanas 1 c/d cena = (P1+P2+P3+P4 ....... )/6

| Nr.p.k. | Speciālists | Speciālista cilvēkdienas cena, bez PVN |
| --- | --- | --- |
| P1 | Projekta vadītājs |  |
| P2 | Sistēmas arhitekts |  |
| P3 | Sistēmu analītiķis |  |
| P4 | IT risinājumu eksperts |  |
| P5 | Programmētājs |  |
| P6 | Testētājs |  |

Pretendenta uzņēmuma vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts un zīmogs |  |
| Datums |  |

Pielikums Nr.4.

Atklāta konkursa „Valsts informācijas sistēmu

savietotāja (VISS) un Vienotā valsts un pašvaldību

pakalpojumu portāla www.latvija.lv pilnveidošana un uzturēšana”

nolikumam ID Nr. VRAA 2016/41/ERAF/AK

## tehniskā PIEDĀVĀJUMA satura pārskata FORMA

Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) un Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv (izņemot komponenti “Publisko pakalpojumu katalogs”) pilnveidošanas un uzturēšanas pakalpojumi.

| Nr.p.k. | Prasība | Piedāvājuma lappuse, kas apliecina prasības izpildi |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pakalpojumu vispārējās prasības |  |
| 1.1. | Sistēmas pilnveidojumu izstrāde un uzturēšana |  |
| 1.2. | Atbilstība esošajam Sistēmas risinājumam |  |
| 1.3. | Līguma izpildes valoda |  |
| 1.4. | Veicamo darbu un piegāžu vispārīga atbilstība |  |
| 1.5. | Nodevumu integritāte |  |
| 2. | Pieteikumu apstrādes pakalpojumu saturs |  |
| 2.1. | Pieteikumu apstrāde |  |
| 2.2. | Pieteikumu klasifikācija |  |
| 2.3. | Pieteikumu reakcijas laiki un risināšana |  |
| 2.4. | Izmaiņu pieprasījumu apstrāde, novērtējums un saskaņošana |  |
| 3. | Izmaiņu pieprasījuma realizācijas pakalpojuma saturs |  |
| 3.1. | Prasību analīze un specificēšana |  |
| 3.2. | Prasību analīzes un specificēšanas nodevumi |  |
| 3.3. | Programmatūras prasību specifikācija |  |
| 3.4. | Lietojamības testēšana |  |
| 3.5. | Izstrādes vide |  |
| 3.6. | Kvalitātes kontrole un verifikācija |  |
| 3.7. | Projektēšanas un izstrādes vides apraksts |  |
| 3.8. | Izstrādes dokumentācija un programmkoda apraksts |  |
| 3.9. | Administratora instrukcija un trešās puses programmatūras dokumentācija |  |
| 3.10. | Programmatūras lietotāja palīgs |  |
| 3.11. | Programmatūras integrācijas instrukcija |  |
| 3.12. | Izmaiņu pieprasījumu izstrāde |  |
| 3.13. | Versiju kontrole un zarošana |  |
| 3.14. | Laidienu noformēšana |  |
| 3.15. | Laidienu piegāde |  |
| 3.16. | Laidienu akcepttestēšana |  |
| 4. | Sistēmas uzturēšanas pakalpojumu saturs |  |
| 4.1. | Garantijas apkalpošana |  |
| 4.2. | Standartprogrammatūras jauninājumi |  |
| 4.3. | Drošības prasības |  |
| 4.4. | Sistēmas pieejamība |  |
| 4.5. | Atskaites par sniegtajiem pakalpojumiem uzturēšanas ietvaros |  |
| 5. | Prasības darbu organizācijai |  |
| 5.1. | Izmaksas risku kontrolei, novēršanai vai mazināšanai |  |
| 5.2. | Kvalitātes vadība |  |
| 5.3. | Konfigurāciju vadība |  |
| 5.4. | Darbu organizēšanas sanāksmes |  |
| 5.5. | Darbu organizēšanas sanāksmju valoda |  |
| 5.6. | Darbu organizēšanas sanāksmju vieta |  |
| 5.7. | Darbu organizēšanas sanāksmju protokolēšana |  |
| 5.8. | Darbu organizēšanas sanāksmju laiks |  |
| 6. | DARBA UZDEVUMS |  |

Pielikums Nr.5

Atklāta konkursa „Valsts informācijas sistēmu

savietotāja (VISS) un Vienotā valsts un pašvaldību

pakalpojumu portāla www.latvija.lv pilnveidošana un uzturēšana”

nolikumam ID Nr. VRAA 2016/41/ERAF/AK

Apakšuzņēmēju saraksts

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Reģistrācijas numurs | Pakalpojuma daļa, kuru plānots nodot attiecīgajam apakšuzņēmējam (% no pakalpojuma vērtības) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, saraksts

| Personas nosaukums | Reģistrācijas numurs | Norāde uz iepirkuma nolikuma prasību, kuras atbilstību nodrošina |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Datums ______________________________

Paraksts______________________________

Paraksta atšifrējums ____________________________________

Pielikums Nr.6

Atklāta konkursa „Valsts informācijas sistēmu

savietotāja (VISS) un Vienotā valsts un pašvaldību

pakalpojumu portāla www.latvija.lv pilnveidošana un uzturēšana”

nolikumam ID Nr. VRAA 2016/41/ERAF/AK

Pretendenta klienta atsauksmes paraugs

| Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas Nr. |  |
| --- | --- |
| Līguma noslēgšanas datums, pakalpojumu sniegšanas laiks, norādot pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas laiku un beigu laiku |  |
| Sniegto pakalpojumu apraksts, izmantotās tehnoloģijas. Informācija par tīmekļa vietni kur var pārliecināties par pakalpojuma darbību. |  |
| Pasūtītāja (klienta) atsauksme par saistību izpildi |  |

Pretendenta atsauksmi paraksta pasūtītāja (klienta) paraksttiesīgā persona!

Pielikums Nr. 7

Atklāta konkursa „Valsts informācijas sistēmu

savietotāja (VISS) un Vienotā valsts un pašvaldību

pakalpojumu portāla www.latvija.lv pilnveidošana un uzturēšana”

nolikumam ID Nr. VRAA 2016/41/ERAF/AK

Dzīvesgājuma apraksta (CV) paraugs.

Vārds

Uzvārds

Kontaktinformācija

Izglītība:

| Mācību iestāde |  |
| --- | --- |
| Mācību laiks |  |
| Specialitāte |  |
| Iegūtais grāds |  |

Speciālie kursi (pievienojot sertifikātu/apliecību kopijas)

| Mācību iestāde |  |
| --- | --- |
| Mācību laiks |  |
| Priekšmets |  |
| Apliecinošs dokuments |  |

Darba pieredze

| No | Līdz | Darba devējs | Amats | Pienākumi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Informācija par dalību līgumu, kas apliecina iepirkuma nolikumā speciālistam izvirzīto kvalifikācijas prasību izpildi, izpildē:

| Gads |  |
| --- | --- |
| Projekta realizētājs |  |
| Pasūtītājs, Pasūtītāja kontaktpersona |  |
| Projekta finanšu apjoms |  |
| Loma projekta realizācijā |  |

Parakstot šo CV, es ______________________ apliecinu, ka:

- Piekrītu manu personu datu izmantošanai iepirkuma procedūras Pretendentu piedāvājumu izvērtēšanai un apzinos, ka saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem visa dokumentācija, kuru Pretendents iesniedzis iepirkuma komisijai, ir publiski pieejama;

- Apliecinu, ka apņemos piedalīties Vienošanās izpildē (norādot lomu un darba pienākumus), gadījumā ja Pretendentam __________ tiks piešķirtas tiesības slēgt Vienošanos.

______________________________________________________________

Sastādīšanas vieta un laiks,		 vārds, uzvārds,		 paraksts

Pielikums Nr. 8.

Atklāta konkursa „Valsts informācijas sistēmu

savietotāja (VISS) un Vienotā valsts un pašvaldību

pakalpojumu portāla www.latvija.lv pilnveidošana un uzturēšana”

nolikumam ID Nr. VRAA 2016/41/ERAF/AK

Kvalifikācijas atbilstības tabula

(09.11.2016. redakcijā)

| Nolikuma apakšpunkts | Prasības apliecinošā dokumenta nosaukums | Piedāvājuma lappuse, kurā atrodas apliecinošais dokuments |
| --- | --- | --- |
| 2.5.1.1. |  |  |
| 2.5.1.2. |  |  |
| 2.5.1.3. |  |  |
| 2.5.2. |  |  |
| 2.5.3. |  |  |
| 2.5.4. |  |  |
| 2.5.5. |  |  |
| 2.5.6. |  |  |
| 2.5.6.1. |  |  |
| 2.5.6.2. |  |  |
| 2.5.7. |  |  |
| 2.5.8.1. |  |  |
| 2.5.8.2. |  |  |
| 2.5.9.1. |  |  |
| 2.5.9.2. |  |  |
| 2.5.9.3. |  |  |
| 2.5.10.1.1. |  |  |
| 2.5.10.1.2. |  |  |
| 2.5.10.2.1. |  |  |
| 2.5.10.2.2. |  |  |
| 2.5.10.2.3. |  |  |
| 2.5.10.2.4.1. |  |  |
| 2.5.10.2.4.2. |  |  |
| 2.5.10.2.4.3. |  |  |
| 2.5.10.3.1. |  |  |
| 2.5.10.3.2. |  |  |
| 2.5.10.3.3. |  |  |
| 2.5.10.3.4. |  |  |
| 2.5.10.4.1. |  |  |
| 2.5.10.4.2. |  |  |
| 2.5.10.5. |  |  |
| 2.5.10.5.1. |  |  |
| 2.5.10.5.2. |  |  |
| 2.5.10.5.3. |  |  |
| 2.5.10.5.4. |  |  |
| 2.5.10.5.5. |  |  |
| 2.5.10.5.6. |  |  |
| 2.5.10.5.7. |  |  |
| 2.5.10.6. |  |  |

Pielikums Nr.9

Atklāta konkursa „Valsts informācijas sistēmu

savietotāja (VISS) un Vienotā valsts un pašvaldību

pakalpojumu portāla www.latvija.lv pilnveidošana un uzturēšana”

nolikumam ID Nr. VRAA 2016/41/ERAF/AK

Pārskats par speciālistu pieredzi kopēju projektu realizācijā

| Pasūtītājs | Projekts | Iesaistītie speciālisti | Projekta īstenošanas laiks |
| --- | --- | --- | --- |

Pielikums Nr. 10

Atklāta konkursa „Valsts informācijas sistēmu

savietotāja (VISS) un Vienotā valsts un pašvaldību

pakalpojumu portāla www.latvija.lv pilnveidošana un uzturēšana”

nolikumam ID Nr. VRAA 2016/41/ERAF/AK

Vispārīgās vienošanās (projekts) (09.11.2016. redakcijā)

Rīgā,

Valsts reģionālās attīstības aģentūra, nodokļu maksātāju kods 90001733697, juridiskā adrese Alberta iela 10, Rīga, tās direktora Aigara Undzēna personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 14. jūnija noteikumiem Nr.375 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums” (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, un

______________(reģ. Nr.__________), __________________ personā, kas rīkojas saskaņā ar _______________ (turpmāk tekstā  Uzņēmējs), no otras puses,

abi kopā turpmāk saukti Līdzēji un katrs atsevišķi Līdzējs,

pamatojoties uz atklāta konkursa „Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) un Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv pilnveidošana un uzturēšana” (ID. Nr. VRAA 2016/41/ERAF/AK) (turpmāk tekstā – Atklāts konkurss) rezultātiem noslēdz šādu vispārīgo vienošanos (turpmāk - Vienošanās):

- Vienošanās priekšmets

  - Pasūtītājs pasūta, bet Uzņēmējs apņemas sniegt šādu pakalpojumu - Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) un Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv (izņemot komponenti “Publisko pakalpojumu katalogs”) pilnveidojumu izstrādi (turpmāk - Sistēma) un tās uzturēšanu Vienošanās noteiktajā kārtībā saskaņā ar atklāta konkursa „Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) un Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv pilnveidošana un uzturēšana” (ID. Nr. VRAA 2016/41/ERAF/AK) iepirkuma priekšmeta Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), Uzņēmēja piedāvājumu (2.pielikums), kā arī pārējiem Vienošanās pielikumiem.

  - Pasūtītājs apņemas pieņemt kvalitatīvi sniegtu pakalpojumu un samaksāt Uzņēmējam saskaņā ar šīs Vienošanās noteikumiem.

- Vienošanās summa

  - Maksimālā vienošanās summa sastāda EUR ____ (_____ euro, ___ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (pievienotās vērtības nodokļa likme tiek piemērota atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem) un ietver maksu par (punkts precizēts 09.11.2016):

    - izmantotām 7000 (septiņi tūkstoši) cilvēkdienām Sistēmas pilnveidošanai un izmaiņu pieteikumu realizācijai, ņemot vērā, ka Uzņēmēja noteiktā speciālistu cilvēkdienas likme ir ___EUR (dati tiks norādīti atbilstoši Uzņēmēja finanšu piedāvājumam) bez pievienotās vērtības nodokļa;

    - atlīdzību par Sistēmas uzturēšanu, konsultācijām un atbalstu sistēmas uzturēšanas jautājumos 48 (četrdesmit astoņu) mēnešus, ņemot vērā, ka Uzņēmēja noteiktā ikmēneša pakalpojuma atlīdzība ir ___EUR (dati tiks norādīti atbilstoši Uzņēmēja finanšu piedāvājumam) bez pievienotās vērtības nodokļa;

  - Puses vienojas, ka vidējā cilvēkdienas cena ir fiksēta, lai noteiktu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajiem kritērijiem un to īpatsvariem. Slēdzot līgumus par Darba uzdevuma izpildi ar Uzņēmēju un organizējot konkrētus darbu pasūtījumus, tiek ņemtas vērā Uzņēmēja konkursam iesniegtā finanšu piedāvājumā norādītā katra konkrētā speciālista izmaksas, kā arī pretendenta piedāvājumā norādītā cilvēkdienu izmaksu aprēķināšanas metodika.

  - Punkts svītrots 09.11.2016.

  - Punkts svītrots 09.11.2016.

- Vispārējie noteikumi

  - Vispārīgās vienošanās darbības termiņš ir 48 (četrdesmit astoņi) mēneši no vispārīgas vienošanās noslēgšanas vai līdz brīdim, kad tiek sasniegta Vienošanās maksimālā summa, atkarībā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais (09.11.2016. redakcijā).

  - Pasūtītājs katru atsevišķu Sistēmas pilnveidošanas un izmaiņu pieteikumu pasūta ar darba uzdevumus un par katra darba uzdevuma izpildi slēdz attiecīgu līgumu.

  - Sistēmas uzturēšanas darbi, konsultācijas un atbalsts sistēmas uzturēšanas jautājumos tiek pasūtīts un sniegts vispārīgās vienošanās 4. punkta kārtībā.

  - Līgumi, kas noslēgti par darba uzdevuma izpildi, pēc parakstīšanas kļūst par Vienošanās pielikumiem un neatņemamām tā sastāvdaļām.

  - Līgumos iekļautie noteikumi un nosacījumi nedrīkst būt pretrunā šai Vienošanās un tās pielikumiem.

  - Pasūtītājam nav pienākums Vienošanās darbības laikā pasūtīt darba uzdevumus Tehniskās specifikācijā noteiktajā apjomā.

  - Ja darba uzdevuma izpilde tiek finansēta no ERAF darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.  specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.  pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” projektu līdzekļiem, Pasūtītājs līgumā par darba uzdevuma izpildi piemēro Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumos Nr. 653 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi” noteikto samaksas kārtību. (Papildināts ar jaunu punktu 09.11.2016.)

- Darbu pasūtīšanas un pieņemšanas kārtība.

  - Izmaiņu pieteikuma novērtēšanu Uzņēmējs veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc darba uzdevuma saņemšanas e-pastā. Pasūtītāja vārdā Darba uzdevumu Uzņēmēja novērtēšanai nosūta Vienošanās 6.2. norādītās persona Vienošanās 6.3. punktā norādītajai personai. Ja izmaiņu pieteikuma novērtēšana objektīvu apstākļu dēļ nav iespējama 10 (desmit) darba dienu laikā, Uzņēmējs par to informē Pasūtītāja atbildīgos pārstāvjus un vienojas par citiem novērtējuma iesniegšanas termiņiem. Par izmaiņu pieprasījumu nevar uzskatīt programmatūras prasību un projektējuma kļūdas vai nepilnības, kuras saskaņā ar labu industriālo praksi, Uzņēmējam bija savlaicīgi jāidentificē.

  - Par katru izmaiņu pieprasījumu Uzņēmējs jānorāda vismaz šādu informāciju:

    - papildinājumu ietekme uz Sistēmas esošo funkcionalitāti un IT infrastruktūru;

    - veicamo darbību uzskaitījums nepieciešamā izmaiņu pieprasījuma īstenošanai;

    - nepieciešamā darbietilpība un izmaksas saskaņā ar piedāvājumam iesniegto metodiku (detalizēts nepieciešamās darbietilpības atšifrējums analīzei, projektēšanai, izstrādei, testēšanai, dokumentēšanai u.t.t., ieskaitot iesaistīto speciālistu noslodzi);

    - realizācijas termiņš (jānorāda gan nodevuma pirmreizējais iesniegšanas datums (testēšanai), gan realizācijas datums, paredzot laiku testēšanai, kļūdu labošanai un atkārtotai nodevumu pārbaudei. Šī pati prasība ir attiecināma arī uz dokumentāciju).

  - Uzņēmējs izmaiņu pieteikuma novērtējumu Pasūtītājam iesniedz 4.1.punkta noteiktajā termiņā.

  - Pasūtītājs akceptē vai noraida piedāvāto izmaiņu pieprasījumu realizācijas piedāvājumu. Ja nepieciešams, Uzņēmējs nodrošina bezmaksas aprēķinu un Uzņēmēja eksperta klātienes konsultācijas Pasūtītāja darbiniekiem par izmaiņu pieprasījumiem patērēto darbietilpību, tās noteikšanai izmantotās metodes pielietojumiem, kā arī sniedz Pasūtītājam darbietilpības novērtēšanai izmantoto informāciju.

  - Gadījumā, ja Puses nevar vienoties par izmaiņu pieprasījuma noteikumiem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt papildinājumu izstrādi trešajām personām.

  - Pēc tam, kad Pasūtītājs ir apstiprinājis Uzņēmēja iesniegto izmaiņu pieteikuma novērtējumu vai arī novērtējumu, kurā ir veiktas savstarpēji apstiprinātas izmaiņas, Uzņēmējs veic izmaiņu izstrādi, testēšanu un lietotāju dokumentācijas papildināšanu, pamatojoties uz Pasūtītāja prasībām, apstiprināto programmatūras projektējuma aprakstu un savstarpēji parakstītu vienošanos par darbu izpildi un izpildes termiņiem.

  - Par katru Sistēmas izmaiņu pieteikuma realizāciju tiek abpusēji parakstīts līgums par darba uzdevuma izpildi (turpmāk - Līgums), kurā tiek norādīts veicamo darbu saturs un apjoms, noteikts izpildes termiņš, veicamo darbu līgumcena, kā arī citi noteikumi un nosacījumi, kurus kāds no Līdzējiem uzskata par būtiskiem un otra puse tam piekritusi. Veicamo darbu līgumcena tiek veidota no Pušu saskaņotās izmaiņu realizācijas darbietilpības un Vienošanās norādītās Uzņēmēja likmes.

  - Pēc darbu izpildes pabeigšanas Uzņēmējs ar elektronisku dokumentu informē Pasūtītāju par Līgumā paredzēto darba rezultātu  pieejamību iepriekš noteiktā repozitorijā .

  - Ja konkrētajā Līgumā nav noteikts citādi, Pasūtītājs ne ilgāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc darba rezultātu  saņemšanas pārbauda veikto darbu atbilstību Līgumā noteiktajam darba uzdevumam.

  - Pasūtītājs bez saskaņošanas ar Uzņēmēju var iesaistīt darbu nodošanas – pieņemšanas procesā, tai skaitā akcepttestēšanas veikšanā, trešās personas.

  - Ja Uzņēmēja veiktie darbi atbilst Līgumā noteiktajam darba uzdevumam un ir saņemts pozitīvs akceptēšanas slēdziens, Puses paraksta darbu nodošanas - pieņemšanas aktu, ar kuru tiek apstiprināta darbu izpilde un kas ir pamats rēķina izrakstīšanai un norēķinu veikšanai.

  - Ja darbu nodošanas - pieņemšanas procedūras izpildes gaitā ir konstatēta veiktā darba neatbilstība noteiktajam darba uzdevumam, tad darba uzdevums netiek uzskatīts par izpildītu atbilstoši Līguma noteikumiem, par ko Pasūtītāja pilnvarotā persona elektroniski ar e-pasta paziņojumu informē Uzņēmēja pilnvaroto personu. Pēc minēto trūkumu novēršanas izdarāma attiecīgā darbu uzdevuma rezultātu atkārtota pieņemšana.

  - Darbu uzdevuma rezultāts  tiek uzskatīts par izpildītu atbilstoši Līguma noteikumiem tajā dienā, kad Uzņēmējs ir iesniedzis darbu uzdevuma rezultātu izpildoties kādam no minētajiem nosacījumiem:

    - Ja darbu nodošanas – pieņemšanas procedūras izpildes gaitā netiek konstatēta veiktā darba neatbilstība noslēgtajam Līgumam un Puses ir abpusēji parakstījušas darbu nodošanas – pieņemšanas aktu;

    - Vienošanās 4.15. apakšpunktā noteiktajos gadījumos.

  - Ja darbu uzdevuma rezultātu nodošanas – pieņemšanas procedūras izpildes gaitā ir konstatēta veiktā darba neatbilstība noslēgtajam Līgumam, tiek veikta atkārtota iesniegtā darbu uzdevuma rezultātu nodošanas – pieņemšanas procedūra.

  - Ja Vienošanās 4.9. apakšpunktā noteiktajā termiņā no darbu uzdevuma rezultātu saņemšanas Pasūtītājs nav izpildījis darbu pieņemšanai nepieciešamo pārbaudes procedūru vai Pasūtītāja pilnvarotā persona nav pa e-pastu iesniegusi Uzņēmēja pilnvarotajai personai motivētu lūgumu darbu pieņemšanas termiņa pārcelšanai, tiek uzskatīts, ka Uzņēmēja izpildītie darbi ir akceptēti bezierunu kārtībā un Pasūtītājam nav iebildumu par to apjomu un kvalitāti.

  - Pēc darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas Uzņēmējs izraksta Pasūtītājam rēķinu par darbu pieņemšanas – nodošanas aktā noradīto summu, kuru Pasūtītājs apmaksā 20 (divdesmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas no Uzņēmēja.

  - Uzņēmēja izstrādātām un ieviestām izmaiņām Uzņēmējs nodrošina garantijas uzturēšanu 12 (divpadsmit) mēnešus no programmatūras nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža Uzņēmējs bez maksas veiks tādu piegādātās programmatūras uzstādījumu, konfigurācijas parametru vai izpildāmā koda modifikāciju veikšanu, kuru mērķis ir novērst kļūdas, kā arī datu bojājumu novēršanu, kas radušies Izstrādātājam apzinātas vai neapzinātas rīcības rezultātā un kas apgrūtina programmatūras izmantošanu atbilstoši programmatūras tehniskajai specifikācijai, kāda tā bijusi, nododot Programmatūru ekspluatācijā.

  - Punkts svītrots 09.11.2016.

- Sistēmas uzturēšanas, problēmas pieteikumu risināšanas procedūra

  - Sistēmas uzturēšanas darbu apjoms mēnesī, ko Pasūtītājs garantē apmaksāt ir 6 (sešas) cilvēkdienas. Uzņēmēja darbinieku faktiski nostrādātais laiks tiek uzskaitīts cilvēkstundās, kur vidējais viena darbinieka darba laiks ir 8 stundām dienā. Sistēmas uzturēšanas darbi tiek veikti tikai pēc to saskaņošanas ar Pasūtītāja atbildīgo personu (t.sk. e-pastā).

  - Uzņēmējs seko mēnesī izlietoto cilvēkdienu apjomam un nekavējoties informē Pasūtītāja šī Līguma 6.2. apakšpunktā minēto atbildīgo personu par uzturēšanas pakalpojumam atvēlētā cilvēkdienu limita iztērēšanu. Gadījumā, ja ikmēneša cilvēkdienu apjoms ir iztērēts, nākamie Sistēmas uzturēšanas darbi, kas pārsniedz šo apjomu, tiek veikti tikai pēc to saskaņošanas ar Pasūtītāja šī Līguma 6.2. apakšpunktā minēto atbildīgo personu (t.sk. e-pastā).

  - Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt veiktos darbus virs ikmēneša Sistēmas uzturēšanas darbiem atvēlētā cilvēkdienu limita, ja to veikšana nav tikusi saskaņota ar Pasūtītāja atbildīgo personu.

  - Uzņēmējam jānodrošina pieteikumu apstrādi pirmdienās-ceturtdienās no 8:30 līdz 17:00 un piektdienās no 8:00 līdz 16:30. Pieteikumi, kas iesniegti pēc noteiktā laika vai izejamā (svētku) dienā, uzskatāmi par nākamajā darba dienā 8:30 no rīta pienākušiem. Darba stundas tiek aprēķinātas darba laikā pirmdienās-ceturtdienās no 8:30 līdz 17:00 un piektdienās no 8:00 līdz 16:30. Ārpus minētā darba laika pieteikumi tiek pieņemti elektroniski un to apstrāde tiek uzsākta nākamās darba dienas sākumā.

  - Piesakot pieteikumu, Pasūtītāja kontaktpersona formulē problēmas aprakstu vai jautājumu un pieteikuma risināšanas prioritāti. Reģistrējot pieteikumu Uzņēmējam un Pasūtītājam jāvienojas par pieteikuma vienotu izpratni (galīgo formulējumu, būtību un risināšanas prioritāti). Ja nepieciešams, Pasūtītājs sniedz pieteikuma risināšanai nepieciešamo papildus informāciju

  - Sistēmas uzturēšanas pakalpojuma ietvaros Uzņēmējs nodrošina stabilu sistēmas darbību. Kopējā (gan plānotā, gan neplānotā) sistēmas pieejamība kalendārā mēneša laikā nedrīkst būt zemāka kā iepirkuma priekšmeta tehniskajā specifikācijā noteiktā, izņemot gadījumus, kad sistēmas darbības pārtraukums ir noticis no Uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ.

  - Uzņēmējam sagatavo un Pasūtītājam iesniedz pārskatu par iepriekšējā kalendārajā mēnesī veiktajiem uzturēšanas darbiem, uzrādot:

    - uzturēšanas ietvaros atskaites mēnesī slēgto (atrisināto) pieteikumu sarakstu;

    - risināšanā esošo pieteikumu sarakstu;

    - atskaites mēnesī piegādāto laidienu sarakstu.

  - Ja nepieciešams, Uzņēmējs nodrošina bezmaksas aprēķinu un Uzņēmēja eksperta klātienes konsultācijas Pasūtītāja darbiniekiem par uzturēšanas ietvaros patērēto darbietilpību, tās noteikšanai izmantotās metodes pielietojumiem, kā arī sniedz Pasūtītājam darbietilpības novērtēšanai izmantoto informāciju.

  - Uzturēšanas pakalpojuma ietvaros Izpildītājs nodrošina, ka gadījumā, ja tiek izdots Sistēmas darbības nodrošināšanā izmantotās standartprogrammatūras (trešās puses programmatūra) jauninājums, Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz atzinumu par jauninājuma ietekmi uz Sistēmas darbību un gadījumā, ja, lai nodrošinātu jauninājuma uzstādīšanu, nepieciešamas izmaiņas Sistēmas programmatūrā, sniedz izvērtējumu par šādu izmaiņu darbietilpību. Izvērtējumu Izpildītājs sniedz Pasūtītājam 80 darba stundu laikā. Ja standartprogrammatūras (trešās puses programmatūra) jauninājums ir kritisks Sistēmas drošībai, Izvērtējumu Izpildītājs sniedz īsākā laikā, par ko puses vienojas atsevišķi.

  - Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izskata Uzņēmēja iesniegto pārskatu par veiktajiem darbiem.

  - Ja Uzņēmēja iesniegtā pārskata pārbaudes rezultāti ir pozitīvi, tiek sastādīts un abpusēji parakstīts darbu nodošanas – pieņemšanas akts, kas ir pamats rēķina izrakstīšanai un norēķinu veikšanai.

  - Ja 5 (piecu) darba dienu laikā no pārskata saņemšanas dienas, Pasūtītāja pilnvarotā persona nav rakstiski vai pa E-pastu iesniegusi Uzņēmēja pilnvarotajai personai pamatotas iebildes ar lūgumu veikt izmaiņas un/vai papildināšanu pārskatā, tiek uzskatīts, ka darbu izpilde ir akceptēta bezierunu kārtībā.

  - Pēc Sistēmas uzturēšanas darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas, Uzņēmējs izraksta rēķinu. Pasūtītājs norēķinās ar Uzņēmēju 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no Uzņēmēja.

- Pušu sadarbība un pilnvarotās personas

  - Vienošanās izpildei katrs no Līdzējiem nozīmē pārstāvi, kura pienākums ir vadīt un kontrolēt Vienošanās izpildi un informēt par Vienošanās izpildi gan savu, gan arī otru pusi.

  - Par Vienošanās izpildi atbildīgā persona no Pasūtītāja puses tiek nozīmēts: ________________, tālr. _________, e-pasts: _______________

  - Par Vienošanās izpildi atbildīgās personas no Uzņēmēju puses tiek nozīmēts: ________________, tālr. _________, e-pasts: _______________

  - Jebkurš oficiāls paziņojums, lūgums, pieprasījums vai cita informācija (izņemot tehniskas dabas informāciju) saskaņā ar šo Vienošanos tiek iesniegta rakstveidā un tiek uzskatīta par iesniegtu vai nosūtītu tai pašā dienā, ja tā nosūtīta pa faksu vai nodota rokās otram Līdzējam pret parakstu. Ja paziņojums nosūtīts kā reģistrēts pasta sūtījums, tad saņemšanas diena būs pasta paziņojuma datums par šāda sūtījuma izsniegšanu. Visi paziņojumi Līdzējiem tiks nosūtīti uz šajā Vienošanā norādītajām adresēm.

- Līdzēju tiesības un pienākumi.

  - Uzņēmēja pienākumi ir:

    - nodrošināt Uzņēmēja izstrādātām un ieviestām izmaiņām garantijas uzturēšanu, kuras laikā konstatētās kļūdas tiek novērstas bez papildus maksas, 12 (divpadsmit) mēnešus no izmaiņu ieviešanas darbu nodošanas/pieņemšanas akta parakstīšanas dienas;

    - veikt programmatūras bezkļūdu vai jaunu versiju un uzlabojumu servisa paku (vai atsevišķu kļūdu labojumu veidā) piegādi saskaņā ar Vienošanās pielikumu Nr.1;

    - paziņot Pasūtītājam rakstiskā formā par nodomu slēgt līgumu ar apakšuzņēmējiem, par kuriem ar Pasūtītāju nav panākta vienošanās, vai par jau esošo apakšuzņēmēju nomaiņu šīs Vienošanās ietvaros. Pirms minēto līgumu slēgšanas vai izmaiņām ir nepieciešama iepriekšēja rakstiska Pasūtītāja piekrišana. Šāds paziņojums un Pasūtītāja piekrišana vai iebildums neatbrīvo Uzņēmēju no šīs Vienošanās ietvaros noteiktajām saistībām vai pienākumiem;

    - uzturēšanas pakalpojumu sniegšanas ietvaros pienācīgi pildīt visus pārējos Uzņēmēja pienākumus, kas noteikti šajā Vienošanā un tās pielikumos;

    - pie jebkādu Sistēmas izmaiņu nodošanas Pasūtītājam, nodot Pasūtītājam programmatūras pirmkodu un izpildkodu (ciktāl tas neaizskar ar likumu aizsargātas trešo personu autortiesības), kā arī Sistēmas dokumentācijas atjaunotu variantu. Programmatūras kodus un dokumentāciju (MS Office lasāmā formātā) Uzņēmējs iesniedz elektroniski, augšupielādējot uz Pasūtītāja norādīto vietni un informējot Pasūtītāja atbildīgo personu e-pastā par piegādāto Nodevumu;

    - Ar darbiniekiem noslēgt konfidencialitātes līgumus, kas paredz noteikumus un atbildību darbā ar Pasūtītāja datiem, kā arī iekšējos noteikumos paredzēt noteikumus darbībām ar parolēm un citiem parametriem, kas nosaka piekļuvi sistēmai;

    - Gadījumā, ja kāds no Uzņēmēja piedāvājumā minētajiem speciālistiem darbu izpildei nav pieejams visā vienošanās darbības laikā, Uzņēmējs nodrošina attiecīga speciālista aizvietošanu ar citu speciālistu, kura kvalifikācija ir atbilstoša Pasūtītāja prasībās noteiktajam.

  - Pasūtītāja pienākumi ir:

    - nodrošināt Pasūtītāja personāla piedalīšanos intervijās, ja tādas nepieciešamas;

    - pēc Uzņēmēja pieprasījuma nodrošināt Uzņēmējam pieeju Pasūtītāja pārziņā esošiem resursiem (informācijai, materiāliem, datoru sistēmām un tml.), kas nepieciešami Vienošanā paredzēto pakalpojumu sniegšanai.

    - pieņemt un samaksāt par kvalitatīvi sniegtu pakalpojumu;

    - nodrošināt rezerves kopiju veidošanu Sistēmas datiem un failiem.

  - Ar šo Vienošanos Uzņēmējs apņemas savas kompetences robežās veikt visas nepieciešamās un iespējamās darbības, lai pārliecinātos, ka Uzņēmēja nodrošināto Sistēmas izmaiņu, uzturēšanas un apmācību pakalpojumu rezultātā Sistēma varēs pilnībā darboties, netiks izdzēsta vai bojāta savādākā veidā, vai Sistēmā esošie dati un cita veida informācija netiks zaudēta, grozīta vai padarīta par neprecīzu un neuzticamu, vai Sistēma kopumā varēs darboties atbilstoši tās definētajai funkcionalitātei.

  - Ja viena Līdzēja saistību izpildes nokavējums (tikai tāds nokavējums, kas ietekmē otra Līdzēja spējas izpildīt savas saistības) liedz otram Līdzējām veikt savlaicīgu saistību izpildi, tas tiek pagarināts par pirmā nokavēto laika posmu. Līdzējam, kurš prasa, lai minēto apstākļu dēļ tiktu pagarināts saistību izpildes termiņš, ir pienākums iesniegt pierādījumus, kuri apliecina otra Līdzēja saistību izpildes nokavējuma faktu.

- Garantijas

  - Garantijas saistības ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus, skaitot no Sistēmas izmaiņu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

  - Garantijas saistības attiecas kā uz Sistēmas izmaiņām, tā uz Sistēmas bezkļūdu darbību (tajā skaitā, attiecībā uz funkcionālajām, veiktspējas un drošības prasībām). Garantijas laikā Uzņēmēja pienākums ir bez maksas veikt tādu piegādātās programmatūras uzstādījumu, konfigurācijas parametru vai izpildāmā koda modifikāciju veikšanu, kuru mērķis ir novērst kļūdas, kā arī datu bojājumu novēršanu, kas radušies Uzņēmējam apzinātas vai neapzinātas rīcības rezultātā un kas apgrūtina programmatūras izmantošanu atbilstoši programmatūras tehniskajai specifikācijai, kāda tā bijusi, nododot Programmatūru ekspluatācijā, tai skaitā, piegādātajos nodevumos, kuri netika identificēti testēšanas un ieviešanas fāzē.

  - Gadījumā, ja Sistēmā pēc izmaiņu ieviešanas tiek konstatētas kļūdas Sistēmas funkcionalitātē, veiktspējas zudumi, informācijas drošības vai integritātes apdraudējumi, Piegādātājam ir pienākums pierādīt, ka šādu kļūdu cēlonis nav izmaiņu izstrāde un ieviešana, pretējā gadījumā uzskatāms, ka šādu defektu cēlonis ir Piegādātāja rīcība un šādu kļūdu novēršana ir Piegādātāja atbildība.

  - Uzņēmējs tiek atbrīvots no pienākuma nodrošināt garantijas uzturēšanu tām Sistēmas daļām, kuras Pasūtītājs ir pasūtījis papildinājumu izstrādi trešajām pusēm un tām daļām, kuru darbību šie papildinājumi ietekmē.

- Līdzēju atbildība

  - Par Vienošanās 1.pielikumā noteikto Augstas prioritātes (1. un 2. kategorijas) problēmu novēršanas termiņu kavējumu Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 50,00 EUR(piecdesmit euro, 00 centi) par katru kavējuma stundu.

  - Par Vienošanās noteikto maksājumu kavējumu Pasūtītājs maksā Uzņēmējam līgumsodu 0,5% (piecas procenta desmitdaļas) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no laikā nesamaksātās summas.

  - Par darbu izpildes termiņu kavējumu Uzņēmēja vainas dēļ Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (piecas procenta desmitdaļas) apmērā no laikus nepiegādātā izmaiņu pieteikuma novērtējuma summas dienā, bet ne vairāk, kā 10% no laikus nepiegādātā izmaiņu pieteikuma novērtējuma summas.

  - Par Vienošanās 4.1. punktā noteiktā termiņa neievērošanu Izmaiņu pieteikuma novērtēšanai un iesniegšanai Pasūtītājam, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam vienreizēju līgumsodu 50,00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi) par katru kavēto dienu.

  - Uzņēmējs Pasūtītājam maksā vienreizēju līgumsodu Uzņēmējs 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro) par katru atsevišķu gadījumu, kad tas nevar nodrošināt konkursa piedāvājumam iesniegtajā apliecinājumā norādītā personāla pieejamību un atsakās uzsākt izmaiņu pieprasījuma izstrādi Pasūtītāja prasītajā termiņā.

  - Uzņēmējs atbild par tiešajiem zaudējumiem, kas Pasūtītājam radušies Sistēmas lietošanas rezultātā, apmācību, programmatūras izstrādes, preču piegādes vai ieviešanas pakalpojumu sniegšanas rezultātā neatkarīgi no tā, vai tas noticis Uzņēmēja rupjas neuzmanības vai ļauna nolūka dēļ, tajā skaitā, arī par zaudējumu piedziņas prasījumiem, kuri vērsti pret Pasūtītāju Sistēmas kļūdu vai to nesavlaicīgas novēršanas dēļ. Šādā gadījumā Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam iespēju aizstāvēties pret zaudējumu piedziņu, pieaicinot to kā trešo personu tiesā.

  - Uzņēmējs atbild par zaudējumiem, kas Pasūtītājam radušies Uzņēmēja vieglas neuzmanības dēļ, ja Uzņēmējam bija zināms, ka izvēlētais darba paņēmiens vai Pasūtītāja norādījumu izpilde var radīt zaudējumus, bet Uzņēmējs par šādu zaudējumu risku Pasūtītāju nav brīdinājis.

  - Līguma 9.6. un 9.7. punktā minēto zaudējumu apmērs ir ierobežots ar Vispārīgās vienošanās 2.1. punktā noteikto maksimālo vispārīgās vienošanās summu.

  - Ja Uzņēmējs pārkāpj Vienošanā noteiktās konfidencialitātes saistības, tad Uzņēmējs maksā Pasūtītājam vienreizēju līgumsodu 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro) par katru atsevišķu pārkāpuma gadījumu. Pasūtītāja pienākums pirms līgumsoda ieturēšanas ir iesniegt Uzņēmējam konfidencialitātes saistību pārkāpumu apstiprinošus pierādījumus.

  - Līgumsoda samaksa pati par sevi neatbrīvo Uzņēmēju no zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma, piemēram, gadījumā, ja Pasūtītājs jau ir veicis apmaksu par vairākiem sniegtajiem pakalpojumiem, bet sakarā ar Uzņēmēja pieļauto Vienošanās pārkāpumu Pasūtītājs nevar izmantot iepriekš nodoto darbu rezultātus.

  - Par jebkuru maksājuma kavējumu saistībā ar to, ka Pasūtītājam Valsts kasē nav pieejami valsts budžeta līdzekļi, Pasūtītājs rakstiski informē Uzņēmēju attiecīgā mēneša ietvaros. Šādā gadījumā Pasūtītājs tiek atbrīvots no Vienošanās 9.2. punktā noteiktā līgumsoda maksāšanas.

  - Pasūtītājam ir tiesības ar vienpusēju paziņojumu izbeigt Vienošanos, ja:

    - Uzņēmējs nepilda Vienošanās saistības un neatbilstības nav novērstas 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rakstiska brīdinājuma saņemšanas;

    - nodevumu nepieņemšanas gadījumā;

    - Uzņēmējs nevar nodrošināt iepirkuma dokumentācijā norādīto apakšuzņēmēju piedalīšanos vai darbu izpildē iesaistīto speciālistu kvalifikāciju, kāda norādīta Uzņēmēja piedāvājumā;

    - Uzņēmējs nevar nodrošināt tādu personāla pieejamību, kāda norādīta Uzņēmēja piedāvājumā;

    - Uzņēmējs saistībā ar Vienošanās noslēgšanu vai Vienošanās izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;

    - Uzņēmējs saistībā ar Vienošanās noslēgšanu vai izpildi ir veicis prettiesisku darbību;

    - iestājas apstākļi, kas liedz, vai liegs Uzņēmējam turpināt Vienošanās izpildi saskaņā ar Vienošanās noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Vienošanās;

    - Uzņēmējs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus.

    - Uzņēmējs ir patvaļīgi pārtraucis Vienošanās izpildi, tai skaitā, ja Uzņēmējs nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā adresē;

    - Vienošanās turpmāku izpildi padara neiespējamu vai apgrūtina nepārvarama vara;

    - Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu, kura rezultātā Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atņemts finansējums, ko Pasūtītājs bija paredzējis izmantot Vienošanās paredzēto maksājuma saistību segšanai;

  - Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Vienošanos, 30 dienas iepriekš nosūtot vienpusēju paziņojumu Piegādātājam, ja Pasūtītājam zūd nepieciešamība pēc Vienošanās ietverto pakalpojumu saņemšanas, vai ir konstatēta nepieciešamība veikt būtiskus grozījumus pakalpojuma specifikācijā un sniegšanas kārtībā.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs izbeidz Vienošanos saskaņā ar Uzņēmēja līgumsaistību neizpildi Līguma 9.12.2.-9.12.9. apakšpunktos noteiktajā gadījumā, Uzņēmējs maksā līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no vispārīgās vienošanās kopējās summas.

  - Ja Uzņēmējs atkāpjas no Vienošanās izpildes bez tiesiska pamata un Pasūtītājs ir pienācīgi pildījis visas ar šo Vienošanos uzņemtās saistības, tad Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Vispārīgās vienošanās kopējās summas.

  - Līgumsoda piedziņa notiek, nosūtot Uzņēmējam rakstveida pretenziju un, vēršot piedziņu pirmajā kārtā pret Uzņēmējam maksājamām summām, jā tādas Uzņēmējam pienākas.

  - Ja Pasūtītājs atkāpjas no Vienošanās bez tiesiska pamata un Uzņēmējs ir pienācīgi pildījis visas ar šo Vienošanos uzņemtās saistības, tad Pasūtītāja pienākums ir apmaksāt visus faktiski veiktos darbus.

  - Visi ar šo Vienošanos noteiktie līgumsodi ir noteikti ar atrunu, ka kopējā līgumsodu summa nepārsniegs 10% no Vienošanās kopējās summas.

- Autortiesības un licences

  - Visi Sistēmā Pasūtītāja vai trešo personu ievadītie un Sistēmas darbības rezultātā iegūtie dati visos to formātos ir Pasūtītāja vai datu subjektu ekskluzīvs īpašums.

  - Autora mantiskās tiesības uz Vienošanās ietvaros izstrādātajiem un Pasūtītājam piegādātajiem nodevumiem Pasūtītājam pāriet ar brīdi, kad Sistēmas pilnveidojumi ir pilnībā piegādāti Pasūtītājam un parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt jebkuras piegādātās Sistēmas programmatūras modifikācijas, kuras saistītas ar programmatūras iespēju paplašināšanu, sadarbspējas nodrošināšanu ar citām programmām, tajā skaitā – uzdot šādu modifikāciju veikšanu trešajām personām, kā arī nodot citām valsts pārvaldes iestādēm ar tiesībām to brīvi kopēt, izmantot, mainīt un uzlabot savām vajadzībām. Programmatūras modifikāciju (izņemot paredzēto konfigurācijas izmaiņu) veikšanas gadījumā uz modificētajām Sistēmas daļām vairs nav spēkā vispārīgās vienošanās 8. sadaļā minētās garantijas saistības.

  - Uzņēmējam savos iesniedzamajos darbu nodevumos ir aizliegts iekļaut jebkādas norādes, kas satur ierobežojumus Pasūtītājam pilnīgi brīvi rīkoties (sadalīt, publicēt, iekļaut izvilkumus citos tekstos, nodot citām personām, u.c.) ar saņemtajiem nodevumiem vai to daļām. Uzņēmējs nedrīkst nekādos gadījumos pieprasīt, lai Pasūtītājs jebkādi izmantojot darbu izpildes rezultātus, obligāti publicē atsauces uz Uzņēmēju. Šajā punktā raksturotās norādes darbu izpildes rezultātos, rīkojoties ar tiem vai jebkādām to daļām, Pasūtītājs neņem vērā.

  - Uzņēmējs garantē, ka ar visiem darbiniekiem un konsultantiem ir noslēdzis līgumus, saskaņā ar kuriem autortiesības uz izstrādāto Sistēmu (trešās personas programmatūras adaptācijas gadījumā – uz izstrādātajiem pielāgojumiem) pieder Uzņēmējam un Uzņēmējam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs Uzņēmēja tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus Sistēmas izmantošanai. Gadījumā, ja trešās personas pret Pasūtītāju iesniedz prasības par neatļautu autortiesību objektu izmantošanu, Uzņēmējs apņemas iestāties lietā kā trešā persona un uzņemties pilnu atbildību par visiem Pasūtītāja zaudējumiem.

  - Uzņēmējs garantē, ka 99 (deviņdesmit deviņus gadus) neizmantos savas autora personiskās tiesības uz izlemšanu, vai Programmatūras nodevumi vai Dokumentācijas nodevumi tiks izziņoti un kad tie tiks izziņoti un uz nodevumu atsaukšanu (Autora personiskās tiesības uz izlemšanu, vai darbs tiks izziņots un kad tas tiks izziņots (Autortiesību likuma 14. panta pirmās daļas 2.punkts), darba atsaukšanu (Autortiesību likuma 14.panta pirmās daļas 3.punkts), uz darba neaizskaramību (Autortiesību likuma 14.panta pirmās daļas 5.punkts) un pretdarbību (Autortiesību likuma 14.panta pirmās daļas 6.punkts)). Gadījumā, ja Uzņēmējs vai kāds no Uzņēmēja darbiniekiem izmanto savas augstākminētās autora personiskās tiesības, Uzņēmēja un prasības cēlāja pienākums ir solidāri atlīdzināt Pasūtītājam visus izdevumus, kuri saistīti ar Sistēmas izstrādi un ieviešanu, tajā skaitā, bet ne tikai – izmaksas konsultantiem, ārpakalpojumu sniedzējiem, sistēmas modificēšanas, datu ievades pakalpojumu sniedzējiem, izmaksas par tehnisko infrastruktūru un trešo personu programmatūras licencēm, kā arī jebkuras citas izmaksas, kuras saistītas ar Sistēmas projektēšanu, izstrādi, uzturēšanu, attīstību un lietošanu.

  - Uzņēmējs garantē, ka Sistēmas izstrādē nav pieļauti nekādi autortiesību pārkāpumi.

  - Līdzējiem (tajā skaitā jebkurām trešajām personām) saglabājas autora mantiskās tiesības uz tiem dokumentiem, materiāliem, datiem vai programmatūru, kura ir tikusi izmantota Vienošanās izpildes ietvaros un, uz kurām Līdzējiem vai trešajām personām ir bijušas autora mantiskās tiesības jau pirms Vienošanās spēkā stāšanās brīža.

  - Gadījumā, ja pret Pasūtītāju tiks vērstas trešo personu prasības par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, kas tieši vai netieši saistīti ar Vienošanās izpildes laikā radītajiem darbu rezultātiem vai to atsevišķām daļām, Uzņēmējs apņemas atbildēt par šīm trešo personu prasībām un atbrīvot Pasūtītāju no jebkādas atbildības šajā sakarā. Uzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam visus un jebkādus izdevumus, kas tam radušies saistībā ar šādiem trešo personu prasījumiem.

  - Uzņēmējam savos iesniedzamajos darbu nodevumos ir aizliegts iekļaut jebkādas norādes, kas satur ierobežojumus Pasūtītājam pilnīgi brīvi rīkoties (sadalīt, publicēt, iekļaut izvilkumus citos tekstos, nodot citām personām, u.c.) ar saņemtajiem nodevumiem vai to daļām. Uzņēmējs nedrīkst nekādos gadījumos pieprasīt, lai Pasūtītājs jebkādi, izmantojot nodevumus, obligāti publicē atsauces uz Uzņēmēju. Šajā punktā raksturotās norādes nodevumos, rīkojoties ar tiem vai jebkādām to daļām, Pasūtītājs neņem vērā.

- Konfidencialitātes noteikumi

  - Par konfidenciālu informāciju Vienošanās izpratnē Līdzēji uzskata jebkādu informāciju, kas Uzņēmējam un tā darbiniekiem kļuvusi zināma saistībā ar Vienošanās izpildi (turpmāk tekstā - Konfidenciāla informācija).

  - Par Konfidenciālu informāciju uzskatāma informācija saskaņā ar Vienošanās 11.1.punktā norādīto neatkarīgi no tā, kādā formā šī informācija ir ietverta, izveidota vai uzglabāta, t.i., tā var būt mutiskā, rakstiskā, elektroniskā vai jebkāda veidā datu nesējos noformētā formā.

  - Vienošanās ietvaros Konfidenciālo informāciju ir tiesīgs lietot tikai Uzņēmējs, tā darbinieki, ja vien Līdzēji Vienošanās darbības laikā rakstiski nevienojas citādāk.

  - Līdzēji ar Konfidenciālas informācijas prettiesisku izpaušanu Vienošanās ietvaros saprot – Konfidenciālas informācijas nodošana mutiski, rakstiski, elektroniski vai jebkādā citā tehniskā veidā, tās kopēšana, pavairošana, kopēšana datu nesējos (disketēs, CD diskos, mini diskos, kā arī citos informācijas datu uzglabātājos), izplatīšana, pārdošana, dāvināšana, iznomāšana, izmainīšana, pārveidošana, labošana un nodošana trešajām personām vai citas līdzīgas darbības ar Konfidenciālo informāciju.

  - Konfidencialitātes aizsardzības noteikumi neattiecas uz tādu informāciju:

    - Kas Konfidenciālas informācijas nodošanas laikā vai pēc tā ir publiski pieejama vai kļūst sabiedrībai pieejama (izņemot gadījumu, kad tā kļūst pieejama Vienošanās noteikumu neizpildes rezultātā Uzņēmēja vai tā darbinieku vainas dēļ).

    - Kas bija likumīgā kārtā Uzņēmējam vai tā darbiniekiem pieejama pirms tās saņemšanas no Pasūtītāja (pierādāms ar rakstiskiem oficiāliem dokumentiem).

    - Informācija, kura saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir atklāta, vai kuru valdības, valsts vai pašvaldību iestādes noteikušas par atklātu.

    - Informācija, kura, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, ir jānodod valsts vai pašvaldību iestādēm, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos šīm iestādēm dotajām tiesībām padara saņemto informāciju par atklātu un publiski pieejamu.

    - Informācija, kura oficiāli ir publicēta Pasūtītāja interneta mājaslapā, preses izdevumos, grāmatās, publiski pieejamos informatīvos katalogos, bukletos, informatīvos iespiedmateriālos un reklāmās.

  - Uzņēmējs un tā darbinieki Konfidenciālo informāciju izmanto un pielieto, stingri ievērojot Pasūtītāja noteikumus, Pasūtītāja darbinieka mutiskos un rakstiskos norādījumus, apņemoties pakļauties arī citu Pasūtītāja darbību reglamentējošo dokumentu prasībām, piemēram, Pasūtītāja procedūru prasībām, kā arī citu dokumentu, kurus norādīs Pasūtītāja darbinieki, prasībām.

  - Uzņēmējs un tā darbinieki Konfidenciālo informāciju uzglabā tādā drošā vietā un veidā, lai pilnībā izslēgtu iespēju citām trešajām personām piekļūt pie Konfidenciālas informācijas. Uzņēmējam un tā darbiniekiem jāizmanto visi iespējamie aizsardzības līdzekļi, lai droši uzglabātu Konfidenciālo informāciju. Ja Uzņēmēja vai tā darbinieku rīcībā nav pietiekoši droši Konfidenciālas informācijas aizsardzības līdzekļi, tam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par šādiem apstākļiem, lai vienotos par tālāko darbību.

  - Uzņēmējs ir atbildīgs, lai nekavējoties, pēc iespējas saprātīgi īsākā laikā, tas paziņotu Pasūtītājam par katru gadījumu, kad Konfidenciālā informācija, kas tika nodota Uzņēmējam vai tā darbinieku rīcībā, ir nozaudēta (neatkarīgi no nozaudēšanas iemesliem), trešo personu nolaupīta vai notikusi trešo personu prettiesiska un pretlikumīga iejaukšanās – informācijas pārveidošana, daļēja vai pilnīga dzēšana, pārkopēšana un nodošana citām personām, kurām nav Vienošanā paredzētas tiesības piekļūt Konfidenciālai informācijai, kā arī, ja notikušas cita veida prettiesiskas vai pretlikumīgas darbības ar Konfidenciālo informāciju, ja iestājušies Nepārvaramas varas apstākļi, kā arī visiem iespējamiem līdzekļiem censties novērst un/vai mazināt nevēlamās sekas.

  - Pēc Pasūtītāja vai tā darbinieku pirmā pieprasījuma Uzņēmējam ir pienākums nekavējoties atdot Uzņēmējam vai tā darbinieku rīcībā nodoto vai nonākušo Konfidenciālo informāciju.

  - Uzņēmējs nodrošina, ka pēc Pasūtītāja vai tā darbinieku pirmā pieprasījuma nekavējoties tiek iznīcināta Konfidenciālā informācija (pēc Pasūtītāja vai tā darbinieku norādījumiem - visā tās apjomā, tās atsevišķas daļas, tās oriģināli, kopijas vai cita veida atvasinājumi), kā arī nodrošina, ka tiek izpildīti citi Pasūtītāja vai tā darbinieku norādījumi attiecībā par Konfidenciālo informāciju, ja vien tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai Vienošanās noteikumiem.

  - Uzņēmējs pēc Konfidenciālās informācijas saņemšanas uzņemas pilnīgu atbildību par to, lai jebkurā brīdī, kamēr Uzņēmēja vai tā darbinieku rīcībā un atbildībā ir nodota Konfidenciāla informācija, tas spētu sniegt Pasūtītājam informāciju par Konfidenciālas informācijas glabāšanas vietu, uzglabāšanas apstākļiem, kā arī pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma spētu nekavējoties uzrādīt Konfidenciālo informāciju, tās atrašanās un glabāšanas vietu un sniegt informāciju par Konfidenciālās informācijas glabāšanas apstākļiem. Uzņēmējam un tā darbiniekiem jāņem vērā Pasūtītāja norādījumi un ieteikumi attiecībā par Konfidenciālas informācijas glabāšanas vietu un apstākļiem.

  - Ja Pasūtītājs Vienošanās darbības laikā vēlēsies paplašināt Konfidenciālās informācijas lietotāju loku no Uzņēmēju puses, par to Līdzēji vienosies atsevišķi, noslēdzot rakstisku vienošanos, ar kuru tiks iepazīstinātas personas, kurām tiks piešķirta iespēja piekļūt Konfidenciālai informācijai.

- Nepārvarama vara

  - Neviens Līdzējs nav atbildīgs par savu saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja tas ir rezultāts tādiem notikumiem kā plūdi, ugunsgrēks, karadarbība, valdības lēmumi u.c., kas notikuši pēc Vienošanās slēgšanas un nav izraisīti ar kāda Līdzēja nolūku.

  - Līdzējam, kas nokļuvis nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā, rakstiski jāinformē par to otru Līdzēju. Līdzēji apņemas vienoties par to, vai šādi nepārvaramas varas apstākļi traucē vai padara šīs Vienošanās saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlemt līgumsaistību turpināšanas (vai izbeigšanas) būtiskos jautājumus.

  - Nepārvaramas varas apstākļu esamību un to pastāvēšanas termiņu apliecina ar kompetentas institūcijas atzinumu (ja tāda ir pieejama).

- Uzņēmēja personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas noteikumi.

  - Uzņēmējs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Vienošanās izpildē.

  - Uzņēmēja personālu, kuru tas iesaistījis Vienošanās izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par Vienošanās un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Vienošanās noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Vienošanās 13.3 apakšpunkta nosacījumus.

  - Pasūtītājs nepiekrīt Vienošanās 13.2. apakšpunktā norādītajai personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - Uzņēmēja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām konkursa nolikuma prasībām, kas attiecas uz Uzņēmēja personālu vai apakšuzņēmējiem;

    - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību konkursa prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Uzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

    - piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro likuma 39.1 panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta otrajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam (09.11.2016. redakcija).

  - Uzņēmējs drīkst veikt Publisko iepirkumu likuma 20. panta otrajā daļā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas šā panta otrās daļas noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja Uzņēmējs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Vienošanās izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko pasūtītājs pārbauda, ievērojot šā panta septītās un astotās daļas noteikumus.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma Uzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Vienošanās izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šā punkta noteikumiem.

- Vienošanās grozījumi.

  - Vienošanās var tikt veikti nebūtiski grozījumi un būtiski grozījumi šādos gadījumos un šādā apmērā:

    - gadījumā, ja Vienošanās izpildes gaitā atklājas kādas funkcionalitātes izstrādes neiespējamība vai acīmredzama nelietderība, tad Līdzēji ir tiesīgi izslēgt šo funkcionalitāti no iepirkuma priekšmeta, atbilstoši samazinot Vienošanās kopējo summu. Vienošanās summas samazinājums aprēķināms, atbilstoši Pretendenta iesniegtajai darbietilpības aprēķina metodikai un saskaņojot ar Pasūtītāju. Vienošanās summas samazinājums šādā gadījumā neattiecas uz faktiski veiktajiem darbiem, piemēram, sistēmanalīzi. Gadījumā, ja starp Līdzējiem rodas domstarpības Vienošanās summas samazinājuma apmēru, tad Pasūtītājs ir tiesīgs uzdot veikt darbietilpības aprēķinu atbilstošas kompetences komersantam vai atbilstošas kompetences IT nozares speciālistam, par kuru Puses vienojas rakstveidā.

    - gadījumā, ja nolūkā samazināt Pasūtītāja izmaksas vai novērst iepriekš neparedzētas nepilnības Vienošanās izpildes laikā ir nepieciešams aizstāt paredzētās tehnoloģijas vai standartus ar ekvivalentiem vai aizstāt risinājuma tehnisko realizāciju ar līdzvērtīgu, šādi grozījumi ir pieļaujami, ja to rezultātā netiek palielināta Vienošanās kopējā summa vai samazinātas iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības un nekādā veidā netiek pasliktināta izstrādājamās Sistēmas funkcionalitāte, pieejamība un drošība;

    - gadījumā, ja stājas spēkā jauni normatīvie akti vai tiek izdarīti grozījumi esošajos normatīvajos aktos, kas regulē valsts budžeta finansējuma izlietošanu, Vienošanās cenai piemērojamās nodokļu likmes, Sistēmas funkcionalitāti u.c. normatīvie akti, kas ietekmē Vienošanās izpildi. Šajā apakšpunktā minētajos gadījumos Vienošanās grozījumi tiek izdarīti tikai tādā apjomā, kā to paredz normatīvie akti;

    - gadījumā, ja no Uzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ (tajā skaitā, saistīto informācijas sistēmu, kuru izstrādātāji ir trešās personas, izstrādes kavējumu dēļ, gadījumā, ja tehniskajā specifikācijā norādītā, no citām informācijas sistēmām, kuru izstrādātāji ir trešās personas, saņemamā informācija nav pieejama, nav pieejama programmatūra pakalpojumu publicēšanai) nav iespējams salīgtajā termiņā veikt darbus. Gadījumā, ja Uzņēmējam nav iespējams veikt darbus no Uzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Uzņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā informēt par šādu apstākļu eksistenci un iesniegt pierādījumus par šādu apstākļu ietekmi uz Uzņēmēja iespējām pildīt savas saistības

  - Vienošanās grozījumi noformējami rakstveidā kā Vienošanās pielikums.

- Citi noteikumi

  - Vienošanās tiek abpusēji parakstīta un stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas dienu, un ir spēkā 48 (četrdesmit astoņu) mēnešus vai līdz brīdim, kad tiek sasniegta Vienošanās maksimālā summa, atkarībā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais. Ja no Vienošanās noteikumu konteksta izriet Līdzēju pienākumi, kas turpinās pēc iepriekš minētās Vienošanās spēkā esamības termiņa (piemēram, konfidencialitātes noteikumi), tad šādi pienākumi saglabā pilnu līgumiski saistošu spēku līdz brīdim, kad visi ar šo Vienošanos noteiktie Līdzēju pienākumi ir pilnībā izpildīti;

  - Visi strīdi un domstarpības, kas varētu rasties starp Līdzējiem, tiek risināti sarunu ceļā. Ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, Līdzējiem ir tiesības griezties tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Vienošanai ir pievienoti šādi pielikumi:

15.3.1. 1.Pielikums – Tehniskā specifikācija uz _______ (____________) lappusēm;

15.3.2. 2.Pielikums – Uzņēmēja tehniskais piedāvājums uz _______ (____________)  lappusēm;

15.3.3. 3.Pielikums – Uzņēmēja Finanšu piedāvājums uz _______ (____________) lappusēm;

15.3.4. 4.Pielikums – Izmaiņu pieprasījuma forma uz _______ (____________) lappusēm;

15.3.5. 5.Pielikums – Līguma par darba uzdevuma izpildi projekts uz _______ (____________) lappusēm.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS Valsts reģionālās attīstības aģentūra | UZŅĒMĒJS |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. 90001733697 |  |
| Adrese: Alberta iela 10, Rīga, LV – 1010 |  |
| ___________________________ (_______________) | ___________________________ (_______________) |

Pielikums Nr. 11

Atklāta konkursa „Valsts informācijas sistēmu

savietotāja (VISS) un Vienotā valsts un pašvaldību

pakalpojumu portāla www.latvija.lv pilnveidošana un uzturēšana”

nolikumam ID Nr. VRAA 2016/41/ERAF/AK

| IZMAIŅU PIEPRASĪJUMS Līguma nosaukums un Nr., kura ietvarā IP tiek realizēts |  |  |
| --- | --- | --- |
| Iesniegšanas datums | Pieteicējs | ID |
| Sistēma: |  |  |
| Izstrādātājs: |  |  |
| Numurs problēmu pieteikumu vidē: |  |  |
| Lēmums par IP realizāciju (aizpilda VRAA): |  |  |

| Īss izmaiņu apraksts |  |
| --- | --- |
| Pamatojums |  |
| Prioritāte | ☐ Augsta ☐ Vidēja ☐ Zema |

Detalizēts izmaiņu izklāsts:

Darbietilpības, realizācijas termiņa, izmaksu novērtējums:

| Darbietilpības novērtējums: |  |
| --- | --- |
| Cena par vienību: |  |
| Izmaksas: |  |
| Plānotais pirmreizējais nodevumu iesniegšanas termiņš: |  |
| Plānotais realizācijas termiņš: |  |

Izpēte:

Izmaiņu ietekmes analīze:

| Ietekme uz tehnisko arhitektūru un Sistēmas esošo funkcionalitāti: |  |
| --- | --- |
| Ietekme uz saistītiem nodevumiem: |  |
| Ietekme, ja izmaiņu pieprasījums netiks īstenots: |  |
| Alternatīvas rekomendācijas: |  |

Apstiprinājumi:

| Pasūtītāja vārdā: Atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds _________________________ /paraksts/ 201__.gada ___.________________ | Izstrādātāja vārdā: Atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds ________________________ /paraksts/ 201__.gada ___.__________________ |
| --- | --- |

Pielikums Nr. 12

Atklāta konkursa „Valsts informācijas sistēmu

savietotāja (VISS) un Vienotā valsts un pašvaldību

pakalpojumu portāla www.latvija.lv pilnveidošana un uzturēšana”

nolikumam ID Nr. VRAA 2016/41/ERAF/AK

Līguma par darba uzdevuma izpildi projekts

Rīgā, 								201_.gada___._______________

Valsts reģionālās attīstības aģentūra, nodokļu maksātāju kods 90001733697, juridiskā adrese Alberta iela 10, Rīga, tās direktora Aigara Undzēna personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumiem Nr.375 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums” (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, un

____________ (reģ. Nr. ______________) tā __________ personā, kas rīkojas uz ______________________________ (turpmāk tekstā  Uzņēmējs), no otras puses, katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukts Līdzējs un kopā saukti Līdzēji,

pamatojoties uz 201_.gada _______________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _________________ (turpmāk tekstā – Vispārīgā vienošanās), noslēdz šādu Līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):

- Līguma priekšmets un Darbu izpildes termiņi

  - Pasūtītājs pasūta, un Uzņēmējs apņemas veikt __________________________ (turpmāk tekstā saukta – Darba uzdevums) pilnveidošanu (turpmāk tekstā – Darbi) saskaņā ar Izmaiņu pieprasījuma aprakstu.

  - Līdzēji vienojas, ka Darba uzdevuma izpildes rezultāts ir:

    - Nodevums

    - Nodevuma pieņemšanas kārtība

  - Līdzēji vienojas par šādu Darba uzdevuma izpildes kalendāro plānu:

    - Darbu uzsākšana –

    - Pirmreizējā darbu nodevuma iesniegšanas termiņš –

    - Darbu realizācijas termiņš -

  - Līguma summā iekļauti visi izdevumi, kas Uzņēmējam radīsies saistībā ar Darbu veikšanu.

  - Pasūtītājs apņemas pieņemt kvalitatīvi paveiktu Darbu un samaksāt Uzņēmējam saskaņā ar šī Līguma un Vispārīgās vienošanās noteikumiem.

- Darbu apmaksas kārtība un cena

  - Nodevumus pieņem, parakstot abpusēju Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. Maksājumi tiek veikti pēc atbilstošo nodevumu pieņemšanas, Darbu pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas Vispārīgās vienošanās noteiktajā kārtībā. Ja

  - Puses vienojas, ka par veiktajiem Darbiem saskaņā ar Līgumu Pasūtītājs maksā Uzņēmējam EUR ________________ (summa vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa (pievienotās vērtības nodokļa likme tiek piemērota atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem), turpmāk tekstā – Līguma summa.

  - Punkts svītrots 09.11.2016.

- Līdzēju atbildība

  - Līdzēju atbildība noteikta Pasūtījuma aprakstā un Vispārīgajā vienošanās.

- Citi noteikumi

  - Līgums tiek parakstīts un stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz visu Līgumā paredzēto saistību izpildei. Ja no Līguma noteikumu konteksta izriet Līdzēju pienākumi, kas tupinās pēc iepriekš minētā Līguma spēkā esamības termiņa, tad šādi pienākumi Līdzējiem ir saistoši līdz brīdim, kad visi ar šo Līgumu noteiktie Līdzēju pienākumi ir pilnībā izpildīti.

  - Grozījumi un papildinājumi Līgumā ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un apstiprināti ar Līdzēju parakstiem.

  - Līgumā var izdarīt nebūtiskus grozījumu un šādus būtiskus grozījumus:

    - gadījumā, ja Pasūtītājam zūd nepieciešamība pēc kādas no iepirkuma priekšmeta daļas, tad tā tiek izslēgta no Līguma. Šādā gadījumā Pusēm jāuzskaita Uzņēmēja reāli izpildīto darbu apjoms un Pasūtītājam jānorēķinās par Uzņēmēja veiktajiem darbiem;

    - gadījumā, ja nolūkā samazināt Pasūtītāja izmaksas vai novērstu iepriekš neparedzētas nepilnības Līguma izpildes laikā ir nepieciešams aizstāt paredzētās tehnoloģijas vai standartus ekvivalentiem, šādu grozījumu rezultātā nevar tikt palielināta Līguma kopējā summa vai samazinātas iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās kvalifikācijas prasības, un to nomaiņa pilnībā nodrošina iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības un nekādā veidā nepasliktina sniegto pakalpojumu kvalitāti;

    - gadījumā, ja stājas spēkā jauni normatīvie akti vai tiek izdarīti grozījumi esošajos, kas regulē projektu īstenošanu vai valsts budžeta finansējuma izlietošanu, Līguma līgumcenai piemērojamās nodokļu likmes vai publisko iepirkumu procedūras, ja šie nosacījumi tiek attiecināti uz šo Līgumu. Šajā apakšpunktā minētajos gadījumos Līguma grozījumi tiek izdarīti tikai tādā apjomā, kā to paredz normatīvie akti;

    - Ja viena Līdzēja saistību izpildes nokavējums (tikai tāds nokavējums, kas ietekmē otra Līdzēja spējas izpildīt savas saistības) liedz otram Līdzējam veikt savlaicīgu saistību izpildi, tas tiek pagarināts par pirmā Līdzēja nokavēto laika posmu. Līdzējam, kurš prasa, lai minēto apstākļu dēļ tiktu pagarināts saistību izpildes termiņš, ir pienākums iesniegt pierādījumus, kuri apliecina otra Līdzēja saistību izpildes nokavējuma faktu.

  - Jebkuru pretrunu gadījumā jebkuros datos, noteikumos vai nosacījumos jebkurā no Līguma punktiem no vienas puses un uz Līguma pamata veikto darbu datos, noteikumos vai nosacījumos no otras puses, noteicošā ir informācija, ko satur Līguma punkti, ja vien Līdzēji nav vienojušies citādi.

  - Visas Līguma tehniskās detaļas – veicamo darbu apraksts un piegādājamie nodevumi – tiek fiksētas Līguma pielikumos, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Līgums var tikt papildināts ar pielikumiem pēc Līdzēju savstarpējas vienošanās.

- Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi:

  - Izmaiņu pieprasījuma apraksts;

- Pušu rekvizīti:

| PASŪTĪTĀJS Valsts reģionālās attīstības aģentūra | UZŅĒMĒJS |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. 90001733697 |  |
| Adrese: Alberta iela 10, Rīga, LV – 1010 |  |
| _________________________ (_______________) | ___________________________ (_______________) |

Ar iepriekšējiem 3 (trīs) gadiem ir jāsaprot 2013., 2014., 2015. gads un 2016. gads līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam;

Vairāku līmeņu sistēma, kur zemākajā līmenī ir datu bāze un augstākajā līmenī ir uz tīmekļa servera izvietota lietojumprogrammatūra, kurai iespējama attālināta piekļuve, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu;

Ar pilnveidošanu tiek saprasts darba apjoma raksturojums, kas ietverts Pielikuma Nr.1. „Tehniskā specifikācija” 1.punktā;

4.līmenis (divvienvirzienu mijiedarbība) – pakalpojuma pieprasīšana un saņemšana notiek elektroniski;

Vienā risinājumā nodrošināts šādu risinājumu vai to ekvivalentu kopums: WS-Security 1.0(2004)/1.1 (UserName Token Profile1.1, X509 Token Profile1.1, SAML Token Profile1.0(2004)/1.1), WS-Secure-Conversation 1.2 (2005), WS-Trust1.2(2005)/1.3/1.4, WS-Identity1.0, SAML1.1 Assertion, SAML2 Assertion, SWT (Simple Web Token), WS-Federation 1.2, Shibboleth 1.3dsad

Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu var aizpildīt šeit: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv vai arī lejupielādējot un aizpildot MS Word dokumenta 2. pielikumu: http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/1_LV_annexe_acte_autonome_part1_v4.doc

Ar projekta komandas pieejamību šī kritērija izpratnē tiek saprasts, cik laika no normālā darba dienas laika Pretendents var veltīt pasūtīto darbu veikšanai. Pretendenta piedāvātā speciālistu pieejamība tiks izmantota, plānojot darbu izpildes termiņus iepirkuma līguma izpildes gaitā.

Tabulā norādītās komponentes un to tehnoloģijas ir norādītas informatīvos nolūkos piedāvājuma iesniegšanas mērķiem. Lai noteiktu pilnu komponenšu, tajā skaitā Sitecore bāzēto komponenšu, sarakstu aicinām iepazīties ar attiecīgo komponenšu dokumentāciju.

Dokumentācija pieejama VISS portālā - https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija.

Dokumentācija pieejama VISS portālā - https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija.

Portāla sadaļā “Atbalsts -> Dokumentācija -> E-pakalpojumi -> Administratīvie dokumenti” -> “Kārtība, kādā piegādājami programmatūras laidieni uzstādīšanai uz VRAA pārziņā esošiem tehniskiem resursiem”

(https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija/Vadlinijas/E_pakalpojumi)

OWASP top 10 uzskaitījums - https://www.owasp.org/index.php/Top_10_2013-Top_10

Skat. Tehniskās specifikācijas Sistēmas komponentu tabulu – 3.4.5.apakšpunktu.

Pasūtītājs EDK darbības nodrošināšanai izmanto MongoDB standartprogrammatūru. Skat. ražotāja tīmekļa vietni: https://www.mongodb.com

Skat. dokumentāciju VISS portālā: https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija

Skat. Tehniskās specifikācijas komponenšu tabulā 1.9.punktu. Skat. dokumentāciju: https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija/Koplietosanas_komponentes/JPP

Skat. dokumentāciju VISS portālā: https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija

Pasūtītājs atskaišu veidošanai ir ieviesis standartprogrammatūras risinājumu Microstrategy. Skat. ražotāja tīmekļa vietni: https://www.microstrategy.com

Skat. dokumentāciju VISS portālā: https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija/Koplietosanas_komponentes/Elektronisko_dokumentu_kratuve

Skat. Tehniskās specifikācijas komponenšu tabulas 2.punktu un tā apakšpunktus.

Skat. Tehniskās specifikācijas komponenšu tabulas 3.2.punktu, 3.5.punktu un tā apakšpunktus, 3.6, 3.7, 3.8.punktus.

Lai noteiktu pilnu risinājumu sarakstu, kas balstīti uz Sitecore platformu, aicinām iepazīties ar attiecīgo risinājumu dokumentāciju.

Lai noteiktu pilnu risinājumu un procesu sarakstu, kas balstīti uz Biztalk platformu, aicinām iepazīties ar attiecīgo risinājumu dokumentāciju.

Pieteikumu paraksta Pretendents, personu grupas dalībnieki.. Ja pieteikumu neparaksta persona ar pārstāvības tiesībām, obligāti jāpievieno pilnvara.

Norādīts maksimālais apjoms. Vienā cilvēkdienā ir 8 cilvēkstundas.

Pretendents norāda visus apakšuzņēmējus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 20.panta otro un sesto daļu, kuriem, slēdzot vienošanos,  sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās vienošanās vērtības vai lielāka.

Apakšuzņēmēja veicamo sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 20.panta piekto daļu - ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.